扎 赉 特 旗

年出栏300万头生猪产业化基地建设项目

可行性研究报告

项目名称：扎赉特旗年出栏300万头生猪产业化基地建设项目

承担单位: 扎赉特旗农牧业产业化办公室

编制单位: 北京中宇瑞德建筑设计有限公司

项目负责人：傅晓耕

联系电话：010-65926969-5103 13001925675

编写时间：2008年6月

资质证书：建设部　０１００３１－sj

项目名称：扎赉特旗年出栏300万头生猪产业化基地建设项目

委托单位：扎赉特旗农牧业产业化办公室

完成单位：北京中宇瑞德建筑设计有限公司

总  经  理： 李友军     研究员

总 工 程 师：陆  逵     研究员

报告编制主持人：傅晓耕  高级工程师

报告编写人员：彭伟蔚  高级工程师 注册造价工程师

陈清明  教授 中国农业大学动物科技学院

王楚端  教授 中国农业大学动物科技学院

廉亚平  研究员 农业部农业规划设计研究院

孙德林  教授 中国畜牧兽医学会养猪学分会

于兰春  副教授 北京养猪育种中心

曲学忠  高工 北京达尔曼农业工程公司

郑连文  高级经济师

内蒙古扎赉特旗农牧业产业化办公室

姜宏伟  高级经济师

内蒙古扎赉特旗农牧业产业化办公室

目    录

第1章　总 论	1

1.1项目概况	1

1.2项目的提出背景	4

1.3项目建设的可行性和必要性	6

1.4项目建设的指导思想	11

1.5研究原则	12

1.6研究依据	13

1.7可研报告研究范围	13

1.8项目主要技术指标	14

1.9项目可研报告结论	14

第2章　市场预测	16

2.1中国养猪业的发展概况	16

2.2中国养猪业的发展潜力和发展方向	17

2.3当前我国生猪、猪肉生产形势分析	19

2.4产品销售方案	27

2.5市场分析预测结论	30

第3章　区域市场分析与销售网络建设	31

3.1区域市场分析	31

3.2产品销售网络建设	31

第4章　场址选择和项目布局	33

4.1场址选择一般遵循的原则	33

4.2场址选择和布局	34

4.3项目区环境特点	34

4.4结论	35

第5章　项目建设方案	36

5.1建设计划	36

5.2建设内容	37

5.3施工条件	65

第6章　环境保护及综合利用	66

6.1项目粪污排放量估算	66

6.2粪污处理利用方案	70

第7章　安全生产及卫生防疫	73

7.1防疫体系建设	73

7.2卫生防疫制度	73

7.3兽医卫生防疫措施	73

7.4几种疫病的免疫程序	74

7.5发生疫情扑灭措施	74

7.6消防	75

第8章　项目实施保障体系	76

8.1项目组织机构	76

8.2技术保障体系	77

8.3原料保障体系	77

第9章　项目实施进度	78

9.1进度安排说明	78

9.2项目实施进度	78

第10章　项目招投标	80

10.1招标依据	80

10.2招标范围	80

10.3招标方式	80

第11章　投资估算及资金筹措	81

11.1项目投资估算	81

11.2资金筹措	81

第12章　效益分析与风险评价	82

12.1经济效益分析	82

12.2项目财务效益分析	83

12.3财务分析的结论	86

12.4社会经济效益分析	86

相关附件

附件1  中共扎赉特旗委员会、扎赉特旗人民政府关于大力发展生猪产业的决定

附件2  扎赉特旗2006——2010年生猪产业基地建设发展规划

附件3  扎赉特旗2008年发展生猪产业优惠政策及奖励办法

附件4 扎赉特旗关于调整全旗生猪产业化工作专项推进领导小组及全旗生猪产业专项推进工作组的通知

附图1  养殖小区总平面图

附图2  人工授精站总平面图

附图3  种猪扩繁场总平面图

附图4  待配、妊娠猪舍平面图

附图5  分娩、哺乳猪舍图

附图6  保育舍图

附图7  种公猪舍图

附图8  生长育肥猪舍图

# 第1章　总 论

## 1.1项目概况

1.1.1项目名称：扎赉特旗年出栏300万头生猪产业化基地建设项目

1.1.2项目承担单位：扎赉特旗人民政府、扎赉特旗农牧业产业化办公室

1.1.3项目负责人：王森林、郑连文

1.1.4项目建设地点：扎赉特旗20个苏木、乡镇（场）、工作部

1.1.5项目生产规模：本项目生产规模为16万头基础母猪，年出栏商品猪、种猪290万头，现有基础母猪10万头，年出栏商品猪、种猪180万头，到2010年出栏各类猪470万头，提供优质种公猪精液10万份。

1.1.6项目建设内容

新建基础母猪300头、年出栏5000头种猪、商品猪的种猪扩繁场23个；新建基础母猪5400头、年出栏10万头商品猪场2处；新建基础母猪700头、年出栏1万头商品猪2处；新建2000平方米、基础母猪120头、年出栏商品猪2000头商品猪标准化生猪养殖小区180处；新建200平方米、基础母猪10头、年出栏180头商品猪规模养殖户3050户；新建年基础母猪3头、出栏50头规模养猪户3万户；新建50头种公猪规模的人工授精站2个。由此，新建猪场到2010年满负荷生产，基础母猪可达到16万头，按照每头母猪年提供合格商品猪290万头，加上现有能繁母猪达到10万头。基础母猪可达到26万头，年出栏优质商品猪470万头。

| 表1-1 新建猪场数量与生产能力 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 母猪规模 | 数量 | 母猪总数 | 年提供商品猪 |
| 1 | 扩繁场 | 300 | 23 | 6900 | 124200 |
| 2 | 年生产10头肥猪商品场 | 5400 | 2 | 10800 | 194400 |
| 3 | 年生产1万头商品场 | 700 | 2 | 1400 | 25200 |
| 4 | 年出栏2000头养猪小区 | 120 | 180 | 21600 | 388800 |
| 5 | 年出栏200头养猪户 | 10 | 3050 | 30500 | 549000 |
| 6 | 年出栏50头养猪户 | 3 | 30000 | 90000 | 1620000 |
| 7 |  |  |  | 161200 | 2901600 |

1.1.7投资规模、效益分析

本项目建成后，生产基础母猪16万头，生产各类猪290万头，实现销售总收入46.99亿元，其中种猪收入3.8亿元，商品猪收入42.8亿元，精液收入0.02亿元，粪肥收入0.4亿元，饲料收入21.64亿元，兽药收入0.7亿元。

本项目实施后，可拉动相关产业实现销售利润9.04亿元，其中饲料销售利润5.2亿元，兽药销售利润0.34亿元，屠宰加工利润3亿元,其他加工利润0.5亿元。累计增加全旗地方财政收入3亿元。按照近五年商品猪平均销售价格，每头猪利润700元，全旗农民人均纯收入增加9400元。

项目主要经济指标：

项目总投资  216729.26万元

其中：土建投资       68581.91万元

设备投资      54234.63万元

预备费        2456.35万元

基建借款利息  2218.86万元

引种费        42467.50万元

铺底流动资金  46770.00万元

项目资金来源  216729.26万元

其中：申请上级扶持资金  15000.00万元

地方政府扶持资金  6781.00万元

银行贷款          29350.00万元

业主自筹          165598.26万元。

年均实现销售收入           420588万元

利润总额                   161591万元

项目财务净现值（Ic=10%）   974966万元

投资回收期                  3.50年

投资利润率                  74.56%

内部收益率                  82%

生产能力利用率(BEP)         25%

到2011年，扎赉特旗生猪产业在现有基础母猪10万头基础上，实现基础母猪存栏26万头，生产出栏各类猪470万头。实现销售总收入75.79亿元，其中种猪收入6.13亿元，商品猪收入69.03亿元，精液收入0.03亿元，粪肥收入0.65亿元，饲料收入34.90亿元，兽药收入1.13亿元。

| 表1-2 2011年扎赉特旗养猪收入情况 |
| --- |
| 收入来源 | 本项目 | 现有项目 | 合计 |
| 总收入 | 46.99 | 28.80 | 75.79 |
| 其中: 种猪 | 3.8 | 2.33 | 6.13 |
| 商品猪 | 42.8 | 26.23 | 69.03 |
| 精液 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| 粪肥 | 0.4 | 0.25 | 0.65 |
| 饲料 | 21.64 | 13.26 | 34.90 |
| 兽药 | 0.7 | 0.43 | 1.13 |

1.1.8项目建设年限: 2008年——2010年

## 1.2项目的提出背景

1.2.1 创建了养猪发展的政策环境

2005年起扎赉特旗委、政府制定了《扎赉特旗300万头生猪产业化扶贫基地建设项目书》、《扎赉特旗2006—2010年生猪产业化基地建设发展规划》、《关于大力发展生猪产业的决定》，出台并实施了《全旗科级以上领导干部带头做好生猪产业化推进工作的意见》、《扎赉特旗发展生猪产业优惠政策及奖励办法》等，将生猪产业化基地建设列入全旗“十一五”主导产业发展战略规划，相继出台了多项优惠政策和奖励办法，成立了由旗委书记挂帅的“全旗生猪产业化基地建设专项推进领导小组”，下设办公室和旗级领导任组长的八个专项推进工作组，决心做大做强生猪产业，把扎赉特旗打造成内蒙古自治区乃至东北最大的绿色无公害生猪产业化生产基地， 到2010年全旗实现年出栏生猪300万头的三年战略目标。

1.2.2 已经建设了一批现代化猪场

近年来，扎赉特旗委、政府根据本旗地域特色和资源条件，举全旗之力发展生猪产业，使生猪产业得到快速发展，生猪养殖规模逐渐扩大，示范基地建设带动了全旗养猪业的发展。按照“小规模、大群体”的原则，实行规模小区养殖与千家万户普养相结合的方式，建设了一批标准化示范养殖小区和养猪专业村、专业户，极大地促进了生猪养殖规模的发展壮大。2006年全旗出栏商品猪66万头，成为自治区生猪调出大县。2007年，扎赉特旗委、政府继续采取有力措施，通过完善发展生猪产业优惠政策及奖励办法。推行工作内部入股、大户联合、招商引资、规模养殖、小户散养等模式，使生猪产业化基地规模和档次得到进一步提升。2006-2007年建设300头基础母猪种猪扩繁场10处，600头基础母猪种猪扩繁场3处，年出栏1500头商品猪养猪小区153处，年出栏150头养猪专业户2960处，50头以上规模养殖户达18705户。2007年出栏商品猪132万头。全旗能繁母猪达到105815头，全旗成立了生猪产业协会和20个生猪养殖协会，入会人员3698人，提升了全旗生猪产业发展的规模和档次。

扎赉特旗生猪产业建设项目本着高起点、高标准的原则，建设标准达到国内先进水平，目前已经达到国家活体猪储备基地的建设标准和国家生猪调出大县的要求，在养殖小区建设方面达到农业部养殖小区示范县的要求。

表1-3 2006-2007年猪场数量与生产能力

| 序号 | 母猪规模 | 数量（个/户） | 母猪总数 | 年提供商品猪 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300 | 10 | 3000 | 45000 |
| 2 | 600 | 3 | 1800 | 27000 |
| 3 | 100 | 153 | 15300 | 229500 |
| 4 | 10 | 2960 | 29600 | 444000 |
| 5 | 3 | 18705 | 56115 | 841725 |
| 6 |  |  | 105815 | 1587225 |
| 合计 | 1317396.75 |
| 备注 | 全年平均存栏经产母猪8.8万头,每头母猪年提供商品猪15头,实际出栏132万头，部分工程在2007年底完成，未完全实现生产能力。 |

1.2.3 培养了一批养猪能人

2005~2007年旗委、政府与中国畜牧兽医学会养猪学分会合作共举办了养猪技术培训班22期，每期培训人数为300人，累计7700人次参加了养猪技术培训，培养126名专职兽医技术人员，建立了旗、乡、村和基地养殖户四级网络防疫体系。做到3年无重大疫情发生，每头母猪生产能力提高到 年可提供18头合格商品猪，达到全国较高生产水平。

1.2.4 取得了明显的经济效益和社会效益

2007年全旗生猪产业实现销售收入31.68亿元，出栏合格商品猪132万头，实现销售收入21.12亿元，实现利润9.24亿元，每头商品猪实现利润700元，全旗农民人均收入增加3080元。实现饲料销售收入9.24亿元，兽药销售收入1.32亿元。

| 表1-4 2007年养猪效益分析 |
| --- |
| 项 目 | 销售数量 | 平均价格 | 销售收入(万元) | 备 注 |
| 销售生猪(万头) | 132 | 1600 | 211200 | 07年全年平均价格16元/kg,平均出栏体重100kg |
| 饲料销售(万吨) | 462000 | 2000 | 92400 | 按照全猪群料肉比1:3.5,100kg体重需要350kg饲料,每吨2000元计算. |
| 兽 药 | 132 | 100 | 13200 |  |
| 合 计 |  |  | 316800 |  |

## 1.3项目建设的可行性和必要性

1.3.1可行性

（1）农业产业结构调整需要。农民由于受市场拉动对发展生猪产业积极性较高，有较强的规模养猪愿望。而且扎赉特旗粮食、秸杆资源丰富，有大小十几家稻米加工厂，米糠资源充足。从过去单一粮食生产模式逐渐转变农牧结合的多元生产经营模式，充分发挥了地域和资源优势。

（2）领导重视，群众支持。在旗人代会上政府工作报告中明确提出把生猪产业作为“十一五”期间扎赉特旗经济发展的主导产业并列入全旗国民经济和社会发展“十一五”“规划，大力发展生猪产业的决策得到了广大代表们的大力支持。截止2007年末，全旗生猪养殖户达到5.2万户，统一标准建设标准化养殖小区153处，万头养猪大场、种猪扩繁场和猪人工授精站10处，总建筑面积达到26.92万平方米；全旗成立生猪养殖协会20个，入会会员3698人。全面提升了全旗生猪产业发展的规模和档次。

（3）饲养、防疫等技术上有可靠保证。旗畜牧局技术人员多，经验丰富。项目区畜牧综合服务站有专业技术人员，已建成旗、乡、村及基地养殖户防疫四级网络体系，可为养猪户全方位提供技术服务。

（4）规模饲养生猪的经济效益十分可观。根据本地区2005~2007年市场测算，平均每头商品猪净利润可达700元。

（5）各级政府高度重视生猪产业的发展。内蒙古自治区党委和政府和兴安盟行署、扎旗政府近几年来一直重视发展生猪产业，由于该项目有利于当地农业产业结构的调整和农业产业化进程的加快，有利于当地经济的快速发展，有利于农牧民走上更加富裕的道路，因而得到了当地各级政府的支持和欢迎。旗委政府成立生猪产业化基地建设专项领导小组并设立八个专项推进工作组协调解决项目建设过程中的疑难问题和重大问题，进行大力协助、配合和指导。

（6）该项目从资金、技术、管理等方面保证生猪养殖业“精养、高产、优质、高效”，并持续、稳定、健康发展。项目立足于增强我国生猪产业的综合实力，通过适度规模经营，增加科技含量，加快生猪由传统饲养方式向集约化、现代化经营方式转变的步伐。切实将生猪产业化与粮食产业化密切结合起来，优化生猪饲料结构，变农作物“单元结构”为“多元结构”，推动优势生猪项目的发展和区域合理化布局。

（7）实行产业化经营模式，推动生猪养殖。龙头企业、农户联合实现资源合理配置，提高综合竞争实力。已与江苏雨润食品产业集团签定年屠宰加工200万头生猪项目协议并已开工建设。项目建成后，将成为东北最大的生猪屠宰加工企业，以及建设东北最大的生猪交易中心。通过“挂、靠、联”与集团“强强联合”，实现资源合理配置。走“市场牵龙头，龙头带基地，基地联农户”的产业化发展路子，促进三者的有机结合，使产业链不断延伸，辐射面逐步扩大，规避企业和农民经营风险，提高综合效益，以此带动全旗广大农民群众发展经济、改善生活、增加收入。

1.3.2必要性

本项目具备以下几个重要意义：

（1）是增加我旗农民收入的重要举措。

持续较快增加农民收入、提高农民生活质量，是社会主义新农村建设基本出发点和根本目的，也是三农工作的永恒主题。农村改革和发展仍处在艰难的爬坡和攻坚阶段，农民增收问题更成为一个坎，要跨过去，需要我们加倍努力。我们过去促进农民大幅度增收的一些措施和做法，随着形势的变化，呈现出明显的局限性。粮食产量和价格在上升到一定高度后，要实现再次突破难度较大。乡镇企业、劳务输出等农民增收举措从长远上看，受到的制约因素也越来越多。相对而言，推进以生猪为主体的养殖业产业化经营，使农民从传统养殖向现代养殖转变，由小规模经营向集约化经营转变，可以为农民持续增收拓展新的空间。

（2）是彻底改变扎赉特旗经济增长方式，加速产业结构调整，帮助农民脱贫致富，三年之内通过发展生猪产业，实现稳定脱贫的需要。

养殖业前伸后延，关联度很高，是促进种植业、带动加工业、活跃流通业、联动相关产业的一个中轴产业。从大农业来看，养殖业的发展，可以推动粮经饲结构的调整，促进种植业结构优化。从农村经济整体来说，养殖业产业化链条很长，每跨越一个行业，就增加一个增值环节，多行业联动，又可带动农村二三产业的转移。因此，从养殖产业突破，向前可以带动农业的结构调整，有效缓解农产品卖难的矛盾，向后可以推动农村市场体系建设，加快流通组织的发育和科技水平的提高，整体带动农村一、二、三产业的发展和结构优化、产业升级。几年来，我旗通过农业综合开发和农田水利基本建设，夯实了我旗农业生产基础，促进了旗域经济跨跃式的发展。要尽快实现农牧民脱贫致富达小康的目标，必须调整农业产业结构，发展以种植业为原料的养殖业，变产粮大旗为经济强旗。大力发展生猪生产促进粮食生产转化增值，是近期提高农业生产效益的有效途径。目前生猪养殖业前景看好。走种养加相结合的路子，使大量的粮食和秸杆资源，通过过腹实现转化增值。采取适度规模，大群体、千家万户相结合的科学饲养模式，进行统一规划，合理布局，举全旗之力，大力推进规模化、集约化进程，充分调动全旗人民养猪的积极性。这样即可使农民看到规模养殖、科学养殖的特点，又可使农民看到发展养猪产业的经济优势和潜力。从而加快产业结构调整的步伐，增加农民收入，早日实现稳步脱贫致富。

（3）是实现富民强旗的现实要求。

生猪是适合全旗主推的农业优势产业。从发展优势来看，全旗具有发展生猪产业得天独厚的自然资源条件和地理条件。全旗自有耕地500多万亩，与周边地区构成近1500万吨玉米生产能力，生猪养殖具有充足的饲料来源。我旗水源丰富、气候适宜，背靠内蒙、面向黑龙江和吉林，交通便捷，具有不可多得的生猪产业发展优势。便于生猪养殖壮大规模和生产企业入驻建厂。从发展规模看，2006-2007年建设300头基础母猪种猪扩繁场10处，600头基础母猪种猪扩繁场3处，年出栏1500头商品猪养猪小区153处，年出栏150头养猪专业户2960处，50头以上规模养殖户达18705户。2007年出栏商品猪132万头。全旗能繁母猪达到105815头。年饲养生猪达到200万头，生猪产业正在成为我旗农业的重要支柱产业，成为农民增收的重要来源。从生产条件看，农民有养猪的传统习惯，养殖水平较高，生猪产业发展有坚实的群众基础。从市场前景看，我旗生猪在旗内外市场的需求逐步扩大，沿海部分地区和一些大城市退出生猪养殖又为我旗生猪市场提供了更大空间。因此，我们一定要把生猪产业作为富民强旗的重点产业，坚持不懈地抓紧抓好，尽快做大做强，为全旗新农村建设和旗域经济发展奠定坚实的产业基础。

（4）是改变我旗传统落后的养猪生产模式，加大科技投入，实施标准化生产，提高生产效率，发挥龙头企业作用的需要。

几年来，我旗生猪产业通过实施“公司＋基地+协会＋农户”的产业化经营模式，解决了因农户分散经营出现的小生产与大市场之间的矛盾，解决了由一家企业对千家万户农牧民不易操作的问题，促进了龙头企业与农村经济社会化分工的有序结合，实现了共同发展。通过优势互补，以开发环保健康食品，发展特色产业为目标，以延长农副产品加工产业链，提升产品的科技含量和附加值为目标，力争在短时期内提高加工企业的整体实力，打造特色企业知名品牌，实现企业利润最大化，全力支持扎赉特旗地方经济的发展。

（5）是落实自治区党委政府安排54个自治区直属机关及企事业单位对口帮扶54个贫困嘎查的决定，实现自治区党委政府通过资金整合方式达到产业化扶贫目的的要求。

自治区党委、政府确定54个厅局、企事业单位帮扶扎赉特旗是从发展的高度出发，带着感情扶持贫困地区发展的重要方式，尤其是召集各金融部门到扎旗重点扶持生猪产业项目是创新扶贫方式，实施产业化扶贫的重要举措，充分体现了自治区党委、政府对扎旗的关心、重视和支持。

扎赉特旗具备粮食、人力、土地等多种资源优势，在扎旗发展生猪产业是一项发展潜力巨大的产业化项目，是切实可行的，无论从农牧业结构调整的内在需求看，还是从增加农牧民收入，发挥农村牧区经济优势来看，对实现贫困地区稳定脱贫、壮大全旗农村经济、推进社会主义新农村建设都具有重大意义。

发展生猪产业要打牢基础、深入调研、广开门路、做好市场，要重点扶持生猪养殖基地的养殖大户发展生猪产业。在引进种猪、猪舍建设、繁育仔猪等方面给予资金支持。引进扶持生猪产业化龙头企业，逐步发展深加工，在金融部门支持的基础上，注重在加工和流通环节积累资金。

## 1.4项目建设的指导思想

项目承担单位要以市场为导向，以经济效益为中心，把种猪繁育、商品猪生产、饲料供应、技术培训、屠宰加工等环节按合同形式联合起来，有效促进千家万户的农民与市场之间的有机结合，缓解生猪价格周期性波动，保护农户养猪生产的利益。

## 1.5研究原则

本可研报告编制中遵循承担单位与专家共同商议的几项原则:

1.5.1先进性原则

本项目具有国内先进水平，项目种猪引进国内领先水平的种猪场，种猪繁育技术、饲养技术、饲料配方、各类猪舍设计及设备均按当前国内安全无公害生产要求的高起点进行，并结合当地实际情况，因地制宜，进行设计。

1.5.2统筹规划分步建设原则

新建基础母猪300头、年出栏5000头种猪、商品猪的种猪扩繁场23个；新建基础母猪5400头、年出栏10万头商品猪场2处；新建基础母猪700头、年出栏1万头商品猪2处；新建2000平方米、基础母猪120头、年出栏商品猪2000头商品猪标准化生猪养殖小区180处；新建200平方米、基础母猪10头、年出栏180头商品猪规模养殖户3050户；新建年基础母猪3头、出栏50头规模养猪户3万户；新建50头种公猪规模的人工授精站2个。由此，新建猪场到2010年满负荷生产，基础母猪可达到16万头，按照每头母猪年提供合格商品猪18头和现有能繁母猪已达到10万头规模计算。到2011年全旗基础母猪可达到26万头，年出栏优质商品猪470万头。

1.5.3产业化原则

在公司＋农户+基地建设中，公司向农户提供二元母猪、优秀种公猪精液、25％浓缩料、养殖及防疫技术培训，并与兴盛屠宰厂、广益畜禽定点屠宰厂、源龙源生猪屠宰厂江苏雨润食品产业集团扎赉特旗福润分公司签订生猪收购合同，确保本项目产品具备稳定销售渠道；同时按协议价格负责收购农户饲养的商品猪，在市场低迷时期，实施最低保护价收购，由政府与屠宰加工企业共同承担风险，保护农户养殖的经济效益。

## 1.6研究依据

(1)国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见；

(2)国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见；

(3)内蒙古农牧业厅关于加快发展生猪生产的意见；

(4)扎赉特旗2006年—2010年生猪产业化基地建设发展规划；

(5)扎赉特旗《关于大力发展生猪产业的决定》；

(6) 项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料；

(7) 国家发改委和建设部《建设项目经济评价方法与参数》；国家发改委《投资项目可行性研究指南》；《中华人民共和国农业工程建设标准NYJ/T-03-2005》“集约化养殖场建设标准” ；《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号；《工业企业设计卫生标准》GBZ1—2002；《建筑抗震设计规范》（GB50011—2001）；《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》。

## 1.7可研报告研究范围

新建基础母猪300头、年出栏5000头种猪、商品猪的种猪扩繁场23个；新建基础母猪5400头、年出栏10万头商品猪场2处；新建基础母猪700头、年出栏1万头商品猪2处；新建2000平方米、基础母猪120头、年出栏商品猪2000头商品猪标准化生猪养殖小区180处；新建200平方米、基础母猪10头、年出栏180头商品猪规模养殖户3050户；新建年基础母猪3头、出栏50头规模养猪户3万户；新建50头种公猪规模的人工授精站2个。由此，新建猪场到2010年满负荷生产，基础母猪可达到16万头，按照每头母猪年提供合格商品猪18头和现有能繁母猪已达到10万头。到2011年全旗基础母猪可达到26万头，年出栏优质商品猪470万头。

## 1.8项目主要技术指标

表1-5项目主要技术指标

| 序号 | 主要技术指标名称 | 主要技术指标数值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目占地(亩) | 19430 |
| 2 | 项目建筑面积(平方米) | 2346059.01 |
| 3 | 总投资(万元) | 216729.26 |
| 4 | 年供二元母猪(头) | 151908 |
| 5 | 年提供商品猪(头) | 2674257 |
| 6 | 年提供优质精液(万份) | 10 |
| 7 | 项目年出栏生猪(万头) | 2826165 |
| 8 | 年均销售收入(万元) | 420588 |
| 9 | 年均总成本(万元) | 258995 |
| 10 | 年均利润总额(万元) | 161591 |
| 11 | 财务净现值（Ic=10%）(万元) | 974966 |
| 12 | 投资回收期(年) | 3.50 |
| 13 | 投资利润率 | 74.56% |
| 14 | 内部收益率 | 82% |
| 15 | 生产能力利用率(BEP) | 25% |

## 1.9项目可研报告结论

1.9.1本项目符合经济产业结构调整总体目标和规划

依据扎赉特旗产业结构调整的总体规划，通过实施本项目辐射千家万户，拉动全旗生猪产业化发展，确保到2010年底，全旗生猪出栏300万头，使生猪产业成为扎赉特旗经济增长的主导产业。项目本身年消耗饲料84.18万吨，带动饲料企业生产销售饲料13.5亿吨，并带动猪肉产品加工行业发展，使全旗饲料及猪肉产品加工业利润及全旗财政收入均有增加。

1.9.2良好的示范带头作用

本项目新建基础母猪300头、年出栏5000头种猪、商品猪规模的种猪扩繁场23个；新建基础母猪5400头、年出栏10万头商品猪规模的养殖大场2处；新建基础母猪700头、年出栏1万头商品猪规模猪场2处；新建2000平方米、基础母猪120头、年出栏商品猪2000头商品猪标准化生猪养殖小区180处；新建200平方米、基础母猪10头、年出栏180头商品猪规模养殖户3050户；新建年基础母猪3头、出栏50头规模养猪户3万户；新建50头种公猪规模的人工授精站2个。由此，新建猪场到2010年满负荷生产，基础母猪可达到16万头，按照每头母猪年提供合格商品猪18头和现有能繁母猪已达到10万头。到2011年全旗基础母猪达到26万头，年出栏优质商品猪470万头。

1.9.3本项目是产业扶贫的重要措施

落实自治区党委政府关于从项目扶贫到产业扶贫，实现自治区54个厅局和企事业单位对口帮扶目标和资金整合的决策。

1.9.4本项目发挥优势粮食主产区作用

利用了本地区为全国粮食主产区优势，实现粮食就地转化的区域优势和人口少、土地面积大的安全环境优势，具备生产绿色无公害安全、优质、健康猪肉的得天独厚的自然和生态条件。

# 第2章　市场预测

猪是常年发情的多胎动物，性成熟早，妊娠期短。母猪繁殖利用年限长，肉猪饲养期短，屠宰率高，对自然、地理、气候等条件适应性强。猪是杂食动物，饲料范围广泛，对饲料能量及蛋白的利用率高（蛋白转化效率12%,能量转化效率23.0%）。猪肉营养丰富，消化率95%以上,蛋白质的生物学价值为82%。这些生物学特性和经济学特性深受消费者和生产者的欢迎，长期以来，生猪生产对人类进化和保健起着重要作用。

在我国，养猪业的社会意义、经济意义和生态意义都非常明显。猪肉是我国居民的主要肉类食品，对改善人民膳食结构，建设“菜篮子”工程具有重要意义。养猪业吸纳大量农村劳动力，对解决农村人口就业提供重要途径。种植业的产品或副产品可作为养猪业的原料，养猪业又可为种植业提供有机肥料，使种植业获取高产、优质的产品，并能降低生产成本。堆肥腐熟的猪粪有机质含量为30%以上，氮、磷、钾总养分含量6-7%，既可促进农作物的生产，又可提高土壤肥力。

## 2.1中国养猪业的发展概况

改革开放以来，养猪业的购销和流通体制改革以及产销一体化改革取得了明显成效；市场体系发育迅速，先后建成了一大批肉类批发市场；良种繁育体系、疫病控制体系、饲料生产体系以及技术推广服务体系等基础设施的建设，取得了进一步的改善和加强；规模化、集约化养猪及商品猪基地的建设取得很大进展，特别是1998年农业部实施农业结构调整，2000年实施“无公害食品安全生产工程”以来，养猪商品化、产业化水平显著提高，养猪效率和效益也明显改善，区域化格局越来越明显，中国养猪产业已初具规模。

尽管我国养猪业取得举世瞩目的成就，但从总体上看，目前我国养猪生产效率和效益依然处于较低水平，和世界先进水平相比有很大差距，在国际市场上竞争力不高。这种差距在很大程度上是由于我国养猪总体上以粗放经营为主以及养猪科技水平落后所致。

## 2.2中国养猪业的发展潜力和发展方向

猪的出栏率是衡量养猪生产力水平的综合性指标。出栏率高，每头存栏猪的产肉量就高，养猪业效益就好。如果母猪繁殖率，商品猪成活率低且生长慢，则出栏率就低，生产成本加大，效益下降。当前我国商品猪年平均出栏比率为116%，而发达国家则在180%。平均每头存栏猪提供猪肉重量，欧盟和美国都在144公斤，日本为130公斤，韩国为140公斤，而我国是99公斤，仅比东欧87公斤和俄国92公斤略多。我国出栏猪平均瘦肉率只有50%多，而养猪先进的国家一般都在60%以上。因此，我国养猪业的发展应积极推广科学养猪，改善生产方式，由分散粗放经营向适度规模和集约化经营方式转变，不断提高养猪的生产效率和经济效益。

2.2.1提高母猪繁殖率和商品猪成活率

每头母猪年提供仔猪头数的多少，是影响养猪生产成本的重要因素。母猪产一头仔猪的饲料消耗量，随其每年提供仔猪头数而不同。据测算，在现有饲养条件下，母猪每少产或夭折1头仔猪，将损失饲料42～82千克，若母猪空怀1年，需白消耗饲料720多千克。因此养猪者首先必须努力提高母猪繁殖率和仔猪的成活率。

我国母猪生产力水平为平均每头母猪每年提供商品肉猪18头，若提高到19头，则每年可少养母猪约900万头。按每头母猪消耗1吨饲料计算，每年可节省900万吨。

2.2.2提高生长速度，降低饲料消耗

商品猪占栏时间越长，消耗饲料越多，所以增重越快，越省饲料。饲料成本占养猪成本的70％~80％，因此提高生长速度，降低饲料消耗将明显改善养猪业的经济效益。我国育肥猪生长速度与国外相比，相差100g－200g,每千克增重多消耗饲料0.2-0.5千克。因此提高商品猪生产力水平，也是养猪业面临的重要任务。

提高生长速度缩短占栏时间，减少猪群维持费用，提高圈舍及设备利用率，节省劳动工时，从而提高养猪效益。

2.2.3品种改良，发展瘦肉型猪

优良种猪是养猪业生产实现优质、高产、高效的重要基础。现代世界猪种改良的趋势是以发展瘦肉型猪为主，脂肪型猪种逐渐被改造或淘汰，发达国家瘦肉型猪种已占95％以上。中国猪尽管繁殖力强、肉质好，但生长速度慢，瘦肉率低，与世界先进水平差距很大。目前大部分区域出栏猪中杂优猪比例仅约占50%，抓品种改良，建设完善良种繁育体系，大力发展瘦肉型猪，是我国养猪业发展的重要方向之一。

2.2.4发展规模化、标准化养猪

规模化、标准化养猪，是中国现代养猪业发展的趋势。世界发达国家养猪业的发展，无不经历了副业型过渡到规模化专业型，最后发展到工厂化的过程，并实现了相当高的集约化水平，种猪、饲料、饲养过程、卫生防疫、运输、屠宰加工等过程都实现标准化管理，提高了生产效率、产品质量和经济效益。

2.2.5发展安全无公害生产

安全无公害生产指生产的猪肉及其制品卫生安全，消费者可以放心食用，同时生产过程符合环保要求，实行无废物和无污染的清洁生产。近年来，国内部分养猪场和养殖户为了提高猪的生长速度和胴体瘦肉率，在饲料中大量使用抗生素、违禁药物、生物激素、微量元素等，造成猪肉产品中有毒有害物质超标，同时造成严重的环境污染问题，在一些地区这些问题已经成为制约养猪业可持续发展的主要因素，也影响了出口创汇。因此，要按照国家安全无公害食品生猪系列操作规范进行养猪生产和加工，实现安全无公害生产。

## 2.3当前我国生猪、猪肉生产形势分析

2.3.1生猪、猪肉生产及生猪养殖效益分析

猪肉是我国肉食的支柱性产品，对稳定和发展社会主义市场经济起着重要作用。我国养猪业立足国内，兼顾外销，形成面向国际和港澳市场，面对国内大中城市需求和广大农村需要，建立具有中国特色的适度规模化养猪、工厂化养猪和千家万户养猪的三大层次养猪格局。

根据我国肉类结构比较表统计（见下表），我国目前肉食结构中68.8%为猪肉，比世界平均水平40.2%高71.1%，牛肉在我国肉食结构中占有7.6%， 是世界水平25.3%的三分之一， 现阶段我国是世界猪肉产量的第一大国，占世界产量的46%。

表2-1  肉类结构比较表（%）

| 项 目 | 猪 肉 | 家禽肉 | 牛 肉 | 羊 肉 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中 国 | 68.8 | 18 | 7.6 | 3.9 |
| 世界平均 | 40.2 | 27.6 | 25.3 | 5.1 |

目前，城乡居民对保健越来越重视，买猪肉不是需要肥肉为其解决脂肪来源，而是需要美味可口的瘦肉来改善生活，烹调出各式各样色、香、味、美俱全的餐食佳肴。随着人民生活水平的提高和传统的食肉习惯，对高品质的猪肉的需求量会日益增加。

猪肉零售价格从2004年10月达到 17 元/公斤的高点后开始走低，2005年10月降到11元/公斤，猪肉价格降至近年最低点，之后开始反弹触底，到2006年5-6月又降至近年最低11元/公斤，完成了一个涨跌周期。在经历了2006年上半年大幅下跌的走势之后，国内生猪及猪肉产品价格自2006年下半年开始持续走高。2007年以来，猪类产品价格依旧持续上扬。

图2-1   2003年1月-2007年5月我国猪肉零售价格

图2-2　　2008年1－5月仔猪市场走向

2008年1月份全国绝大多数地区仔猪价格虽有所回升，但上涨幅度均不大。春节过后，全国绝大多数地区仔猪价格飞速上涨。进入3月份，大部分地区仔猪价格仍呈现上涨态势。由于“金猪年”给不少养猪户带来了甜头，春节过后，很多猪农扩大饲养规模，补栏积极性异常高涨，仔猪非常走俏，货源紧缺，价格攀升很快。4月份上旬，尽管受疫病影响，多数地区仔猪价格呈回落态势，但下跌幅度不大。一些地区的价格还有所回升。但从4月中旬开始，由于受生猪价格持续下跌的影响，全国各地仔猪价格亦呈回落趋势。很多养猪户不再大量购进仔猪，观望态度比较浓厚。5月份多数地区仔猪价格仍处于回落态势，但回落幅度逐渐缩小，由于生猪价格开始稳定，有些地区仔猪价格出现上涨迹象。

图2-3　　2008年1－5月猪肉市场走向

2008年1月全国五花肉平均价格为25.38元/kg左右，较去年12月上涨了5.09%（07年12月份全国五花肉平均价格约为24.15元/kg）。春节过后，猪肉市场较节前有所清淡，价格也相对比较稳定。2月中下旬全国五花肉平均价格维持在25.80-25.90元/kg之间。3月初多数地区五花肉价格有所回升，但从3月中上旬开始，全国各地五花肉价格均有所回落，主要与3月份不是我国猪肉的消费旺季有关。进入4月份以来，猪肉价格继续呈现回落态势，不过随着“五一”小黄金周的临近，猪肉消费开始有所增加，从而带动了猪肉价格的小幅上涨。但“五一”过后，多数地区五花肉价格比较平稳，有些地区呈回落态势。从全国行情来看，5月五花肉平均价格仍处于回落态势。

总之，受国家宏观调控政策的影响，生猪存栏量有所增加，肉价呈小幅回落态势。

图2-4　　2008年前23周生猪市场分析及近期行情预测（博亚和讯）

今后行情预测：目前全国生猪处于一个高价位，受供需关系和成本因素的限制，预计国内生猪价格仍将持续一段时期，短期不会出现明显的回落。由于社会各界的关注和政府的调控（已动用储备肉），供给增加需求减少，预计一段时间以后生猪价格上涨的压力将减轻，涨势将趋缓。

2.3.2未来3~5年养猪形势

1、 国家政策扶持的长期性

第一是普惠性的政策。主要包括四项：能繁母猪的补贴、能繁母猪的保险、疫病防疫补贴、高致病性猪蓝耳病的强制扑杀补偿。

第二是针对特定对象的政策。主要是三项：生猪的良种补贴、生猪调出大县奖励、支持标准化规模养殖场基础设施建设。

第三是不直接落实到养殖户，但养殖户会间接受益的政策。有三项：生猪生产消费监测预警体系、中央地方储备肉、屠宰环节的病害猪无害化处理补助。这三项政策主要着眼于宏观市场的调控、生产的引导和食品的安全。

2、疫情不可掉以轻心

猪瘟仍是今后养猪业的头号“杀手”  目前很多猪场猪瘟阳性率都比较高，必须引起重视，现在疾病是综合因素所致使养猪业蒙受损失。猪瘟是防疫的基础工作，对母猪和公猪要全面普查，发现猪瘟阳性一律淘汰，建立健康猪群，保证群体健康安全。

口蹄疫将是继续困扰养猪业发展的“万恶之源”  口蹄疫是多少年来困扰养猪业的重要疾病，传播速度快，传播面广，损失严重。很多地方感到口蹄疫防不胜防，造成严重经济损失。母猪病毒性繁殖障碍综合征（PRRS）病是阻碍养猪业生产的“祸根” 。 从1996年到现在，PRRS 一直对养猪业构成威胁，猪场损失惨重，疫苗作用很小。要做好PRRS不爆发，首先要解决猪瘟，增强营养，强化环境的改善和加强管理。

3、 粮食紧缺

我国粮食生产连续4年获得丰收，粮食供求形势进一步改善。总体看，粮食供求总量基本平衡，库存充裕，库存消费比大大高于国际上公认的安全线，是完全可以保证市场供应的。从粮食品种结构来看，小麦产大于需。稻谷继续增产，当年产需基本平衡。当年玉米供求仍是产略大于需的格局。近几年我国大豆等油料作物产量下降，大豆和食用植物油需求增长较快，产需缺口较大，需要通过进口来弥补。

随着我国粮食供需形势的变化，粮食进出口情况也发生一定变化，粮食进口比上年同期有所减少。除大豆进口继续保持增长外，其他主要粮食品种进口量均有所下降。据海关统计，2007年1～10月共进口粮食2583万吨，比上年同期减少76万吨。其中，大豆进口增加较多，小麦、大米等进口数量减少；1～10月共出口粮食878万吨，比上年同期增加409万吨。

4、 自然灾害

2008年1月份全国因受低温和雨雪天气影响，已有1581.3万头（只）畜禽死亡。其中，生猪死亡87.4万头，牛死亡8.5万头，羊是45.9万头，家禽死亡1435.6万只。虽然雨雪冰冻自然灾害过去，但给我们一个沉痛的教训，尤其南方小规模猪场生产条件过去简陋，饲料储备不足，这次灾害中除猪舍倒塌、冻死，还有很多饿死的猪只。 四川大地震给养猪业带来很大影响。

5、 技术含量要求更高

2006~2007年生猪存栏大大下降，疫情肆虐，受其影响最大的是分散饲养农户。其原因是落后的饲养方式、简陋猪舍建筑和传统生产技术。因此，未来中国养猪业已经不是劳动密集型产业，逐步转向知识密集型和资本密集型。由于疾病影响，要求改善生产方式，强化设备投入，强化规模化、自动化要求有文化、懂管理、善经营的管理人员才能驾驭这个产业。

2.3.3我国猪肉进出口形势

现在国际市场对猪肉的需求量也很大，我国猪肉产量虽然很大，但出口量很小。在猪肉的国际贸易中，我国价格具有一定优势，主要是劳动力成本低。例如美国历年猪粮（玉米）比价在1：13上下，而我国在1：5就可以保本，1：6养猪户有利可图。在猪肉的加工制品方面，因为比较费工，而我们优势还要大。所以在做好提高猪肉质量这篇大文章后，我国猪肉出口前景是光明的。

2.3.4国际猪肉市场分析

俄罗斯猪肉市场情况：自1992年实行经济改革以来，俄罗斯对外贸易在其国内一支独秀，成为拉动俄经济发展、保持宏观经济平衡的重要工具。俄经济继2000年大幅上升之后，仍保持了一定的增长率，引起了国际社会的关注。俄罗斯是猪肉消费大国，年需求量达150万吨，但其国内仅能提供120万吨，有30万吨猪肉需要进口。俄罗斯从2003年起对肉类进口实施配额限制。2004年发放的猪肉进口配额为45万吨。欧盟等分得22.73万吨猪肉配额，美国4.22万吨，巴拉圭1000吨。其余17.5万吨猪肉配额分配给“其他国家”。在俄罗斯政府的配额方案中，未对中国规定具体国别进口配额，在“其他国家”项下也不再规定具体国别配额。中国企业可以凭借优势，争取更多对俄出口。

日本猪肉市场情况：日本是世界猪肉进口大国，每年进口猪肉约95万吨左右。2004年8月，日本将对进口猪肉征收紧急保障措施关税。根据日本政府的相关规定，一旦进口猪肉的数量超过25.7万吨，日本将自动对其启动保障措施。

韩国猪肉市场情况：据韩国农林部资料显示，受到疯牛病的影响，对猪肉的需求大幅上升，而国内的供应又非常有限，因此进口量不断增加。最近几年进口猪肉情况：1999年14.2万吨，2000年为9.6万吨，2001年为10万吨，2002年4月发生口蹄疫，猪肉出口萎缩，国内供应增加，进口猪肉减少，2002年－2003年进口猪肉量下降到6－7万吨。

欧盟猪肉市场情况 ：据FAO贸易资料显示，猪肉出口居于前三位的国家分别是丹麦、荷兰和比利时，这三个国家的猪肉价格在国际市场中具有引导性作用。

美国猪肉市场情况：美国是世界猪肉进口大国， 2003年美国进口了创记录的53.8万吨猪肉，比2002年增加了11%，由于美元汇率的相对疲软， 2004年猪肉进口下降1%。美国消费者对猪肉消费需求仍然强劲，尤其是对有价格竞争力的猪腰肉、排骨肉和腹肉。猪肉进口必须符合美国农业部食品安全与监督局的规定。关于提议的原产国标签规定，因2004年混合拨款法案而使得该强制规定推迟到2006年执行。

## 2.4产品销售方案

针对当前我国养猪业发展情况，为了保障产品得到稳定的产品销售渠道，本项目拟采用以下主要销售方案。

2.4.1引进、依托国家级大型龙头企业

通过签订购销协议，将本项目生猪产品主要售给江苏雨润食品产业集团有限公司扎赉特旗福润分公司。江苏雨润食品产业集团有限公司：以食品加工为主业，兼营房地产、商贸物流、旅游等。截止2007年底，集团公司总资产130亿元，全年销售额270亿元，其中食品加工业126亿元、利税11.87亿元，员工32000人。

集团现生产雨润、旺润、福润等六大品牌十大系列共1000多个品种的食品。其中“旺润”牌火腿肠为“免检产品”和“中国名牌产品”，“福润得”牌盐水鸭、“雨润”牌水晶肴肉为“绿色食品”，“福润牌”生鲜肉为“无公害产品”。

自1999年6月起，雨润的生产规模一直保持低温肉制品国内第一，宰杀第二，高温第三。到目前为止，雨润公司产品在国内同行业市场占有率为15%，并且呈上升趋势。

雨润的发展，得到了社会各界的认可：是首批国家农业产业化重点龙头企业，国家科技创新型星火龙头企业和国家扶贫龙头企业。雨润现排名全国民营企业500强第7位，全国制造业500强第56位，全国企业500强第302位（仅统计食品加工业）；雨润品牌为中国品牌500强、中国驰名商标、中国名牌产品、全国三绿工程畅销品牌。

在十二年经营过程中，公司不断强化自身管理，先后通过以下资质或资格认证：

ISO9001国际质量体系认证、ISO14001认证、ISO18001认证、Qs认证、HACCP体系认证、卫生注册评审、出入境检验检疫认证、资信等级（AAA级）认证；中华人民共和国进出口企业、国家人事部博士后科研工作站。

在农业产业化方面，2006年全集团生产消耗肉鸭、肉鹅1000万头，牛20万头，家禽1.2亿只。带动全国约30万农户增加收入，人均增收2000元；同时也带动了基地物流、包装等相关产业的发展，对下游产业形成30多亿元的拉动效应。集团先后在安徽阜阳开展了“111”扶贫项目，带动10万农户，户年均增收1000元；在四川内江开展“555”科技创新产业化项目，把农业产业化与科技创新和产品创新相结合，实现了5万农户年增收5000万元。在南京地区，雨润把农业产业化与订单相结合，年按订单收购粮食和畜禽产品数十万吨。

2005年10月3号雨润在香港成功上市,在香港联交所主板正式挂牌上市，成为消费股新贵，步入了国际化的快车道。股票名称“中国雨润”，股票代码1068.HK。雨润集团的上市从一开始就受到了国际资本的追捧，世界三大投资银行之一的高盛(Goldman Sachs)、世界最大的政府投资基金新加坡政府投资公司(GIC)、亚洲著名投资公司鼎晖投资(CDH)均是“中国雨润”的股东成员，高盛和国内证券行业巨头国泰君安还分别是“中国雨润”的国外和国内保荐人。同时国际机构投资者也十分看好公司的管理层经验、净利润高速增长的态势和品牌知名度，包括Fidelity Management、Jardine Flem-ming、Robeco等世界著名的投资银行、股票基金以及李嘉诚、郑裕彤、刘銮雄等香港富豪争相下单，出现了今年香港主板上市少有的踊跃局面。截至目前，雨润集团已拥有包括香港上市公司东成国际（0735.HK）和A股市场的南京中商（600280.SH）三家上市公司，“雨润系”已初具规模。

目前，雨润集团的产品已经销往全国各省、市、自治区（除西藏、台湾以外）。集团公司在全国300多个大、中城市建有电脑销售网络和销售服务办事处共500多家，有3000多人的销售服务队伍分布在全国各地，为全国消费者热忱服务。有200多辆冷藏运输车奔跑在全国各条线路上，在全国许多县、市都可购买到雨润食品。至2006年，雨润品牌系列肉制品在全国市场占有率达15%，是全国各类肉制品大型超市的宠儿，产品供不应求。为进一步满足市场需求和拓展国外（俄罗斯、日本、韩国）市场，公司决定在内蒙古扎赉特旗投资建厂，利用当地资源，进一步扩大生产和销售规模。根据上市公司的发展规划，三年内肉类产品的产量将提高到50万—60万吨。

该项目依托雨润集团品牌优势、人才优势，技术优势和市场优势，保障项目的顺利实施和完成。

2.4.2发挥龙头企业作用

依托扎旗广益屠宰加工厂、兴盛屠宰加工厂、内蒙古源龙源屠宰加工厂和江苏雨润食品产业集团扎赉特旗福润分公司等生猪屠宰加工龙头企业，年屠宰加工能力可达到300万头，在当地屠宰、分割及熟食品加工，销往全国大中城市。

2.4.3成立生猪产业协会

生猪产业协会由养殖小区业主、养猪大场、大户、生猪屠宰加工、饲料生产企业和小区所在地乡镇政府、经纪人组建，统一负责生猪饲料供应、生产经营的技术服务、防疫治病和生猪产品的统一销售。协会具体与加工企业协商销售价格、供货渠道、供货形式等有关事宜。并代表养猪户与加工企业签订供销合同。产业协会对项目区养殖户实行统一管理，统一制度，统一供应，统一销售。

## 2.5市场分析预测结论

(1)目前世界发达国家养猪生产以工厂化为主，比较稳定。中国养猪业中农户散养占很大比例，生产不稳定，周期性明显，季节性、地域性不平衡突出，但总的趋势是快速发展。本项目实施区域可以充分利用土地、饲料、劳动力及水电等资源优势，通过提高生产效率及产品质量,获得更大的市场份额及生产效益。

(2)中国是世界养猪第一大国，也是世界第一大消费市场，因此提高产品竞争力的关键是品种、生产性能、产品安全性和经营管理水平。只有发展规模化养猪，推广规范化、标准化生产，利用本土市场优势，通过产业化经营，才能在竞争中立于不败之地。

(3)本项目的建设目标符合国家及扎赉特旗畜牧业发展产业政策，对提高当地农业产业结构调整，促进农村经济发展和农民增收具有重要作用。

# 第3章　区域市场分析与销售网络建设

本项目以23个300头基础母猪规模的种猪扩繁场、2个50头种公猪规模的人工授精站、180处2000平方米标准化生猪养殖小区、3050户200平方米以上规模养殖户、2处年出栏万头商品猪场、2处年出栏10万头商品猪场、3万户50头规模养猪户，带动全旗生猪产业化发展，实现“十一五”期间生猪年出栏300万头的战略目标，同时分布在全旗20个苏木、乡镇、工作部的各类猪场和规模养殖户，形成全旗商品猪销售网络。

## 3.1区域市场分析

扎赉特旗中东部乡镇如音德尔、五家户、巴岱、好力保、二龙山、小城子等地区是目前养猪发展的重点地区，现在已具有大庆、齐齐哈尔和哈尔滨等东北经济圈良好销售渠道。经市场调查每年可向大庆、齐齐哈尔、哈尔滨等地区销售生猪60万头，实现销售收入9.6亿元。另外，可向扎旗现有广益、兴盛和内蒙古源龙源集团屠宰加工厂销售生猪100万头，实现销售收入16亿元；向正在建设的江苏雨润食品产业集团有限公司扎赉特旗福润分公司销售生猪200万头，实现销售收入32亿元。对未来养猪数量的增长提供了保证。北部乡镇商品猪则可以销售到龙江、扎兰屯、乌兰浩特等地，形成300km内销售圈。

## 3.2产品销售网络建设

3.2.1组建经济技术联合体

以中国畜牧兽医学会养猪学分会为中心，联合中国农业大学动物科技学院、北京顺鑫农业小店畜禽良种场和北京浩邦猪人工授精服务有限公司等40家院校和企业组成的经济、技术联合组织。从品种、营养、环境、保健各方面进行技术培训，从杂交组合应用、杂种优势发挥、销售等方面进行综合开发，为创建扎赉特旗优质无公害猪肉品牌奠定基础。

3.2.2创建经济人队伍

充分利用现有乡村两地兽医防疫体系的人员和小区内养猪业主以及有经验的农民养猪大户，创建养猪经济人队伍，对这些经济人队伍进行营销培训。组建一级、二级和三级经济人队伍。一级经济人负责与肉联加工企业进行紧密联系；二级经济人负责与3-5个乡镇的联系，三级经济人分布在村里组织养猪生产、销售。

3.2.3养猪人-政府-屠宰加工企业

充分发挥政府、企业和行业协会的作用，组建“官、产、研”经营模式，促进产品销售与推广。

# 第4章　场址选择和项目布局

建设规模化养猪场址选择十分重要。养猪场址应具有地势高燥，排水、通风良好的地形；水源充足，水质洁净，电力供应有保证；交通运输方便，远离居民区和其它畜禽养殖场以利防疫等。养猪场址建设要严格遵照中央关于保护基本农田的政策，充分利用荒山、丘陵、坡地等经适当改造，而不占用基本农田。

## 4.1场址选择一般遵循的原则

1、地势高出当地历史上最高洪水线。坡度一般不大于15°。寒冷地区冬季的冷风口、炎热地区夏季窝风的凹地，以及易涝、易淹地段都应避开。地下水位在2.5～3.0米以下。

2、土质宜通气、透水、抗压性好。不选易塌陷、粘重、被有机物严重污染、疑有炭疽等土壤性传染病原和以往曾建过畜牧场和养兽场的地块。

3、水源水量充足，水质良好。

4、可充分利用原有道路，以运进饲料，和运出产品与废弃物。但应与原有道路保持以下间距以保证兽医卫生安全：铁路、国家级与省际公路为500米；省级公路为300米；一般道路不少于50米。

5、靠近输电线路，有供电电源。

6、地势低于居民点，并位于其下风向。同时与居民点保持以下间距：一般商品猪场为200～300米；大型猪场为1500米以上。

7、避开化工、屠宰、造纸、制革等容易污染水体、空气的企业和噪声大的工厂。

8、场地面积应根据经营规模、饲料供应方式、饲养管理特点和集约化程度等因素确定，并考虑到以后发展的可能。

9、节约用地，不占或少占耕地。

## 4.2场址选择和布局

本项目经相关部门专家的考察论证，拟选择全旗20个苏木、乡镇（场）、工作部。

23个300头基础母猪规模的种猪扩繁场（每个种猪扩繁场占地面积20亩）；2个50头种公猪规模的猪人工授精站（每个人工授精站占地面积10亩）； 180个2000平方米标准化生猪养殖小区（每个养殖小区占地面积10亩）；3050户200平方米以上规模养殖户（每个规模养殖户占地面积1亩）；2处年出栏万头商品猪场（每处万头商品猪场占地面积50亩）；2处年出栏10万头商品猪场（每处10万头商品猪场1000亩）；3万户50头规模养猪户（每个规模养猪户占地面积0.4亩）。

## 4.3项目区环境特点

4.3.1气候

扎赉特旗属于典型的大陆性季风气候区，气候特点为降雨较少，多为7-9月份，寒暑多变，光能丰富，热量充足。年平均降水量为400mm左右，年平均日照时数在2800小时以上，年平均气温为4℃-5℃，≥10℃积温为2700℃，最高气温为33℃，最低气温为-35℃，年均相对温度为48%，无霜期110-135天左右。

4.3.2水资源

项目区内地表水与地下水资源相对较为丰富。嫩江右岸第一大支流绰尔河在项目区流过，年过境流量24亿立方米，地下水储量较为丰富，地表水主要由大气补给。项目区内主要以绰尔河水和地下井灌溉为主，机电井深一般为15m，单井涌水量30吨/小时。

4.3.3劳动力资源

全旗共有人口40万人，其中劳动力16万人。随着农业机械化程度的提高，满足现有规模的农业生产所需劳动力仅为总劳动力的65%左右，尚有35%的劳动力可以为本项目提供。

4.3.4饲料资源

项目区内有耕地510万亩，粮食总产量8亿公斤，商品量达6亿公斤，可用做饲料加工原料。

4.3.5交通、电力、通讯

“111”国道、省际大通道和音江二级公路贯穿项目区，交通便利。电力供应充足，项目区内电力为东北电网区。内蒙古电力总公司扎旗12万千伏安两座变电站2006年通过使用，电力供应有保障。程控电话，移动通信畅通无阻。

## 4.4结论

项目建设地区地理位置、自然环境和建设条件是建设猪场比较理想的场所。广大农区适应农村农业产业化结构调整，发展生猪产业为促进该地区农业增效、农民增收致富开拓一个渠道。交通方便，原材料及产品的运输十分便利，运输距离短，提高项目运营效率。同时项目建设多为丘陵荒地，不占用基本农田，加之政府具有相应优惠政策，可节约项目建设成本。

# 第5章　项目建设方案

本可研报告重点研究23个300头基础母猪规模的种猪扩繁场、2个50头种公猪规模的人工授精站、180处2000平方米标准化生猪养殖小区、3050户200平方米以上规模养殖户、2处年出栏万头商品猪场、2处年出栏10万头商品猪场、3万户50头规模养猪户的建设经营。

## 5.1建设计划

项目分三期建设：

第一期：2008年新建300头基础母猪规模的种猪扩繁场2个；新建50头种公猪规模的人工授精站2个；新建2000平方米标准化生猪养殖小区60处；新建200平方米以上规模养殖户650户；新建年出栏万头商品猪场1处；新建年出栏10万头商品猪场2处；新建50头规模养猪户1万户。

第二期：2009年新建300头基础母猪规模的种猪扩繁场10个；新建2000平方米标准化生猪养殖小区60处；新建200平方米以上规模养殖户1200户；新建年出栏万头商品猪场1处；新建50头规模养猪户1万户。

第三期：2010年新建300头基础母猪规模的种猪扩繁场11个；新建2000平方米标准化生猪养殖小区180处；新建200平方米以上规模养殖户1200户；新建50头规模养猪户1万户。

## 5.2建设内容

本项目共建设七类养殖场（户），具体建设内容如下：

建设内容一（300头基础母猪规模的种猪扩繁场的建设内容）：

每个场引进长白公猪和大白母猪300头，繁殖生产长大二元母猪，达产时年提供合格二元母猪2386头，肉猪3163头。

种猪扩繁场生产工艺流程：

图5-1种猪扩繁猪场生产工艺流程图

根据生产工艺流程，将猪场的猪群分为公猪群（包括后备公猪、种公猪）、母猪群（包括后备母猪、空怀母猪、妊娠母猪、哺乳母猪）、哺乳仔猪群、保育仔猪群、生长猪群、育肥猪群。猪群结构包括以上各类猪群的存栏结构及为了满足各类猪转群后空圈消毒需要的猪群占栏结构，前者是计算饲料、水等消耗品的基础，而后者是计算猪舍面积的基础。

生产中，空怀母猪配种后依然在空怀母猪舍饲养3周，待确定妊娠后，转到妊娠母猪舍；妊娠母猪在预产期前7天转到分娩哺乳猪舍。因此，从工程设计需求考虑，将配种后依然饲养在空怀母猪舍的母猪群归并为空怀母猪群，而预产期前转到分娩哺乳猪舍的猪群归并到哺乳母猪群。

种猪扩繁场工艺技术参数：

1、公猪群

（1）后备公猪饲养天数为70天，初配体重为130－140千克，死淘率为5％。

（2）公母比例在自然交配时为1：30，人工授精时为1：200。

（3）种公猪年更新率33%。

2、母猪群

（1）后备母猪饲养天数为70天，初配体重为120－130千克，死淘率为5％。

（2）断奶至发情天数平均为14天，情期受胎率为85％。

（3）妊娠期为114天，确定妊娠所需天数为21天。

（4）妊娠母猪分娩率为90％。

（5）妊娠母猪提前进产房天数为7天，哺乳期为28天。

（6）母猪窝产活仔猪数为10.0头。

（7）基础母猪年更新率为33％。

3、哺乳仔猪群

（1）哺乳期天数为28天，平均初生重1.1-1.4千克，28日龄平均活重6.5-7.5千克。

（2）哺乳期成活率为90％。

4、保育仔猪群

（1）保育期天数为42天，70日龄平均活重25-35千克。

（2）保育仔猪成活率为95％。

5、生长猪群

（1）生长猪群饲养天数56天，平均日增重625-650克。

（2）生长期成活率为98％。

6、育肥猪群

（1）育肥猪饲养天数为49天，平均日增重780-850克。

（2）育肥期成活率为99％。

（3）二元母猪产品合格率为85％。

7、各类猪群转群后空圈消毒天数为7天。

表5-1  1个种猪扩繁场猪群存栏与占栏头数表

| 猪群类别 | 存栏数 | 占栏数 | 每栏头数 | 所需圈栏 | 圈栏尺寸 长×宽(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种公猪 | 10 | 10 | 1 | 10 | 2.5×5 |
| 后备公猪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5×5 |
| 后备母猪 | 20 | 22 | 4 | 6 | 2.5×5 |
| 空怀母猪 | 78 | 91 | 4 | 22 | 2.5×5 |
| 妊娠母猪 | 158 | 171 | 4 | 43 | 2.5×5 |
| 哺乳母猪 | 64 | 77 | 1 | 77 | 2.2×1.8 |
| 哺乳仔猪 | 514 |  |  |  |  |
| 保育仔猪 | 694 | 810 | 9 | 90 | 2.2×1.8 |
| 生长猪 | 879 | 989 | 8.5 | 116 | 2.5×5 |
| 育肥猪 | 754 | 861 | 8.4 | 103 | 2.5×5 |
| 合计 | 3171 |  |  |  |  |

种猪扩繁场猪舍建筑布局设置：

猪场生产区按全面主导风向布置在生活管理区的下风向或侧风向处，污水粪便处理设施和病死猪焚烧炉按夏季主导风向设在生产区的下风向或侧风向处50 m以上，各区之间用绿化带或围墙隔离。养猪场生产区四周设围墙，大门出入口设值班室，人员更衣消毒室，车辆消毒通道和装卸猪台。猪舍朝向一般为南北向方位、南北向偏东或偏西不超过30°角，保持猪舍纵向轴线与当地常年主导风向呈30°—60°角。猪舍间距7m以上，猪舍排列顺序依次为配种猪舍、妊娠猪舍、分娩哺乳猪舍、培育猪舍、生长育肥猪舍。场区清洁道和污染道分开，利用绿化带隔离，尽可能互不交叉。

表5-2   1个种猪扩繁场猪舍建筑构成表

| 序号 | 猪舍种类 | 猪舍样式 | 幢数 | 长×宽(m) | 面积/幢(m2) | 面积小计(m2) | 每幢圈数 | 小计所需圈数 | 小计设置圈数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公猪舍 | 单列 | 1 | 32.5×5.3 | 172.25 | 172.25 | 12 | 12 | 12 |
| 2 | 待配舍 | 单列 | 2 | 37.5×5.3 | 198.75 | 397.5 | 14 | 28 | 28 |
| 3 | 妊娠舍 | 单列 | 3 | 37.5×5.2 | 195 | 585 | 15 | 43 | 45 |
| 4 | 分娩哺乳舍 | 双列 | 2 | 48.2×6.4 | 308.48 | 616.96 | 40 | 77 | 80 |
| 5 | 保育舍 | 双列 | 2 | 62.6×6.4 | 400.64 | 801.28 | 46 | 90 | 92 |
| 6 | 生长育肥舍 | 单列 | 10 | 50.0×5.2 | 260 | 2600 | 22 | 219 | 220 |
| 7 | 待售猪观察室 | 单列 | 1 | 12.0×5.0 | 60.00 | 60.00 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | 装卸猪斜台 |  | 1 | 3.0×3.0 | 9.0 | 9.0 |  |  |  |

*运动栏按50％系数计算建筑面积

表5-3   1个种猪扩繁场猪舍建筑明细表

| 序号 | 编号 | 工程名称 | 建筑面积(M2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 | 公猪舍 | 172.25 |
|  | 2 | 待配舍 | 397.50 |
|  | 3 | 妊娠舍 | 585.00 |
|  | 4 | 分娩哺乳舍 | 616.96 |
|  | 5 | 保育舍 | 801.28 |
|  | 6 | 生长育肥舍 | 2600.00 |
|  | 7 | 待售猪观察室 | 60.00 |
|  | 8 | 装卸猪斜台 | 9.00 |
| 二 |  | 小 计 | 5241.99 |
|  | 9 | 办公室 | 30 |
|  | 10 | 生活用房 | 80 |
|  | 11 | 饲料加工间 | 100 |
|  | 12 | 变配电室 | 30 |
|  | 13 | 水泵房 | 15 |
|  | 14 | 锅炉房 | 10 |
|  | 15 | 仓库 | 30 |
|  | 16 | 更衣、淋浴消毒室 | 20 |
|  | 17 | 兽医、化验室 | 30 |
|  | 18 | 维修间 | 10 |
|  | 19 | 门卫值班室 | 10 |
|  | 20 | 粪便及污水处理池 | 200 |
|  |  | 小计 | 565 |
|  | 21 | 围 墙(米) | 500 |
|  | 22 | 水井(口) | 1 |
|  | 23 | 水塔（100吨/座） | 1 |

种猪扩繁场配套设施 ：

1、配套建筑

（1）辅助生产建筑：更衣、淋浴消毒室，兽医、化验室（含病猪隔离间），饲料加工间，变配电室，水井及水泵房，锅炉房，仓库，维修间，污水粪便处理设施及焚烧炉。

（2）生活管理建筑：办公室，生活用房，门卫值班室，场区厕所，围墙大门等。生活用房按劳动定员人数每人4平方米计。

2、配套设施

（1）饲养管理设备，包括猪栏、猪床、保温箱、饲槽、料箱、饮水器、料车、粪车、仔猪转群车等。

（2）环境调控设备，包括供暖设备、照明设备等。

（3）防疫消毒设备，包括喷雾消毒机、火焰消毒器、高压冲洗机。

（4）环保设备，包括粪便发酵预处理和后处理设备、污水净化设备、畜尸处理设备等。

（5）原料产品运输设备，猪场按年每出栏2500头猪配备一辆机动装载车计算需配备机动车的数量。

（6）办公生活设备。

表5-4   1个种猪扩繁场配套设施明细表

| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单栋 | 合计 |
| 1 | 公猪栏（带料槽） | 2500×2500×1200 | 组 | 12 | 12 |
| 2 | 待配母猪栏（带料槽） | 2500×2500×1000 | 组 | 14 | 28 |
| 3 | 妊娠母猪栏（带料槽） | 2500×2500×900 | 组 | 15 | 45 |
| 4 | 产仔栏 | 2200×1800×500 | 组 | 40 | 80 |
| 5 | 仔猪保温箱 | 1200×450×55 | 组 | 40 | 80 |
| 6 | 仔猪培育栏 | 2200×1800×1600 | 组 | 46 | 92 |
| 7 | 生长育肥栏（带料槽） | 2500×2500×800 | 组 | 22 | 220 |
| 8 | 鸭咀式饮水器 |  | 只 |  | 577 |
| 9 | 料车 |  | 台 | 1 | 22 |
| 10 | 粪车 |  | 台 | 1 | 22 |
| 11 | 仔猪转运车 |  | 台 |  | 4 |
| 12 | 高压冲洗机 |  | 台 |  | 1 |
| 13 | 喷雾消毒装置 |  | 套 |  | 1 |
| 14 | 磅秤 | 150kg 25kg | 台 |  | 3 |
| 15 | 电热淋浴器 |  | 台 |  | 1 |
| 16 | 维修工具 |  | 台 |  | 1 |
| 17 | 办公设备 |  | 套 |  | 1 |
| 18 | 污水泵 |  | 台 |  | 2 |
| 19 | 变配电设备 |  | 套 |  | 1 |
| 20 | 茶浴炉 |  | 台 |  | 1 |
| 21 | 洗衣机、烘干机 |  | 套 |  | 1 |
| 22 | 供水设备 |  | 套 |  | 1 |
| 23 | 饲料加工设备 |  | 套 |  | 1 |

种猪扩繁场物料消耗：

1、饲料消耗：1个种猪扩繁场年耗饲料1918吨。

2、水消耗：1个种猪扩繁场年耗水8784吨。

3、燃料动力供应：根据当地规模化猪场实践，每个300基础母猪规模的猪场年需要电、燃油、煤等燃料动力费约13万元 。

表5-5    1个种猪扩繁场达产时各类猪群饲料需要量

| 猪群类别 | 存栏数 | 个体日采食量(kg) | 日耗料(kg) | 年耗料(T) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 种公猪 | 10 | 2.2 | 22 | 8.03 |
| 后备公猪 | 1 | 1.8 | 1.8 | 0.657 |
| 后备母猪 | 20 | 1.8 | 36 | 13.14 |
| 空怀母猪 | 78 | 2 | 156 | 56.94 |
| 妊娠母猪 | 158 | 2.2 | 347.6 | 126.874 |
| 哺乳母猪 | 64 | 5.5 | 352 | 128.48 |
| 哺乳仔猪 | 514 | 0.25 | 128.5 | 46.9025 |
| 保育仔猪 | 694 | 1.2 | 832.8 | 303.972 |
| 生长猪 | 879 | 1.7 | 1494.3 | 545.4195 |
| 育肥猪 | 754 | 2.5 | 1885 | 688.025 |
| 总计 | 3172 | 21.15 | 5256 | 1918.44 |

表5-6    1个种猪扩繁场达产时各类猪群用水量

| 猪群类别 | 存栏数 | 个体日耗水量（升） | 其中个体日饮水量（升） | 猪群年耗水量（吨） | 其中猪群年饮水量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种公猪 | 10 | 25 | 10 | 91.25 | 36.5 |
| 后备公猪 | 1 | 15 | 6 | 5.475 | 2.19 |
| 后备母猪 | 20 | 15 | 6 | 109.5 | 43.8 |
| 空怀母猪 | 78 | 15 | 10 | 427.05 | 284.7 |
| 妊娠母猪 | 158 | 15 | 10 | 865.05 | 576.7 |
| 哺乳母猪 | 64 | 30 | 15 | 700.8 | 350.4 |
| 哺乳仔猪 | 514 |  |  |  |  |
| 保育仔猪 | 694 | 5 | 2 | 1266.55 | 506.62 |
| 生长猪 | 879 | 8 | 4 | 2566.68 | 1283.34 |
| 育肥猪 | 754 | 10 | 6 | 2752.1 | 1651.26 |
| 总计 | 3172 |  |  | 8784.455 | 4735.51 |

种猪扩繁场劳动定员：

一般养猪场的劳动定员按每人每年出栏猪200－300头产品确定。本项目单个种猪扩繁场年出栏5549头猪，全场定员20人，岗位包括：饲养员14人、兽医1人、管理人员1人、财务人员1人、销售人员1人、后勤人员（采购、水电维修、保安、绿化、运输）2人，其中饲养员应占全场定员总数的70%。

建设内容二（50头种公猪规模的人工授精站的建设内容）：

每个站引进50头种公猪，年供优质种公猪精液5万份。

人工授精站生产工艺流程及工艺参数：

引种－>调教->采集精液->精液检查->精液稀释->精液包装->销售

后备种公猪引进后经调教8月龄开始采精，平均每3天采精一次，每次精液稀释15份，每头公猪每年提供1000头份精液，种公猪使用年限为2年，年更新率为50％。公猪站内猪群结构为50头种公猪，25头后备种公猪。所有公猪单栏饲养，共需要公猪栏75栏。精液在专门的采精室内进行，并在精液处理室内进行检查，稀释，包装及贮存。

人工授精站建筑布局设置：

人工授精站舍建筑布局设置和种猪扩繁场种公猪合相同。并具备采精室和精液处理室。

表5-7    1个人工授精站建筑布局设置

| 序号 | 猪舍种类 | 猪舍样式 | 幢数 | 长×宽(m) | 面积/幢 (m2) | 面积小计(m2) | 每幢圈数 | 小计所需圈数 | 小计设置圈数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 种公猪舍 | 单列 | 5 | 37.5×6.3 | 198.75 | 993.75 | 15 | 75 | 75 |
| 2 | 采精室 |  | 1 | 3×2.3 | 6.9 | 6.9 |  |  |  |
| 3 | 精液处理室 |  | 1 | 10×5 | 50 | 50 |  |  |  |

人工授精站配套设施：(1)配套建筑:人工授精站配套建筑类别和种猪扩繁场相同，但面积减少。(2)配套设施:人工授精站配套设施除种猪扩繁场所需设备外，还包括精液采集加工、贮存及运输设备。

表5-8    1个人工授精站配套建筑面积表

| 序号 | 编号 | 工程名称 | 建筑面积(m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 | 配种舍 | 993.75 |
|  | 2 | 采精室 | 6.9 |
|  | 3 | 精液处理室 | 50 |
|  |  | 小计 | 1050.65 |
| 二 | 8 | 办公室 | 10.0 |
|  | 9 | 生活用房 | 5.0 |
|  | 10 | 饲料加工间 | 100.0 |
|  | 11 | 变配电室 | 5.0 |
|  | 12 | 水泵房 | 5.0 |
|  | 13 | 锅炉房 | 5.0 |
|  | 14 | 仓库 | 20.0 |
|  | 15 | 更衣、淋浴消毒室 | 5.0 |
|  | 16 | 兽医、化验室 | 6.0 |
|  | 17 | 维修间 | 6.0 |
|  | 18 | 门卫值班室 | 6.0 |
|  | 19 | 粪便及污水处理池 | 100 |
|  |  | 小计 | 273 |
|  | 20 | 围 墙 | 150 m |
|  | 21 | 水井 | 1口 |
|  | 22 | 水塔（30吨） | 1座 |

表5-9    1个人工授精站配套设施明细表

| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单栋 | 合计 |
| 1 | 种公猪栏（带料槽） | 2500×5000×1200 | 组 | 15 | 75 |
| 2 | 鸭咀式饮水器 |  | 只 |  | 75 |
| 3 | 料车 |  | 台 | 1 | 5 |
| 4 | 粪车 |  | 台 | 1 | 5 |
| 5 | 高压冲洗机 |  | 台 |  | 1 |
| 6 | 喷雾消毒装置 |  | 套 |  | 1 |
| 7 | 磅秤 | 150kg | 台 |  | 1 |
| 8 | 电热淋浴器 |  | 台 |  | 1 |
| 9 | 维修工具 |  | 台 |  | 1 |
| 10 | 办公设备 |  | 套 |  | 1 |
| 11 | 污水泵 |  | 台 |  | 1 |
| 12 | 变配电设备 |  | 套 |  | 1 |
| 13 | 茶浴炉 |  | 台 |  | 1 |
| 14 | 洗衣机、烘干机 |  | 套 |  | 1 |
| 15 | 供水设备 |  | 套 |  | 1 |
| 16 | 饲料加工设备 |  | 套 |  | 1 |
| 17 | 药物冰箱 |  | 台 |  | 1 |
| 18 | 显微镜 |  | 台 |  | 1 |
| 19 | 精液包装机 |  | 台 |  | 1 |
| 20 | 高温消毒设备 |  | 套 |  | 1 |
| 21 | 精液贮存箱 |  | 台 |  | 1 |
| 22 | 假猪台 |  | 台 |  | 1 |
| 23 | 采精设备 |  | 套 |  | 1 |
| 24 | 精液稀释设备 |  | 套 |  | 1 |
| 25 | 精液运输车 |  | 台 |  | 1 |

人工授精站物料消耗：

1、饲料消耗：1个人工授精站达产时各类猪群饲料年耗料为56吨。

2、水消耗：1个人工授精站达产时年耗水量为593吨。

3、燃料动力供应：1个人工授精站达产时年需要电、燃油、煤等燃料动力费约3万元 。

人工授精站劳动定员：

1个人工授精站定员10人，岗位包括：饲养员3人、兽医1人、管理人员1人、财务人员1人、销售人员3人、后勤人员（采购、水电维修、保安、绿化、运输）1人。

表5-10    1个人工授精站猪群饲料需要量

| 猪群类别 | 存栏数 | 个体日采食量(千克) | 猪群日耗料(千克) | 年耗料(吨) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 种公猪 | 50 | 2.2 | 110 | 40.15 |
| 后备公猪 | 25 | 1.8 | 45 | 16.425 |
| 总计 | 75 |  | 155 | 56.575 |

表5-11   1个人工授精站达产时用水量

| 猪群类别 | 存栏数 | 个体日耗水量（升） | 其中个体日饮水量（升） | 猪群年耗水量（吨） | 其中猪群年饮水量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种公猪 | 50 | 25 | 10 | 456.25 | 182.5 |
| 后备公猪 | 25 | 15 | 6 | 136.875 | 54.75 |
| 总计 | 75 |  |  | 593.125 | 237.25 |

建设内容三（2000平方米标准化生猪养殖小区的建设内容）：

每个小区引进长大二元母猪100头和种公猪4头，繁殖生产三元杂种商品肉猪，达产时年提供商品猪2016头。

标准化生猪养殖小区生产工艺流程及工艺参数：

标准化生猪养殖小区生产工艺和工艺参数和种猪扩繁场基本相同，差别在于所有生长育肥猪作为商品猪出栏上市。小区达产时存栏数1163头，年生产商品猪2016头，平均每头母猪年生产18.3头商品猪。

标准化生猪养殖小区猪舍建筑布局设置：

标准化生猪养殖小区猪场猪舍建筑布局设置和种猪扩繁场基本相同，规模相应缩小，将种公猪、空怀母猪及后备猪舍合并为配种舍。养殖小区总体布局及各类猪舍布局和种猪扩繁场基本相同，差别在于所有生长育肥猪作为肉猪出栏上市。

表5-12   1个养殖小区猪群存栏与占栏头数

| 猪群类别 | 存栏数 | 占栏数 | 每栏头数 | 所需圈栏 | 圈栏尺寸长×宽(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种公猪 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2.5×5 |
| 后备公猪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5×5 |
| 后备母猪 | 7 | 8 | 4 | 2 | 2.5×5 |
| 空怀母猪 | 29 | 33 | 4 | 8 | 2.5×5 |
| 妊娠母猪 | 58 | 63 | 4 | 16 | 2.5×5 |
| 哺乳母猪 | 24 | 28 | 1 | 28 | 2.2×1.8 |
| 哺乳仔猪 | 188 |  |  |  |  |
| 保育仔猪 | 254 | 297 | 9 | 33 | 2.2×1.8 |
| 生长猪 | 322 | 362 | 8.5 | 42 | 2.5×5 |
| 育肥猪 | 276 | 316 | 8.4 | 38 | 2.5×5 |
| 合计 | 1163 | 1112 |  | 172 |  |

表5-13    1个养殖小区总体布局

| 序号 | 猪舍种类 | 猪舍样式 | 幢数 | 长×宽(m) | 面积/幢(m2) | 面积小计(m2) | 每幢圈数 | 小计所需圈数 | 小计设置圈数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配种舍 | 单列 | 1 | 37.5×6.3 | 198.75 | 198.75 | 15 | 15 | 15 |
| 2 | 妊娠舍 | 单列 | 1 | 40×6.2 | 208 | 208 | 16 | 16 | 16 |
| 3 | 分娩哺乳舍 | 双列 | 1 | 35.0×6.4 | 189 | 189 | 28 | 28 | 28 |
| 4 | 保育舍 | 双列 | 1 | 42.6×6.4 | 228.76 | 228.76 | 34 | 33 | 34 |
| 5 | 生长育肥舍 | 单列 | 6 | 37.5×6.2 | 195 | 1170 | 15 | 80 | 80 |
| 6 | 待售猪观察室 | 单列 | 1 | 6.0×5.0 | 30 | 30 |  |  |  |
| 7 | 装卸猪斜台 |  | 1 | 3.0×3.0 | 9 | 9 |  |  |  |

标准化生猪养殖小区配套建筑

标准化生猪养殖小区配套建筑类别和种猪扩繁场相同，但面积减少。具体配套建筑类别见下表。

表5-14   1个养殖小区配套建筑面积

| 序号 | 编号 | 工程名称 | 建筑面积(M2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 一 | 1 | 配种舍 | 198.75 |
|  | 2 | 妊娠舍 | 208.00 |
|  | 3 | 分娩哺乳舍 | 189.00 |
|  | 4 | 保育舍 | 228.76 |
|  | 5 | 生长育肥舍 | 1170.00 |
|  | 6 | 待售猪观察室 | 30.00 |
|  | 7 | 装卸猪斜台 | 9.00 |
|  |  | 小 计 | 2033.51 |
| 二 | 8 | 办公室 | 20.00 |
|  | 9 | 生活用房 | 50.00 |
|  | 10 | 饲料加工间 | 70.00 |
|  | 11 | 变配电室 | 10.00 |
|  | 12 | 水泵房 | 5.00 |
|  | 13 | 锅炉房 | 10.00 |
|  | 14 | 仓库 | 20.00 |
|  | 15 | 更衣、淋浴消毒室 | 10.00 |
|  | 16 | 兽医、化验室 | 15.00 |
|  | 17 | 维修间 | 10.00 |
|  | 18 | 门卫值班室 | 10.00 |
|  |  | 小计 | 230 |
| 三 | 19 | 粪便及污水处理池(立方米) | 100 |
|  | 20 | 围 墙 | 200m |
|  | 21 | 水井 | 1口 |

配套设施

标准化生猪养殖小区配套设施类别和种猪扩繁场相同，但数量减少。具体配套设施见下表。

表5-15    1个养殖小区配套设施明细表

| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单栋 | 合计 |
| 1 | 配种舍栏（带料槽） | 2500×5000×1200 | 组 | 15 | 15 |
| 2 | 妊娠母猪栏（带料槽） | 2500×50000×900 | 组 | 16 | 16 |
| 3 | 产仔栏 | 2200×1800×500 | 组 | 28 | 28 |
| 5 | 仔猪保温箱 | 1200×450×550 | 组 | 28 | 28 |
| 6 | 仔猪培育栏 | 2200×1800×1600 | 组 | 34 | 34 |
| 7 | 生长育肥栏（带料槽） | 2500×5000×800 | 组 | 15 | 80 |
| 9 | 鸭咀式饮水器 |  | 只 |  | 201 |
| 10 | 料车 |  | 台 | 1 | 10 |
| 11 | 粪车 |  | 台 | 1 | 10 |
| 12 | 仔猪转运车 |  | 台 |  | 2 |
| 13 | 高压冲洗机 |  | 台 |  | 1 |
| 14 | 喷雾消毒装置 |  | 套 |  | 1 |
| 16 | 磅秤 | 150kg 25k | 台 |  | 2 |
| 17 | 电热淋浴器 |  | 台 |  | 1 |
| 18 | 维修工具 |  | 台 |  | 1 |
| 19 | 办公设备 |  | 套 |  | 1 |
| 20 | 污水泵 |  | 台 |  | 1 |
| 21 | 变配电设备 |  | 套 |  | 1 |
| 22 | 锅炉供暖设备 |  | 台 |  | 1 |
| 23 | 供水设备 |  | 套 |  | 1 |
| 24 | 饲料加工设备 |  | 套 |  | 1 |

物料消耗

饲料消耗：本项目每个标准化生猪养殖小区达产时各类猪群饲料需要量下表。

表5-16    1个养殖小区各类猪群饲料需要量

| 猪群 | 存栏数 | 个体日采食量(千克) | 猪群日耗料(千克) | 年耗料(吨) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 种公猪 | 4 | 2.2 | 8.80 | 3.21 |
| 后备公猪 | 1 | 1.8 | 1.80 | 0.66 |
| 后备母猪 | 7 | 1.8 | 12.60 | 4.60 |
| 空怀母猪 | 29 | 2 | 58.00 | 21.17 |
| 妊娠母猪 | 58 | 2.2 | 127.60 | 46.57 |
| 哺乳母猪 | 24 | 5.5 | 132.00 | 48.18 |
| 哺乳仔猪 | 188 | 0.25 | 47.00 | 17.16 |
| 保育仔猪 | 254 | 1.2 | 304.80 | 111.25 |
| 生长猪 | 322 | 1.7 | 547.40 | 199.80 |
| 育肥猪 | 276 | 2.5 | 690.00 | 251.85 |
| 总计 | 1163 |  | 1930.00 | 704.45 |

水消耗：本项目每个标准化生猪养殖小区达产时用水量见下表。

表5-17    1个养殖小区达产时用水量

| 猪群类别 | 存栏数 | 个体日耗水量（升） | 其中个体日饮水量（升） | 猪群年耗水量（吨） | 其中猪群年饮水量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种公猪 | 4 | 25 | 10 | 36.50 | 14.60 |
| 后备公猪 | 1 | 15 | 6 | 5.48 | 2.19 |
| 后备母猪 | 7 | 15 | 6 | 38.33 | 15.33 |
| 空怀母猪 | 29 | 15 | 10 | 158.78 | 105.85 |
| 妊娠母猪 | 58 | 15 | 10 | 317.55 | 211.70 |
| 哺乳母猪 | 24 | 30 | 15 | 262.80 | 131.40 |
| 哺乳仔猪 | 188 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 保育仔猪 | 254 | 5 | 2 | 463.55 | 185.42 |
| 生长猪 | 322 | 8 | 4 | 940.24 | 470.12 |
| 育肥猪 | 276 | 10 | 6 | 1007.40 | 604.44 |
| 总计 | 1163 |  |  | 3230.62 | 1741.05 |

燃料动力供应:本项目每个标准化生猪养殖小区达产时年需要电、燃油、煤等燃料动力费约6万元 。

劳动定员：

标准化生猪养殖小区13人，岗位包括：饲养员8人、兽医1人、管理人员1人、财务人员1人、销售人员1人、后勤人员（采购、水电维修、保安、绿化、运输）1人。

建设内容四（1户200平方米以上规模养殖户的建设内容）：

引进二元母猪10头，种公猪1头，达产时年出栏商品猪200头。

规模养殖户生产工艺流程及工艺参数：

200平方米以上规模养猪户生产工艺和工艺参数和标准化生猪养殖小区相同，达产时存栏116头，年出栏商品猪200头，平均每头母猪年生产18.3头商品猪。

规模养殖户猪舍建筑布局设置

规模养殖户猪场猪舍建筑布局设置和标准化生猪养殖小区基本相同，规模相应缩小。

表5-18   1个规模养殖户猪群存栏与占栏头数

| 猪群类别 | 存栏数 | 占栏数 | 每栏头数 | 所需圈栏 | 圈栏尺寸长×宽(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种公猪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5×5 |
| 后备母猪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5×5 |
| 空怀母猪 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2.5×5 |
| 妊娠母猪 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2.5×5 |
| 哺乳母猪 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2.2×1.8 |
| 哺乳仔猪 | 19 |  |  |  |  |
| 保育仔猪 | 25 | 30 | 10 | 3 | 2.2×1.8 |
| 生长猪 | 32 | 36 | 8.5 | 4 | 2.5×5 |
| 育肥猪 | 28 | 32 | 8.4 | 4 | 2.5×5 |
| 合计 | 116 | 111 |  | 19 |  |

表5-19    1个规模养殖户总体布局

| 猪舍种类 | 猪舍样式 | 幢数 | 长×宽(m) | 面积/幢(m2) | 面积小计(m2) | 每幢圈数 | 小计所需圈数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配种舍 | 单列 | 1 | 4×6.4 | 25.6 | 25.60 | 3 | 3 |
| 妊娠舍 | 单列 | 1 | 4×6.4 | 25.6 | 25.6 | 2 | 2 |
| 分娩哺乳舍 | 双列 | 1 | 4×6.4 | 25.6 | 25.6 | 3 | 3 |
| 保育舍 | 双列 | 1 | 4×6.4 | 25.6 | 25.60 | 4 | 4 |
| 生长育肥舍 | 单列 | 2 | 4×6.4 | 25.6 | 51.20 | 4 | 4 |

配套建筑及配套设施

配套建筑和配套设施类别和标准化生猪养殖小区相同，但数量减少。

表5-20   1个规模养殖户配套建筑面积

| 序号 | 工程名称 | 建筑面积(m2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配种舍 | 25.60 |
| 2 | 妊娠舍 | 25.60 |
| 3 | 分娩哺乳舍 | 25.60 |
| 4 | 保育舍 | 25.60 |
| 5 | 生长育肥舍 | 51.20 |
| 6 | 生活用房 | 30 |
| 7 | 饲料加工间 | 20 |
| 8 | 小计 | 203.60 |
| 9 | 粪便及污水处理池(立方米) | 30 |
| 10 | 围 墙(米) | 100 |
| 11 | 水井(眼) | 1 |

表5-21   1个规模养殖户配套设施明细表

| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单栋 | 合计 |
| 1 | 配种舍栏（带料槽） | 2500×5000×1200 | 组 | 3 | 3 |
| 2 | 妊娠母猪栏（带料槽） | 2500×50000×900 | 组 | 2 | 2 |
| 3 | 产仔栏 | 2200×1800×500 | 组 | 3 | 3 |
| 4 | 仔猪保温箱 | 1200×450×550 | 组 | 3 | 4 |
| 5 | 仔猪培育栏 | 2200×1800×1600 | 组 | 4 | 4 |
| 6 | 生长育肥栏（带料槽） | 2500×5000×800 | 组 | 4 | 4 |
| 7 | 鸭咀式饮水器 |  | 只 |  | 10 |
| 8 | 料车 |  | 台 | 1 | 1 |
| 9 | 粪车 |  | 台 | 1 | 1 |
| 10 | 仔猪转运车 |  | 台 |  | 1 |
| 11 | 高压冲洗机 |  | 台 |  | 1 |
| 12 | 喷雾消毒装置 |  | 套 |  | 1 |
| 13 | 磅秤 | 150kg | 台 |  | 1 |
| 14 | 维修工具 |  | 台 |  | 1 |
| 15 | 污水泵 |  | 台 |  | 1 |
| 16 | 饲料加工设备 |  | 套 |  | 1 |

物料消耗：本项目每个规模养殖户达产时各类猪群饲料需要量及用水量见下表。

表5-22    1个规模养殖户各类猪群饲料需要量

| 猪群类别 | 存栏数 | 个体日采食量(千克) | 猪群日耗料(千克) | 年耗料(吨) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 种公猪 | 1 | 2.2 | 2.2 | 0.792 |
| 后备母猪 | 1 | 1.8 | 1.8 | 0.648 |
| 空怀母猪 | 2 | 2 | 4 | 1.44 |
| 妊娠母猪 | 6 | 2.2 | 13.2 | 4.752 |
| 哺乳母猪 | 2 | 5.5 | 11 | 3.96 |
| 哺乳仔猪 | 19 | 0.25 | 4.75 | 1.71 |
| 保育仔猪 | 25 | 1.2 | 30 | 10.8 |
| 生长猪 | 32 | 1.7 | 54.4 | 19.584 |
| 育肥猪 | 28 | 2.5 | 70 | 25.2 |
| 总计 | 116 |  | 191.35 | 68.886 |

表5-23    1个规模养殖户达产时用水量

| 猪群类别 | 存栏数 | 个体日耗水量（升） | 其中个体日饮水量（升） | 猪群年耗水量（吨） | 其中猪群年饮水量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种公猪 | 1 | 25 | 10 | 9 | 3.6 |
| 后备母猪 | 1 | 15 | 6 | 5.4 | 2.16 |
| 空怀母猪 | 2 | 15 | 10 | 10.8 | 7.2 |
| 妊娠母猪 | 6 | 15 | 10 | 32.4 | 21.6 |
| 哺乳母猪 | 2 | 30 | 15 | 21.6 | 10.8 |
| 哺乳仔猪 | 19 |  |  | 0 | 0 |
| 保育仔猪 | 25 | 5 | 2 | 45 | 18 |
| 生长猪 | 32 | 8 | 4 | 92.16 | 46.08 |
| 育肥猪 | 28 | 10 | 6 | 100.8 | 60.48 |
| 总计 | 116 |  |  | 317.16 | 169.92 |

燃料动力供应：本项目每个规模养殖户达产时年需要电、燃油、煤等燃料动力费约0.6万元。

劳动定员：规模养殖户主要依靠自家劳动力从事养猪，按2人计。

建设内容五（年出栏万头生猪养殖大场的建设内容）：

引进700头优良品种基础母猪，繁殖生产优质二元种猪。养殖场达产时年提供优质二元种猪5567头，商品育肥猪7380头。

生产工艺流程、工艺技术参数、猪舍建筑布局设置、配套建筑与设施和300头基础母猪规模的种猪扩繁场是一样的，区别就是规模比较大。

物料消耗： （1）饲料消耗：年耗饲料4484吨。（2）水消耗：年耗水20593吨。（3）燃料动力供应：根据当地规模化猪场实践，养殖场年需要电、燃油、煤等燃料动力费约30万元 。

劳动定员：一般养猪场的劳动定员按每人每年出栏猪200－300头产品确定。本项目年出栏12947头生猪，全场定员50人，岗位包括：饲养员35人、兽医2人、管理人员3人、财务人员2人、销售人员3人、后勤人员（采购、水电维修、保安、绿化、运输）5人，其中饲养员应占全场定员总数的70%。

表5-24  1个年出栏万头生猪养殖大场猪群存栏与占栏头数表

| 猪群类别 | 存栏数 | 占栏数 | 每栏头数 | 所需圈栏 | 圈栏尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 长×宽(m) |
| 种公猪 | 35 | 35 | 1 | 35 | 2.5×5 |
| 后备公猪 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2.5×5 |
| 后备母猪 | 45 | 48 | 4 | 12 | 2.5×5 |
| 空怀母猪 | 182 | 212 | 4 | 53 | 2.5×5 |
| 妊娠母猪 | 369 | 390 | 4 | 98 | 2.5×5 |
| 哺乳母猪 | 149 | 179 | 1 | 179 | 2.2×1.8 |
| 哺乳仔猪 | 1199 |  |  |  |  |
| 保育仔猪 | 1618 | 1889 | 9 | 210 | 2.2×1.8 |
| 生长猪 | 2051 | 2308 | 8.5 | 272 | 2.5×5 |
| 育肥猪 | 1759 | 2009 | 8.4 | 239 | 2.5×5 |
| 合计 | 7410 |  |  | 1100 |  |

表5-25   1个年出栏万头生猪养殖大场猪舍建筑构成表

| 猪舍种类 | 猪舍样式 | 幢数 | 长×宽(m) | 面积/幢(m2) | 面积小计(m2) | 每幢圈数 | 小计所需圈数 | 小计设置圈数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公猪舍 | 单列 | 3 | 37.5×5.3 | 198.75 | 596.25 | 14 | 38 | 42 |
| 待配舍 | 单列 | 5 | 37.5×5.3 | 198.75 | 993.75 | 14 | 65 | 70 |
| 妊娠舍 | 单列 | 7 | 37.5×5.3 | 198.75 | 1391.25 | 14 | 98 | 98 |
| 分娩哺乳舍 | 双列 | 4 | 53.5×6.4 | 342.40 | 1369.60 | 45 | 179 | 180 |
| 保育舍 | 双列 | 5 | 51×6.4 | 326.40 | 1632.00 | 43 | 210 | 215 |
| 生长育肥舍 | 单列 | 26 | 53×5.3 | 280.90 | 7303.40 | 20 | 511 | 520 |
| 待售猪观察室 | 单列 | 2 | 12.0×5.0 | 60.00 | 120.00 | 4 | 8 | 8 |
| 装卸猪斜台 |  | 2 | 3.0×3.0 | 9.00 | 18.00 |  |  |  |

*运动栏按50％系数计算建筑面积

表5-26   1个年出栏万头生猪养殖大场猪舍建筑明细表

| 序号 | 编号 | 工程名称 | 建筑面积(m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 | 公猪舍 | 596.25 |
|  | 2 | 待配舍 | 993.75 |
|  | 3 | 妊娠舍 | 1391.25 |
|  | 4 | 分娩哺乳舍 | 1369.60 |
|  | 5 | 保育舍 | 1632.00 |
|  | 6 | 生长育肥舍 | 7303.40 |
|  | 7 | 待售猪观察室 | 120.00 |
|  | 8 | 装卸猪斜台 | 18.00 |
|  |  | 小 计 | 13424.25 |
| 二 | 9 | 办公室 | 30 |
|  | 10 | 生活用房 | 80 |
|  | 11 | 饲料加工间 | 200 |
|  | 12 | 变配电室 | 30 |
|  | 13 | 水泵房 | 15 |
|  | 14 | 锅炉房 | 10 |
|  | 15 | 仓库 | 70 |
|  | 16 | 更衣、淋浴消毒室 | 20 |
|  | 17 | 兽医、化验室 | 30 |
|  | 18 | 维修间 | 10 |
|  | 19 | 门卫值班室 | 10 |
|  |  | 小计 | 505 |
| 三 | 20 | 粪便及污水处理池(立方米) | 500 |
|  | 21 | 围 墙(米) | 1000 |
|  | 22 | 水井(口) | 1 |
|  | 23 | 水塔（100吨/座） | 1 |

表5-27   1个年出栏万头生猪养殖大场猪舍建筑明细表

|  | 编号 | 工程名称 | 建筑面积(m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 | 公猪舍 | 596.25 |
|  | 2 | 待配舍 | 993.75 |
|  | 3 | 妊娠舍 | 1391.25 |
|  | 4 | 分娩哺乳舍 | 1369.60 |
|  | 5 | 保育舍 | 1632.00 |
|  | 6 | 生长育肥舍 | 7303.40 |
|  | 7 | 待售猪观察室 | 120.00 |
|  | 8 | 装卸猪斜台 | 18.00 |
|  |  | 小 计 | 13424.25 |
| 二 | 9 | 办公室 | 30 |
|  | 10 | 生活用房 | 80 |
|  | 11 | 饲料加工间 | 200 |
|  | 12 | 变配电室 | 30 |
|  | 13 | 水泵房 | 15 |
|  | 14 | 锅炉房 | 10 |
|  | 15 | 仓库 | 70 |
|  | 16 | 更衣、淋浴消毒室 | 20 |
|  | 17 | 兽医、化验室 | 30 |
|  | 18 | 维修间 | 10 |
|  | 19 | 门卫值班室 | 10 |
|  |  | 小计 | 505 |
| 三 | 20 | 粪便及污水处理池(立方米) | 500 |
|  | 21 | 围 墙(米) | 1000 |
|  | 22 | 水井(口) | 1 |
|  | 23 | 水塔（100吨/座） | 1 |

表5-28   1个年出栏万头生猪养殖大场配套设施明细表

| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单栋 | 合计 |
| 1 | 公猪栏（带料槽） | 2500×2500×1200 | 组 | 14 | 42 |
| 2 | 待配母猪栏（带料槽） | 2500×2500×1000 | 组 | 14 | 70 |
| 3 | 妊娠母猪栏（带料槽） | 2500×2500×900 | 组 | 14 | 98 |
| 4 | 产仔栏 | 2200×1800×500 | 组 | 45 | 180 |
| 5 | 仔猪保温箱 | 1200×450×55 | 组 | 45 | 180 |
| 6 | 仔猪培育栏 | 2200×1800×1600 | 组 | 43 | 215 |
| 7 | 生长育肥栏（带料槽） | 2500×2500×800 | 组 | 20 | 520 |
| 8 | 鸭咀式饮水器 |  | 只 |  | 1347 |
| 9 | 料车 |  | 台 | 1 | 54 |
| 10 | 粪车 |  | 台 | 1 | 54 |
| 11 | 仔猪转运车 |  | 台 |  | 10 |
| 12 | 高压冲洗机 |  | 台 |  | 2 |
| 13 | 喷雾消毒装置 |  | 套 |  | 2 |
| 14 | 磅秤 | 150kg 25kg | 台 |  | 3 |
| 15 | 电热淋浴器 |  | 台 |  | 2 |
| 16 | 维修工具 |  | 台 |  | 1 |
| 17 | 办公设备 |  | 套 |  | 1 |
| 18 | 污水泵 |  | 台 |  | 4 |
| 19 | 变配电设备 |  | 套 |  | 1 |
| 20 | 茶浴炉 |  | 台 |  | 1 |
| 21 | 洗衣机、烘干机 |  | 套 |  | 1 |
| 22 | 供水设备 |  | 套 |  | 1 |
| 23 | 饲料加工设备 |  | 套 |  | 1 |

表5-29    1个年出栏万头生猪养殖大场达产时各类猪群饲料需要量

| 猪群类别 | 存栏数 | 个体日采食量(kg) | 日耗料(kg) | 年耗料(T) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 种公猪 | 35 | 2.2 | 77 | 28.11 |
| 后备公猪 | 3 | 1.8 | 5.4 | 1.97 |
| 后备母猪 | 45 | 1.8 | 81 | 29.57 |
| 空怀母猪 | 182 | 2 | 364 | 132.86 |
| 妊娠母猪 | 369 | 2.2 | 811.8 | 296.31 |
| 哺乳母猪 | 149 | 5.5 | 819.5 | 299.12 |
| 哺乳仔猪 | 1199 | 0.25 | 299.75 | 109.41 |
| 保育仔猪 | 1618 | 1.2 | 1941.6 | 708.68 |
| 生长猪 | 2051 | 1.7 | 3486.7 | 1272.65 |
| 育肥猪 | 1759 | 2.5 | 4397.5 | 1605.09 |
| 总计 | 7410 |  | 12284 | 4484 |

表5-30    1个年出栏万头生猪养殖大场达产时各类猪群用水量

| 猪群类别 | 存栏数 | 个体日耗水量（升） | 其中个体日饮水量（升） | 猪群年耗水量（吨） | 其中猪群年饮水量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种公猪 | 35 | 25 | 10 | 319.375 | 127.75 |
| 后备公猪 | 3 | 15 | 6 | 16.425 | 6.57 |
| 后备母猪 | 45 | 15 | 6 | 246.375 | 98.55 |
| 空怀母猪 | 182 | 15 | 10 | 996.45 | 664.30 |
| 妊娠母猪 | 369 | 15 | 10 | 2020.28 | 1346.85 |
| 哺乳母猪 | 149 | 30 | 15 | 1631.55 | 815.78 |
| 哺乳仔猪 | 1199 |  |  | 0 | 0.00 |
| 保育仔猪 | 1618 | 5 | 2 | 2952.85 | 1181.14 |
| 生长猪 | 2051 | 8 | 4 | 5988.92 | 2994.46 |
| 育肥猪 | 1759 | 10 | 6 | 6420.35 | 3852.21 |
| 总计 | 7410 |  |  | 20593 | 11088 |

建设内容六（年出栏10万头生猪养殖大场的建设内容）：

引进5400头优良品种基础母猪和180头优质种公猪，繁殖生产优质二元种猪。养殖场达产时年提供优质二元种猪42948头，商品育肥猪56934头。

生产工艺流程、工艺技术参数、猪舍建筑布局设置、配套建筑与设施和300头基础母猪规模的种猪扩繁场是一样的，区别就是规模比较大。

物料消耗：

1、饲料消耗：年耗饲料34531.92吨。

2、水消耗：年耗水158120.19吨。

3、燃料动力供应：根据当地规模化猪场实践，年需要电、燃油、煤等燃料动力费约234万元 。

劳动定员：

一般养猪场的劳动定员按每人每年出栏猪200－300头产品确定。本项目单个种猪扩繁场年出栏99882头猪，全场定员360人，岗位包括：饲养员252人、兽医18人、管理人员18人、财务人员18人、销售人员18人、后勤人员（采购、水电维修、保安、绿化、运输）36人，其中饲养员应占全场定员总数的70%。

表5-31  1个10万头生猪养殖大场猪群存栏与占栏头数表

| 猪群类别 | 存栏数 | 占栏数 | 每栏头数 | 所需圈栏 | 圈栏尺寸 长×宽(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种公猪 | 180 | 180 | 1 | 180 | 2.5×5 |
| 后备公猪 | 18 | 18 | 1 | 18 | 2.5×5 |
| 后备母猪 | 360 | 396 | 4 | 108 | 2.5×5 |
| 空怀母猪 | 1404 | 1638 | 4 | 396 | 2.5×5 |
| 妊娠母猪 | 2844 | 3078 | 4 | 774 | 2.5×5 |
| 哺乳母猪 | 1152 | 1386 | 1 | 1386 | 2.2×1.8 |
| 哺乳仔猪 | 9252 | 0 |  | 0 |  |
| 保育仔猪 | 12492 | 14580 | 9 | 1620 | 2.2×1.8 |
| 生长猪 | 15822 | 17802 | 8.5 | 2088 | 2.5×5 |
| 育肥猪 | 13572 | 15498 | 8.4 | 1854 | 2.5×5 |
| 合计 | 57096 |  |  | 8424 |  |

表5-32   1个10万头生猪养殖大场猪舍建筑构成表

| 序号 | 猪舍种类 | 猪舍样式 | 幢数 | 长×宽(m) | 面积/幢(m2) | 面积小计(m2) | 每幢圈数 | 小计所需圈数 | 小计设置圈数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公猪舍 | 单列 | 18 | 32.5×5.3 | 172.25 | 3100.5 | 12 | 216 | 216 |
| 2 | 待配舍 | 单列 | 36 | 37.5×5.3 | 198.75 | 7155 | 14 | 504 | 504 |
| 3 | 妊娠舍 | 单列 | 54 | 37.5×5.2 | 195 | 10530 | 15 | 774 | 810 |
| 4 | 分娩哺乳舍 | 双列 | 36 | 48.2×6.4 | 308.48 | 11105 | 40 | 1386 | 1440 |
| 5 | 保育舍 | 双列 | 36 | 62.6×6.4 | 400.64 | 14423 | 46 | 1620 | 1656 |
| 6 | 生长育肥舍 | 单列 | 180 | 50.0×5.2 | 260 | 46800 | 22 | 3942 | 3960 |
| 7 | 待售猪观察室 | 单列 | 18 | 12.0×5.0 | 60 | 1080 | 4 | 72 | 72 |
| 8 | 装卸猪斜台 |  | 18 | 3.0×3.0 | 9 | 162 |  |  |  |
| *运动栏按50％系数计算建筑面积 |

表5-33   1个10万头生猪养殖大场猪舍建筑明细表

| 序号 | 编号 | 工程名称 | 建筑面积(m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 | 公猪舍 | 3100.5 |
|  | 2 | 待配舍 | 7155 |
|  | 3 | 妊娠舍 | 10530 |
|  | 4 | 分娩哺乳舍 | 11105.28 |
|  | 5 | 保育舍 | 14423.04 |
|  | 6 | 生长育肥舍 | 46800 |
|  | 7 | 待售猪观察室 | 1080 |
|  | 8 | 装卸猪斜台 | 162 |
|  |  | 小 计 | 94355.82 |
| 二 | 9 | 办公室 | 100 |
|  | 10 | 生活用房 | 400 |
|  | 11 | 饲料加工间 | 1800 |
|  | 12 | 变配电室 | 30 |
|  | 13 | 水泵房 | 20 |
|  | 14 | 锅炉房 | 20 |
|  | 15 | 仓库 | 540 |
|  | 16 | 更衣、淋浴消毒室 | 100 |
|  | 17 | 兽医、化验室 | 100 |
|  | 18 | 维修间 | 50 |
|  | 19 | 门卫值班室 | 20 |
|  |  | 小计 | 3180 |
|  | 20 | 粪便及污水处理池 | 3000 |
|  | 21 | 围 墙（米） | 8500 |
|  | 22 | 水井（口） | 1 |
|  | 23 | 水塔（100吨/座） | 1 |

表5-34   1个10万头生猪养殖大场配套设施明细表

| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单栋 | 合计 |
| 1 | 公猪栏（带料槽） | 2500×2500×1200 | 组 | 216 | 216 |
| 2 | 待配母猪栏（带料槽） | 2500×2500×1000 | 组 | 252 | 504 |
| 3 | 妊娠母猪栏（带料槽） | 2500×2500×900 | 组 | 270 | 810 |
| 4 | 产仔栏 | 2200×1800×500 | 组 | 720 | 1440 |
| 5 | 仔猪保温箱 | 1200×450×55 | 组 | 720 | 1440 |
| 6 | 仔猪培育栏 | 2200×1800×1600 | 组 | 828 | 1656 |
| 7 | 生长育肥栏（带料槽） | 2500×2500×800 | 组 | 396 | 3960 |
| 8 | 鸭咀式饮水器 |  | 只 |  | 10386 |
| 9 | 料车 |  | 台 | 1 | 396 |
| 10 | 粪车 |  | 台 | 1 | 396 |
| 11 | 仔猪转运车 |  | 台 |  | 72 |
| 12 | 高压冲洗机 |  | 台 |  | 18 |
| 13 | 喷雾消毒装置 |  | 套 |  | 18 |
| 14 | 磅秤 | 150kg 25kg | 台 |  | 5 |
| 15 | 电热淋浴器 |  | 台 |  | 10 |
| 16 | 维修工具 |  | 台 |  | 5 |
| 17 | 办公设备 |  | 套 |  | 18 |
| 18 | 污水泵 |  | 台 |  | 36 |
| 19 | 变配电设备 |  | 套 |  | 1 |
| 20 | 茶浴炉 |  | 台 |  | 1 |
| 21 | 洗衣机、烘干机 |  | 套 |  | 2 |
| 22 | 供水设备 |  | 套 |  | 1 |
| 23 | 饲料加工设备 |  | 套 |  | 2 |

表5-35    1个10万头生猪养殖大场达产时各类猪群饲料需要量

| 猪群类别 | 存栏数 | 个体日采食量(kg) | 日耗料(kg) | 年耗料(T) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 种公猪 | 180 | 2.2 | 396.00 | 144.54 |
| 后备公猪 | 18 | 1.8 | 32.40 | 11.83 |
| 后备母猪 | 360 | 1.8 | 648.00 | 236.52 |
| 空怀母猪 | 1404 | 2 | 2808.00 | 1024.92 |
| 妊娠母猪 | 2844 | 2.2 | 6256.80 | 2283.73 |
| 哺乳母猪 | 1152 | 5.5 | 6336.00 | 2312.64 |
| 哺乳仔猪 | 9252 | 0.25 | 2313.00 | 844.25 |
| 保育仔猪 | 12492 | 1.2 | 14990.40 | 5471.50 |
| 生长猪 | 15822 | 1.7 | 26897.40 | 9817.55 |
| 育肥猪 | 13572 | 2.5 | 33930.00 | 12384.45 |
| 总计 | 57096 | 21.15 | 94608.00 | 34531.92 |

表5-36   1个10万头生猪养殖大场达产时各类猪群用水量

| 猪群类别 | 存栏数 | 个体日耗水量（升） | 其中个体日饮水量（升） | 猪群年耗水量（吨） | 其中猪群年饮水量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种公猪 | 180 | 25 | 10 | 1642.50 | 657.00 |
| 后备公猪 | 18 | 15 | 6 | 98.55 | 39.42 |
| 后备母猪 | 360 | 15 | 6 | 1971.00 | 788.40 |
| 空怀母猪 | 1404 | 15 | 10 | 7686.90 | 5124.60 |
| 妊娠母猪 | 2844 | 15 | 10 | 15570.90 | 10380.60 |
| 哺乳母猪 | 1152 | 30 | 15 | 12614.40 | 6307.20 |
| 哺乳仔猪 | 9252 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 保育仔猪 | 12492 | 5 | 2 | 22797.90 | 9119.16 |
| 生长猪 | 15822 | 8 | 4 | 46200.24 | 23100.12 |
| 育肥猪 | 13572 | 10 | 6 | 49537.80 | 29722.68 |
| 总计 | 57096 |  |  | 158120.19 | 85239.18 |

建设内容七（50头规模养猪户的建设内容）：

生产工艺流程及工艺参数：

年出栏50头商品猪的规模养猪户，主要从养殖小区或者种猪扩繁场购入25公斤体重仔猪，经100天左右饲养育肥，出栏上市95公斤体重的商品猪。该期间如果按标准化饲养免疫，死亡率可控制在2％以下，示范户只要建设17头生长育肥猪的猪栏，就可以实现每年饲养3批，出栏50头商品猪的目标。

猪舍建筑布局设置：

猪舍建筑布局设置和养殖小区的生长育肥猪舍相同，采用半开放式单列猪舍，每10头一栏，共2栏，猪舍尺寸为4.375×6.2m，面积27.13m2。

养殖示范户配套建筑与设施

表5-37   1个50头规模养猪户配套建筑

| 序号 | 工 程名称 | 建筑面积(m2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生长育肥舍 | 27.13 |
| 2 | 饲料加工间 | 5 |
| 3 | 粪便及污水处理池 | 7.5 |

表5-38   1个50头规模养猪户配套设施明细表

| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单栋 | 合计 |
| 1 | 生长育肥栏（带料槽） | 2500×5000×800 | 组 | 1 | 2 |
| 2 | 鸭咀式饮水器 |  | 只 |  | 2 |
| 3 | 料车 |  | 台 |  | 1 |
| 4 | 粪车 |  | 台 |  | 1 |
| 5 | 高压冲洗机 |  | 台 |  | 1 |
| 6 | 喷雾消毒装置 |  | 套 |  | 1 |
| 7 | 磅秤 | 150kg | 台 |  | 1 |
| 8 | 饲料加工设备 |  | 套 |  | 1 |

物料消耗

本项目瘦肉型生长育肥猪，每头25公斤仔猪饲养到95公斤出栏，平均需要200公斤饲料（含死淘个体耗料量），每个养殖示范户达产时每年需要生长育肥猪料12.75吨。按每头猪每天需8升水计，每年需用水40吨。

表5-39    1个50头规模养猪户各类猪群饲料需要量

| 猪群类别 | 存栏数 | 个体日采食量(千克) | 猪群日耗料(千克) | 年耗料(吨) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 育肥猪 | 17 | 2.5 | 42.5 | 4.25 |
| 总计 | 17 |  | 42.5 | 4.25 |

表5-40    1个50头规模养猪户达产时用水量

| 猪群类别 | 存栏数 | 个体日耗水量（升） | 其中个体日饮水量（升） | 猪群年耗水量（吨） | 其中猪群年饮水量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 育肥猪 | 17 | 8 | 4 | 13.6 | 6.8 |
| 总计 | 17 |  |  | 13.6 | 6.8 |

劳动定员

主要依靠自家劳动力从事养猪，按1人就业计算。

## 5.3施工条件

本项目建筑设施相对简单，由兴安盟林业勘探设计二院（乙级）作出初步设计（工艺设计和建筑图），由当地建筑设计部门配合作出施工图，由当地建筑单位进行施工，建筑材料均可就地解决。

# 第6章　环境保护及综合利用

随着我国畜牧业的迅速发展，畜牧场粪便、污水处理不当造成的环境污染，引起了公众和各级政府的高度重视，1999年和2001年先后颁布了农业行业标准《畜禽场环境质量标准（NY/T 388-1999）》、国家标准《畜禽养殖业污染物排放标准（GB 18596-2001）》和《畜禽养殖业环境管理技术规范》。畜禽粪污既是污染源又是宝贵的资源，处理利用不当会形成畜产公害，处理利用合理就能变废为宝、化害为利，既能防止环境污染，又能促进农牧结合和生态农业的发展，保障畜牧业安全生产、增加牧场经济收益，也是生产安全、绿色、有机农牧产品的必须措施。

猪场粪便污水中含有大量的腐殖物质，是土壤肥力很好的改良剂，可以改善土壤的团粒结构，防止土壤板结，提高土壤的保水、保肥能力，减少土壤中养分的流失。猪场粪污中的大量有机质和丰富的氮磷钾等营养元素，进行无害化处理后制作成固体或液体有机肥，施入森林、草地、池塘、农田、菜地、果园等生态系统，参与生态系统的物质循环，保持生态系统的平衡。例如，在农田生态系统的物质循环中，来自消费者(家畜)的粪污，进入无机环境(土壤)后，经过分解者(微生物等)的作用，转化为可给态养分和土壤肥力，供给生产者(绿色植物)利用，可以减少化肥的用量，为人和动物生产更多安全优质的植物产品。

## 6.1项目粪污排放量估算

本项目废弃物主要包括粪、尿水、死亡动物尸体、臭味等。其中粪、尿水排放量估算见表6-1、6-2、6-3、6-4、6-5、6-6、6-7、6-8。死亡动物尸体有专门的处理设施。臭味控制通过良好的清洗、消毒等环境卫生处理措施降低到最小程度。

表6-1   项目总的粪污排泄量

| 建设内容 | 数量 | 年排泄量（吨） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 粪 | 尿 | 合计 |
| 种猪扩繁场 | 23 | 33856.20 | 55782.26 | 89638.45 |
| 人工授精站 | 2 | 113.15 | 209.88 | 323.03 |
| 养殖小区 | 180 | 97275.42 | 160321.14 | 257596.56 |
| 规模养殖户 | 3050 | 164427.03 | 270519.75 | 434946.78 |
| 万头养殖大场 | 2 | 6883.54 | 11347.41 | 18230.95 |
| 10万头养殖大场 | 2 | 52992.31 | 87311.36 | 140303.66 |
| 50头养猪户 | 3万户 | 404328.75 | 23100.00 | 427428.75 |
| 合计 |  | 759876 | 608591.80 | 1368467.80 |

表6-2 种猪扩繁场粪污排放量

| 猪群类别 | 存栏数 | 每头猪日排泄量（kg） | 每类猪年排泄量（吨） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 粪 | 尿 | 合计 | 粪 | 尿 | 合计 |
| 种公猪 | 10 | 2 | 4 | 6 | 7.30 | 14.60 | 21.90 |
| 后备公猪 | 1 | 2.2 | 3.5 | 5.7 | 0.80 | 1.28 | 2.08 |
| 后备母猪 | 20 | 2.2 | 3.5 | 5.7 | 16.06 | 25.55 | 41.61 |
| 空怀母猪 | 78 | 2 | 4 | 6 | 56.94 | 113.88 | 170.82 |
| 妊娠母猪 | 158 | 2.3 | 4 | 6.3 | 132.64 | 230.68 | 363.32 |
| 哺乳母 | 64 | 2.5 | 4.5 | 7 | 58.40 | 105.12 | 163.52 |
| 哺乳仔猪 | 514 |  |  | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 保育仔猪 | 694 | 0.7 | 1.3 | 2 | 177.32 | 329.30 | 506.62 |
| 生长猪 | 879 | 1.3 | 2 | 3.3 | 417.09 | 641.67 | 1058.76 |
| 育肥猪 | 754 | 2.2 | 3.5 | 5.7 | 605.46 | 963.24 | 1568.70 |
| 合计 | 3172 |  |  |  | 1472.01 | 2425.32 | 3897.32 |
| 23个合计 | 72956 |  |  |  | 33856.20 | 55782.26 | 89638.45 |

表6-3   人工授精站粪污排放量

| 猪群类别 | 存栏数 | 每头猪日排泄量（kg） | 每头猪年排泄量（吨） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 粪 | 尿 | 合计 | 粪 | 尿 | 合计 |
| 种公猪 | 50 | 2 | 4 | 6 | 36.50 | 73.00 | 109.50 |
| 后备公猪 | 25 | 2.2 | 3.5 | 5.7 | 20.08 | 31.94 | 52.01 |
| 合计 | 75 |  |  |  | 56.58 | 104.94 | 161.52 |
| 2个合计 | 150 |  |  |  | 113.15 | 209.88 | 323.03 |

表6-4   养殖小区粪污排放量

| 猪群类别 | 存栏数 | 每头猪日排泄量（kg） | 每类猪年排泄量（吨） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 粪 | 尿 | 合计 | 粪 | 尿 | 合计 |
| 种公猪 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2.92 | 5.84 | 8.76 |
| 后备公猪 | 1 | 2.2 | 3.5 | 5.7 | 0.80 | 1.28 | 2.08 |
| 后备母猪 | 7 | 2.2 | 3.5 | 5.7 | 5.62 | 8.94 | 14.56 |
| 空怀母猪 | 29 | 2 | 4 | 6 | 21.17 | 42.34 | 63.51 |
| 妊娠母猪 | 58 | 2.3 | 4 | 6.3 | 48.69 | 84.68 | 133.37 |
| 哺乳母猪 | 24 | 2.5 | 4.5 | 7 | 21.90 | 39.42 | 61.32 |
| 哺乳仔猪 | 188 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 保育仔猪 | 254 | 0.7 | 1.3 | 2 | 64.90 | 120.52 | 185.42 |
| 生长猪 | 322 | 1.3 | 2 | 3.3 | 152.79 | 235.06 | 387.85 |
| 育肥猪 | 276 | 2.2 | 3.5 | 5.7 | 221.63 | 352.59 | 574.22 |
| 1个合计 | 1163 |  |  |  | 540.42 | 890.67 | 1431.09 |
| 180个合计 | 209340 |  |  |  | 97275.42 | 160321.14 | 257596.56 |

表6-5　　   规模养殖户粪污排放量

| 猪群类别 | 存栏数 | 每头猪日排泄量（kg） | 每类猪年排泄量（吨） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 粪 | 尿 | 合计 | 粪 | 尿 | 合计 |
| 种公猪 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0.73 | 1.46 | 2.19 |
| 后备母猪 | 1 | 2.2 | 3.5 | 5.7 | 0.80 | 1.28 | 2.08 |
| 空怀母猪 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1.46 | 2.92 | 4.38 |
| 妊娠母猪 | 6 | 2.3 | 4 | 6.3 | 5.04 | 8.76 | 13.80 |
| 哺乳母猪 | 2 | 2.5 | 4.5 | 7 | 1.83 | 3.29 | 5.11 |
| 哺乳仔猪 | 19 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 保育仔猪 | 25 | 0.7 | 1.3 | 2 | 6.39 | 11.86 | 18.25 |
| 生长猪 | 32 | 1.3 | 2 | 3.3 | 15.18 | 23.36 | 38.54 |
| 育肥猪 | 28 | 2.2 | 3.5 | 5.7 | 22.48 | 35.77 | 58.25 |
| 1个合计 | 116 |  |  |  | 53.91 | 88.70 | 142.61 |
| 3050个合计 | 353800 |  |  |  | 164427.03 | 270519.75 | 434946.78 |

表6-6  　　万头养殖大场粪污排放量

| 猪群类别 | 存栏数 | 每头猪日排泄量（kg） | 每类猪年排泄量（吨） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 粪 | 尿 | 合计 | 粪 | 尿 | 合计 |
| 种公猪 | 35 | 2 | 4 | 6 | 25.55 | 51.10 | 76.65 |
| 后备公猪 | 3 | 2.2 | 3.5 | 5.7 | 2.41 | 3.83 | 6.24 |
| 后备母猪 | 45 | 2.2 | 3.5 | 5.7 | 36.14 | 57.49 | 93.62 |
| 空怀母猪 | 182 | 2 | 4 | 6 | 132.86 | 265.72 | 398.58 |
| 妊娠母猪 | 369 | 2.3 | 4 | 6.3 | 309.78 | 538.74 | 848.52 |
| 哺乳母 | 149 | 2.5 | 4.5 | 7 | 135.96 | 244.73 | 380.70 |
| 哺乳仔猪 | 1199 |  |  | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 保育仔猪 | 1618 | 0.7 | 1.3 | 2 | 413.40 | 767.74 | 1181.14 |
| 生长猪 | 2051 | 1.3 | 2 | 3.3 | 973.20 | 1497.23 | 2470.43 |
| 育肥猪 | 1759 | 2.2 | 3.5 | 5.7 | 1412.48 | 2247.12 | 3659.60 |
| 合计 | 7410 |  |  |  | 3441.77 | 5673.71 | 9115.47 |
| 2个合计 | 14820 |  |  |  | 6883.54 | 11347.41 | 18230.95 |

表6-7　　　   10万头养殖大场粪污排放量

| 猪群类别 | 存栏数 | 每头猪日排泄量（kg） | 每类猪年排泄量（吨） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 粪 | 尿 | 合计 | 粪 | 尿 | 合计 |
| 种公猪 | 180 | 2 | 4 | 6 | 131.40 | 262.80 | 394.20 |
| 后备公猪 | 18 | 2.2 | 3.5 | 5.7 | 14.45 | 23.00 | 37.45 |
| 后备母猪 | 360 | 2.2 | 3.5 | 5.7 | 289.08 | 459.90 | 748.98 |
| 空怀母猪 | 1404 | 2 | 4 | 6 | 1024.92 | 2049.84 | 3074.76 |
| 妊娠母猪 | 2844 | 2.3 | 4 | 6.3 | 2387.54 | 4152.24 | 6539.78 |
| 哺乳母 | 1152 | 2.5 | 4.5 | 7 | 1051.20 | 1892.16 | 2943.36 |
| 哺乳仔猪 | 9252 |  |  | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 保育仔猪 | 12492 | 0.7 | 1.3 | 2 | 3191.71 | 5927.45 | 9119.16 |
| 生长猪 | 15822 | 1.3 | 2 | 3.3 | 7507.54 | 11550.06 | 19057.60 |
| 育肥猪 | 13572 | 2.2 | 3.5 | 5.7 | 10898.32 | 17338.23 | 28236.55 |
| 合计 | 57096 |  |  |  | 26496.15 | 43655.68 | 70151.83 |
| 2个合计 | 114192 |  |  |  | 52992.31 | 87311.36 | 140303.66 |

表6-8　　   1个50头规模养猪户粪污排放量

| 猪群类别 | 存栏数 | 每头猪日排泄量（kg） | 每类猪年排泄量（吨） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 粪 | 尿 | 合计 | 粪 | 尿 | 合计 |
| 育肥猪 | 17 | 2.2 | 3.5 | 5.7 | 3.74 | 0.77 | 4.51 |
| 合计 | 17 |  |  |  | 3.74 | 0.77 | 4.51 |
| 3万户合计 | 510000 |  |  |  | 404328.75 | 23100.00 | 427428.75 |

## 6.2粪污处理利用方案

在出台我国“畜禽场污染物排放标准”的论证过程中，国家环保总局提出：畜禽场的粪污在生产过程要“减量化”，处理过程要“无害化”，处理以后的物料要“资源化”本项目就是本着这些原则，从生产工艺、猪舍设计、设备选型配套，粪污处理工艺和设备，直到处理后的利用方式，都做了全面考虑。

6.2.1减量化

本项目没有采用广东惯用的“水冲粪”工艺和北京过去采用的“水泡粪”工艺，而是采用粪和尿、水在猪床上就分离的“干清粪”工艺，在猪舍设计中摈弃了国内外普遍使用的缝隙地板，分别设置了水和尿能及时排走的排水沟（沟上铺盖板，板块间留有缝隙）和专门清除粪便的清粪沟，这样可以使80~90%的粪便被清出，达到减少污水量和降低污水浓度的目的。由于前两种清粪方式粪尿全部混入水中，可溶性污染物也全部进入污水，即使进行固液分离，污水浓度依然很高，势必增加净化设备投资和运行费用，而且分离出的固形物可溶性肥分已丧失，肥料价值大大降低；干清粪方式则相反，粪便及时清出，最大限度地保存了肥分，处理后可生产出高效活性有机肥，同时显著降低了污水的有机浓度，从而可简化污水净化设备、降低运行费用。

此外，本项目还采取了一系列减量化措施，如①采用地下排污系统，将猪舍产生的污水排至污水处理设备，可减少舍内湿度和有害气体含量，改善猪舍环境；②场区地面排水则采用明沟排放，实现雨污分流，达到污水减量化的目的，并可降低污水处理负荷，保障设施正常运行；③由于干清粪能及时清除舍内粪便，并无需存放就立即进入集粪池进行堆肥处理，这将有效地控制猪舍内和场区恶臭、尘埃和微生物的产生，从而改善舍内外环境，防止对周围环境的污染；④合理进行场区绿化不仅可改善小气候环境，也会减少恶臭、尘埃和微生物，净化空气。等等。

6.2.2.无害化和资源化

（1）粪便的无害化处理和资源化利用

为做到生产过程“减量化”，拟全部采用“干清粪”工艺，80～90%的粪能被清出，清除的粪便经2－3周腐熟后，不仅可达到我国《粪便无害化卫生标准GB7959-87》（见表6-9），而且堆肥期间持续60℃以上的高温可杀死所有病原微生物、虫卵和草籽，粪中的有机污染物也被降解为植物可吸收利用的肥分及具有改良土壤作用的腐殖质，将猪场产生的主要污染源——粪便变成高效活性有机肥。

表6-9   高温堆肥卫生标准

| 项 目 | 卫 生 标 准 |
| --- | --- |
| 堆肥温度 | 最高堆温达50℃~55℃以上，持续5~7天 |
| 蛔虫卵死亡率 | 95~100% |
| 粪大肠菌值 | 10-1~10-2 |
| 苍蝇 | 有效地控制苍蝇孳生，肥堆周围没有活的蛆、蛹或新羽化的成蝇 |

（2）污水的无害化处理和资源化利用

本项目对示范基地场干清粪产生的污水，拟采用自然厌氧-好氧污水生物处理系统，以减少设备投资和运行费用，华南农业大学获奖项目九五农业部重点课题《人工湿地处理猪场废水》的研究成果表明，处理后可达到我国《农田灌溉水质标准GB5074-92》或《渔业水质标准GB3097-82》（见表6-10、6-11），用来窖灌农田、菜地和果园加以利用，实现清洁生产、污染物零排放。实在无利用条件者可处理达到《畜禽养殖业污染物排放标准（GB18596-2001）》（见表6-12）后排放。

表6-10  农田灌溉水质标准（GB5074-92）摘录（*用原序号）

| 序号 | 项 目 | 水作 | 旱作 | 蔬菜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生化需氧量(BOD5) ≤ | 80 | 150 | 80 |
| 2 | 化学需氧量（CODcr）≤ | 200 | 300 | 150 |
| 3 | 悬浮物 ≤ | 150 | 200 | 100 |
| 5 | 凯氏氮 ≤ | 12 | 30 | 30 |
| 6 | 总磷（以P计） ≤ | 5 | 10 | 10 |
| 8 | PH值 ≤ |  | 55~85 |  |
| 28 | 粪大肠杆菌数（个/L） ≤ |  | 10000 |  |
| 29 | 蛔虫卵数（个/L） ≤ |  |  |  |

表6-11  渔业质标准（GB11607-89）摘录（*用原序号）

| 序号 | 项 目 | 标 准 值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 色、臭、味 | 不得使鱼虾贝藻类带有异臭、异味 |
| 2 | 漂浮物质 | 水面不得出现明显的油膜或浮沫 |
| 3 | 悬浮物质 | 人为增加的量不得超过mg/L，而且悬浮物质沉积于底部后，不得对鱼虾贝类产生有害物质 |
| 4 | PH值 | 淡水65~85，海水70~85 |
| 5 | 溶解氧 | 连续24h中，16h以上必须大于5mg/L，其余任何时候不得低于3mg/L，对于鲑科鱼类栖息水域冰封期其余任何时间不得低于4mg/L |
| 6 | BOD5 | 不得超过5mg/L，冰封期不超过3 mg/L |
| 7 | 总大肠杆菌群 | 不得超过5000个/L（贝类养殖水质不得超过500个/L） |

表6-12 集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放浓度

| 控制 项目 | 五日生化需氧量（mg/L） | 化学需氧量（mg/L） | 悬浮物 （mg/L） | 氨氮 (mg/L） | 总磷(以P计)（mg/L） | 粪大肠菌群数(个/100ml) | 蛔虫卵 (个/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 150 | 400 | 200 | 80 | 8.0 | 1000 | 2.0 |

综上所述，本项目粪污经无害化处理后加以资源化利用，可以“变废为宝”，不仅防止了环境污染，使猪群健康和安全生产得到保障，由于减少了防病治病的兽药、添加剂、消毒剂用量，从而为安全猪肉的生产提供了保障，同时，对促进农牧结合、物质良性循环和生态平衡也具有重要意义，粪污处理后作为高效有机肥出售，还可增加猪场的经济收益。

# 第7章　安全生产及卫生防疫

## 7.1防疫体系建设

本项目防疫体系建设依托当地旗、乡两级畜牧兽医站，严格执行国家有关动物卫生防疫条例，对养殖场、户进行指导、培训和监督。各养殖场内通过定期的卫生消毒及免疫注射保证猪群健康。

## 7.2卫生防疫制度

(1)猪场要制订兽医卫生防疫制度，由主管兽医负责监督执行。

(2)猪场生产区大门设专职门卫，负责来往人员、车辆的消毒工作。

(3)猪场谢绝参观，外来人员及非生产人员不得进入生产区。凡本场人员进入生产区前，必须经消毒、更衣后方可入猪舍。场外车辆等不准进场，出售种猪、肥猪时在场外接运。

(4)用具和设备都必须固定在本舍内使用。要经常搞好舍内外卫生，定期做好消毒工作。

(5)应经常驱（消）除鼠、蚊、蝇等。场内人员不准为外单位诊疗

猪病。

(6)场内食堂用肉应自给。

## 7.3兽医卫生防疫措施

(1)猪场生产区和猪舍门口设置消毒池，消毒液要及时更换，冬季可放盐防止结冰。

(2)猪舍内外每天清扫一次，饲养用具定期清洗消毒。

(3)经常检查饲料品质，禁止饲喂不清洁、发霉、变质的饲料。饲料加工厂设有防疫消毒设施，其防疫卫生工作由兽医检疫部门监督执行。

(4)每年进行1-2次猪体外寄生虫的驱虫工作。

(5)猪舍和用具每年至少进行春、秋两次大清扫、消毒，每月进行一次一般消毒。肥育猪舍采取“全进全出”的消毒方法；分娩后采取小区“全进全出”消毒；每批猪出栏后彻底大消毒，空圈一周左右方可进猪。

(6)兽医人员和饲养人员在工作期间必须穿工作服和工作鞋。严禁将工作鞋带出场外，工作鞋要经常消毒。

(7)在引进种猪时，必须由非疫区购入，并经当地兽医部门检疫。实行强制报批报检措施，再经本场兽医验证、检疫，隔离观察2个月，经检查认为健康的，再全身喷雾消毒，方可入舍混群。

## 7.4几种疫病的免疫程序

免疫程序仔猪通常20-25日龄接种2个剂量的猪瘟单苗，60-65日龄接种2个剂量的猪温、猪丹毒及猪肺疫三联苗。猪瘟疫区猪瘟苗接种应分别提前到7日龄及50日龄。仔猪30日龄通常应接种副伤寒菌苗一次。

种猪每年春秋二季各接种一次三联苗。乙型脑炎流行区，每年蚊虫出现前1月给4月龄至2岁种猪按乙型脑炎疫苗。细小病毒疫区可给初配前2月母猪接种细小病毒疫苗。仔猪红痢疫区，母猪初产前1月及半月，二胎以后产前斗月接种猪红痢氢氧化铝苗。

## 7.5发生疫情扑灭措施

猪群一旦发生疫病应立即隔离病猪，猪只停止进出调动，上报疫情并及时诊断汉疗病猪及可疑病猪。根据疫病种类采用相应疫苗、血清扫后再用适宜消毒药消母圈套舍、用具、车辆。消毒在流行期中应隔离日或3日一次。病死猪尸体必须火化，不准食用或出售。场内最后一头病猪死亡或痊愈后再经一定时间未出现新病例时，在全面清洗与消毒后即可恢复正常生产。

## 7.6消防

建筑物按地震7级裂度设防，建筑物耐火等级为一、二级。生产的火灾危险性分类参照GBJ16-87防火规范定为3类。

设计应注意的防火条件：

(1)防止用电不当引发火灾。猪舍进电线路做重复接地，接地电阻不大于10欧姆，猪舍内各用电设备均接地，猪舍内配电不能埋地敷设。

(2)各猪舍均为单体建筑，现猪舍间距不小于12米，已留有足够的防火间距。

(3)防火水栓  各猪舍内均设有冲洗水带，因此不再设室内消防水栓。

# 第8章　项目实施保障体系

## 8.1项目组织机构

旗委、政府对养猪基地建设高度重视，已成立由旗委书记任组长，旗政府旗长为副组长，旗农牧业产业化办公室、生猪产业化办公室、农牧业局、种猪扩繁场、人工授精站、养殖小区及规模养殖户业主、基地所在乡镇和建设单位等部门参加的生猪产业化基地建设专项推进领导小组，对生猪产业化扶贫示范基地建设项目实行全面的领导。成立项目建设领导小组，扎赉特旗生猪产业化专项推进领导小组总体组织协调，项目建设所在乡镇配合，由扎赉特旗生猪产业化办公室具体实施。

项目承担单位针对项目实施专门成立基地建设办公室，具体运作。基地建设办公室下设办公室、财务部、养猪生产部、饲料供应部、技术服务部，具体组织机构为：

8.1.1人员招聘与专业技术培训

本项目管理人员、技术人员的选聘通过公开招聘、自愿报名、统一考试、组织考核、单位试用等措施，进行上岗前培训，实行基本工资和效益奖励相结合，鼓励职工提高业务素质。

根据本项目建设内容、规模和经营运作模式以及同类项目的定员状况，该项目用工39200人。

8.1.2公司＋农户生猪基地的组织保障

健康可持续的产业化生产链的基础在于各环节的利益分配平衡。本项目的实施通过项目承担单位与养猪户签订养猪协议，降低农户养猪的市场风险，同时有效约束农户按公司要求规范饲养管理，保证生猪质量。

## 8.2技术保障体系

本项目设计种猪选育技术、猪群饲养管理技术、动物营养及饲料制作技术、动物保健技术、有机复合肥制作技术、污水处理技术等多方面技术，因此需要强有力的技术保障体系，确保技术的培训和实施。

项目实施单位拟通过“请进来”和“走出去”等方式，培养一批专业人才。同时利用现有畜牧兽医服务体系等专业组织，为广大养殖户进行技术服务，同时检验检测产品质量。

生产技术依托北京顺鑫农业股份有限公司小店良种场；技术培训依托中国畜牧兽医学会养猪学分会专家、教授；推广与营销技术，北京市畜牧业协会养猪业协会与当地养猪协会联手。

## 8.3原料保障体系

本地区养猪饲料资源丰富，年产玉米6亿公斤，农户可以自己满足主体饲料供应。项目和内蒙古源龙源集团科技发展有限责任公司签订饲料协议，满足本项目实施所需浓缩饲料的需求。

# 第9章　项目实施进度

## 9.1进度安排说明

项目实施进度分为两个阶段进行。即项目前期阶段和项目建设阶段。项目前期工作包括技术培训、可研编制与立项。项目建设阶段包括项目施工、设备安装、 引种、投入生产与项目验收。

## 9.2项目实施进度

由项目承担单位设基地建设办公室，主抓此项目的日常工作。整个基地建设项目分三期进行，分别于2008－2010年度完成。

2008年新建300头基础母猪规模的种猪扩繁场2个；新建50头种公猪规模的人工授精站2个；新建2000平方米标准化生猪养殖小区60处；新建200平方米以上规模养殖户650户；新建年出栏万头生猪养殖大场1处；新建年出栏10万头生猪养殖大场2处；新建50头规模养猪户1万户。

2009年新建300头基础母猪规模的种猪扩繁场10个；新建2000平方米标准化生猪养殖小区60处；新建200平方米以上规模养殖户1200户；新建年出栏万头生猪养殖大场1处；新建50头规模养猪户1万户。

2010年新建300头基础母猪规模的种猪扩繁场11个；新建2000平方米标准化生猪养殖小区180处；新建200平方米以上规模养殖户1200户；新建50头规模养猪户1万户。

| 表9-1 项目实施进度表 |
| --- |
| 项 目 | 技术培训 | 可研编制与立项 | 施工 | 设备安装 | 引种 | 投入生产 | 项目验收 |
| 2008年 | 1 | ━ |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ━ | ━ |  |  |  |  |  |
|  | 3 | ━ | ━ |  |  |  |  |  |
|  | 4 | ━ | ━ |  |  |  |  |  |
|  | 5 | ━ | ━ |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | ━ | ━ |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | ━ |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | ━ |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | ━ | ━ | ━ |  |  |
|  | 10 |  |  | ━ | ━ | ━ |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  | ━ | ━ |
|  | 12 |  |  |  |  |  | ━ | ━ |
| 2009年 | 1 | ━ |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ━ |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | ━ |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | ━ |  | ━ |  |  |  |  |
|  | 5 | ━ |  | ━ |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | ━ |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | ━ |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | ━ |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | ━ | ━ | ━ |  |  |
|  | 10 |  |  | ━ | ━ | ━ |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  | ━ | ━ |
|  | 12 |  |  |  |  |  | ━ | ━ |
| 2010年 | 1 | ━ |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ━ |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | ━ |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | ━ |  | ━ |  |  |  |  |
|  | 5 | ━ |  | ━ |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | ━ |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | ━ |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | ━ |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | ━ | ━ | ━ |  |  |
|  | 10 |  |  | ━ | ━ | ━ |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  | ━ | ━ |
|  | 12 |  |  |  |  |  | ━ | ━ |

# 第10章　项目招投标

为维护建筑工程市场秩序，保护国家和人民利益，本项目施工单位、监管单位的选定和物资采购等均应严格按照《中华人民共和国招标投标法》的有关规定执行，编制招标文件，并严格按照招标文件的规定招标、评标，做到公平合理。项目建设严格执行三制（即项目法人制、招投标制和工程监理制），切实加强质量管理，建立健全行之有效的质量监管体制，确保示范工程质量和按期完工。

根据《中华人民共和国招标投标法》和国家发改委、农业部的有关规定，本项目所有建设内容将按照国家规定的程序进行招标。

## 10.1招标依据

《中华人民共和国招标投标法》

国家发改委《工程建设项目招标范围和规模标准规定》

农业部《农业基本项目管理办法》

## 10.2招标范围

根据国家有关规定和项目组成情况招标。

拟进行招标内容如下：

扎赉特旗年出栏300万头生猪产业化基地建设项目

## 10.3招标方式

招标程序遵循国家发改委和建委的规定。本项目设计合同及监理单项合同足50万元的进行招标，其中设计将委托具有甲级资质的设计单位进行设计，土建工程监理将委托分别具有土建甲级以上资质监理单位进行监理。

# 第11章　投资估算及资金筹措

## 11.1项目投资估算

项目总投资216729.26万元，其中：土建投资68581.91万元，设备投资54234.64万元，预备费2456.35万元，基建借款利息2218.86万元，引种费19967.50万元，铺底流动资金46770.00万元。有关投资估算及分项投资估算表见附表11-1――11-11。

图11-1    总投资估算示意图

## 11.2资金筹措

全部投资中申请上级扶持资金15000.00万元，地方政府补贴资金6781.00万元，银行贷款29350.00万元，业主自筹165598.26万元。

# 第12章　效益分析与风险评价

## 12.1经济效益分析

12.1.1测算说明

●项目测算期15年，其中建设期1年；详细测算见表12-1——12-13（附后）。●本测算根据国家计委及建设部颁布的建设项目经济评价《方法与参数》第2版进行；●本项目行业基准收益率按10％计算；●本项目以人民币作为记账本位币。

12.1.2项目的收入预测

本项目按15年测算中建设期1年不生产，之后的第一年按生产负荷为50%计算，第二年开始按生产负荷100%计算。生产期的14年累计销售收入588.88亿元，主要为种猪、商品猪、精液销售收入。按近4年国家农业部发布的销售价格的平均价格水平测算，种猪2500元/头，出栏体重65公斤达产后年生产151908头；商品猪16.84元/公斤，出栏体重95公斤，1600元/头，达产后年生产2674257头；优质猪精液20元/份，达产后年生产10万份；猪粪肥50元/吨，达产后年提供759946吨。本项目达产第一年销售收入为46.98亿元。

12.1.3项目的成本分析

本项目成本主要由饲料、人员工资、燃料动力费、折旧、摊销、维修费、药品、其他费用等组成，项目年平均总成本25.90亿元，剔除折旧与摊销和利息支出后的年平均经营成本23.73亿元。

12.1.4项目的税金测算

本项目经营过程不缴纳营业税金、增值税，是农业项目所得税也免交。

12.1.5项目的利润预测

本项目在测算经营期内年均实现利润12.81亿元。

## 12.2项目财务效益分析

12.2.1投资利润率

投资利润率 = 年平均利润总额/投资总额×100%

= 161591万元/216729.26万元 =74.56%

12.2.2项目现金流量分析

对本项目作全部投资的现金流量分析,结果如下：

●财务净现值（Ic＝10％）：974966元

●财务内部收益率：82% ●投资回收期(静态) ：3.36年 ●投资回收期(动态) ：3.50年

12.2.3项目的不确定性分析

12.2.3.1 项目的盈亏平衡分析

1、以销售收入为依据测算本项目盈亏平衡点，项目完成61.58%的销售收入即可保本：

BEP = 年平均成本总额/年平均销售收入总额×100%

=258995 万元/420588 万元 = 61.58%

2、以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP），项目的生产能力只要达到设计生产能力的25%，在其他条件不变的情况下，项目运营就可以保本，这足以说明该项目抗风险能力较强。

生产能力利用率=年固定成本/（年销售收入-年变动成本）×100%

=54378/（420588-204619）×100%=25%

A、种猪扩繁场：

BEP=77.90/（1070.30-414.30）×100%=11.88%

一个种猪扩繁场的生产能力只要达到设计生产能力的11.88%，在其他条件不变的情况下，种猪扩繁场运营就可以保本，这足以说明该项目抗风险能力很强。

B、人工授精站：

BEP=26/（96.70-32.90）×100%=48.41 %

一个人工授精站的生产能力只要达到设计生产能力的48.41 %，在其他条件不变的情况下，项目运营就可以保本，风险较小。

C、养殖小区：

BEP=28.90/（313.60-171.20）×100%=20.29%

一个养殖小区的生产能力只要达到设计生产能力的20.29%，在其他条件不变的情况下，项目运营就可以保本，这说明该项目抗风险能力较强。

D、规模养殖户：

BEP=3.44/（31.12-17.23）×100%=24.77%

一个规模养殖户的生产能力只要达到设计生产能力的24.77%，在其他条件不变的情况下，项目运营就可以保本，这说明该项目抗风险能力较强。

E、万头养殖大场：

BEP=187.67/（2497.27-1116.13）×100%=13.59%

一个万头养殖大场的生产能力只要达到设计生产能力的13.59%，在其他条件不变的情况下，项目运营就可以保本，这说明该项目抗风险能力较强。

F、10万头养殖大场：

BEP=1368.87/（19265.39-7492.29）×100%=11.63%

一个10万头养殖大场的生产能力只要达到设计生产能力的11.63%，在其他条件不变的情况下，项目运营就可以保本，这说明该项目抗风险能力较强。

G、50头规模养猪户：

BEP=1.27/（7.78-3.68）×100%=30.98%

一个50头规模养猪户的生产能力只要达到设计生产能力的30.98%,在其他条件不变的情况下，项目运营就可以保本，这说明该项目抗风险能力较强。

3、以销售单价为依据测算本项目盈亏平衡点，由于项目中各经营实体的产品不统一，价格差别教大，故分场别进行分析。

盈亏平衡点的产品销售价格=（固定成本+可变成本）/（生产规模）

A、种猪扩繁场：设计年生产能力5549头，每头猪售价达到887元即可保本。这说明该项目抗风险能力较强。

BEP= 492.20 /0.5549×100%=887元/头

B、人工授精站：设计年生产能力50000份，每份精售价达到11.78元即可保本，说明该项目抗风险能力较强。

BEP=58.90/5×100%=11.78元/份

C、养殖小区：设计年生产能力2016头，每头猪售价达到993元即可保本，风险较小。

BEP=200.10/0.2016×100%=993元/头

D、规模养殖户：设计年生产能力200头，每头猪售价达到934元即可保本。这说明该项目抗风险能力较强。

BEP=20.67/0.02×100%=1033元/头

E、万头养殖大场：设计年生产能力12947头，每头猪售价达到1007元即可保本。这说明该项目抗风险能力较强。

BEP=1303.80/1.2947×100%=1007元/头

F、10万头养殖大场：设计年生产能力99882头，每头猪售价达到830元即可保本。这说明该项目抗风险能力较强。

BEP=8861.16/9.9882×100%=887元/头

G、50头规模养猪户：设计年生产能力50头，每头猪售价达到990元即可保本。这说明该项目抗风险能力较强。

BEP=4.95/0.005×100%=990元/头

12.2.3.2项目的敏感性分析

以肥猪价格、饲料价格两个因素变化对项目现金流量作敏感性分析。本项目对肥猪价格、饲料价格变化比较敏感，经营中应注意保证按项目价格确认的销售收入实现，同时注意控制饲料价格的提高，降低饲料成本。

## 12.3财务分析的结论

财务分析表明，本项目的开发建设在经济上是可行的, 项目经营中育肥猪价格、饲料价格变化对项目经济效益影响较大。因此，应尽可能保证项目确认价格的实现，同时控制饲料价格的提高，注意风险。

## 12.4社会经济效益分析

本项目以市场为导向，以经济效益为中心，把种猪繁育、商品猪生产、饲料供应、技术培训等环节按合同的形式有机的联合起来，有效地促进千家万户的农民与市场之间的有机结合，缓解生猪价格周期性的波动，解决了农户生产与市场对接、促进生产市场的稳定，因此保证了农民的利益，提高养猪的积极性，促进农民增收和新农村建设的发展。

12.4.1实现到2010年达到全旗年出栏300万头商品育肥猪的三年战略目标

本项目新建300头基础母猪、年出栏5000头种猪、商品猪规模的种猪扩繁场23个；新建6000头基础母猪、年出栏10万头商品猪规模的养殖大场2处；新建600头基础母猪、年出栏1万头商品猪规模的养猪场2处；新建2000平方米、100头基础母猪、年出栏商品猪1800头商品猪标准化生猪养殖小区180处；新建200平方米、10头基础母猪、年出栏180头商品猪规模的养殖户3050户；新建3头基础母猪、年出栏50头规模的养猪户3万户；新建50头种公猪规模的人工授精站2个。由此，新建猪场到2010年满负荷生产，基础母猪达到158600头，按照每头母猪年提供合格商品猪18头和现有能繁母猪已达到10万头。到2011年全旗基础母猪达到26万头，年出栏优质商品猪470万头三年战略目标。

12.4.2安置农村富裕劳动力，增加农民收入

本项目可安置农村富裕劳动力39200人，带动全旗出栏300万头商品猪，间接收入15.6亿元，带动安置农村剩余劳动力，年增加农民收入9600元。

12.4.3实现财政收入跨越式发展

本项目建成后平均年实现利润161591万元，使生猪产业成为扎赉特旗经济增长的主导产业。拉动饲料、兽药、猪肉产品加工、运输等相关行业的发展，年增加地方财政收入3亿元。

| 表11-1 项目总投资估算及资金筹措表 |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |  |
| 建设内容 | 种猪扩繁场 | 人工授精站 | 养殖小区 | 规模养殖户 | 万头养殖大场 | 10万头大场 | 50头规模养猪户 | 合计投资 |
|  | 1个 | 23个 | 1个 | 2个 | 1个 | 180个 | 1户 | 3050户 | 1个 | 2 个 | 1个 | 2个 | 1个 | 3万个 |  |
| 土建投资 | 284.10 | 6534.29 | 64.63 | 129.27 | 116.88 | 21037.59 | 7.91 | 24119.40 | 704.66 | 1409.33 | 4929.14 | 9858.28 | 0.18 | 5493.75 | 68581.90 |
| 设备投资 | 59.51 | 1368.74 | 36.40 | 72.81 | 35.59 | 6406.35 | 3.12 | 9511.43 | 112.16 | 224.33 | 749.99 | 1499.98 | 1.17 | 35151.00 | 54234.63 |
| 预备费 | 6.87 | 158.06 | 2.02 | 4.04 | 3.05 | 548.88 | 0.22 | 672.62 | 16.34 | 32.67 | 113.58 | 227.17 | 0.03 | 812.90 | 2456.33 |
| 基建利息 | 7.56 | 173.88 | 3.78 | 7.56 | 4.54 | 816.48 | 0.23 | 691.74 | 37.80 | 75.60 | 226.80 | 453.60 | 0.00 | 0.00 | 2218.86 |
| 基建投资合计 | 358.04 | 8234.97 | 106.84 | 213.67 | 160.05 | 28809.30 | 11.47 | 34995.18 | 870.96 | 1741.93 | 6019.51 | 12039.02 | 1.38 | 41457.65 | 127491.72 |
| 引种费 | 109.50 | 2518.50 | 30.00 | 60.00 | 28.60 | 5148.00 | 2.55 | 7777.50 | 260.75 | 521.50 | 1971.00 | 3942.00 | 0.00 | 0.00 | 19967.50 |
| 铺底流动资金 | 70.00 | 1610.00 | 10.00 | 20.00 | 8.00 | 1440.00 | 2.00 | 6100.00 | 500.00 | 1000.00 | 3300.00 | 6600.00 | 1.00 | 30000.00 | 46770.00 |
| 合 计 | 537.54 | 12363.47 | 146.84 | 293.67 | 196.65 | 35397.30 | 16.02 | 48872.68 | 1631.71 | 3263.43 | 11290.51 | 22581.02 | 2.38 | 71457.65 | 194229.22 |
| 资金筹措 | 537.54 | 12363.47 | 146.84 | 293.67 | 196.65 | 35397.30 | 16.02 | 48872.68 | 1631.71 | 3263.43 | 11290.51 | 22581.02 | 2.38 | 71457.65 | 194229.22 |
| 扶持资金 | 150.00 | 3450.00 | 33.00 | 66.00 | 41.00 | 7380.00 | 2.50 | 7625.00 | 200.00 | 400.00 | 1430.00 | 2860.00 | 0.00 | 0.00 | 21781.00 |
| 其中上级扶持 | 100.00 | 2300.00 | 20.00 | 40.00 | 25.00 | 4500.00 | 2.00 | 6100.00 | 100.00 | 200.00 | 930.00 | 1860.00 | 0.00 | 0.00 | 15000.00 |
| 地方补贴 | 50.00 | 1150.00 | 13.00 | 26.00 | 16.00 | 2880.00 | 0.50 | 1525.00 | 100.00 | 200.00 | 500.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 6781.00 |
| 银行贷款 | 100.00 | 2300.00 | 50.00 | 100.00 | 60.00 | 10800.00 | 3.00 | 9150.00 | 500.00 | 1000.00 | 3000.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 29350.00 |
| 业主自筹 | 287.54 | 6613.47 | 63.84 | 127.67 | 95.65 | 17217.30 | 10.52 | 32097.68 | 931.71 | 1863.43 | 6860.51 | 13721.02 | 2.38 | 71457.65 | 143098.22 |
| 银行贷款占总投资的比率% | 18.60 | 18.60 | 34.05 | 34.05 | 30.51 | 30.51 | 18.72 | 18.72 | 30.64 | 30.64 | 26.57 | 26.57 | 0.00 | 0.00 | 15.11 |

| 表11-2 一期新建项目投资估算及资金筹措表 |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |  |
| 建设内容 | 种猪扩繁场 | 人工授精站 | 养殖小区 | 200头规模养殖户 | 万头大场 | 10万头大场 | 50头规模养猪户 | 合计投资 |
|  | 1个 | 2个 | 1个 | 2个 | 1个 | 60个 | 1户 | 650户 | 1个 | 1个 | 2个 | 1个 | １万个 |  |
| 土建投资 | 284.1 | 568.2 | 64.63 | 129.27 | 116.88 | 7012.53 | 7.91 | 5140.2 | 704.66 | 4929.14 | 9858.28 | 0.18 | 1831.25 | 25244 |
| 设备投资 | 59.51 | 119.02 | 36.4 | 72.81 | 35.59 | 2135.45 | 3.12 | 2027.03 | 112.16 | 749.99 | 1499.98 | 1.17 | 11717 | 17683 |
| 预备费 | 6.87 | 13.74 | 2.02 | 4.04 | 3.05 | 182.96 | 0.22 | 143.34 | 16.34 | 113.58 | 227.17 | 0.03 | 270.97 | 859 |
| 基建利息 | 7.56 | 15.12 | 3.78 | 7.56 | 4.54 | 272.16 | 0.23 | 147.42 | 37.8 | 226.8 | 453.6 | 0 | 0 | 934 |
| 基建投资合计 | 358.04 | 716.08 | 106.83 | 213.68 | 160.06 | 9603.1 | 11.48 | 7457.99 | 870.96 | 6019.51 | 12039.03 | 1.38 | 13819.22 | 44720 |
| 引种费 | 109.5 | 219 | 30 | 60 | 28.6 | 1716 | 2.55 | 1657.5 | 260.75 | 1971 | 3942 | 0.75 | 7500 | 15355 |
| 铺底流动资金 | 70 | 140 | 10 | 20 | 8 | 480 | 2 | 1300 | 500 | 3300 | 6600 | 1 | 10000 | 19040 |
| 合 计 | 537.54 | 1075.08 | 146.83 | 293.68 | 196.66 | 11799.1 | 16.03 | 10415.49 | 1631.71 | 11290.51 | 22581.03 | 3.13 | 31319.22 | 79115 |
| 资金筹措 | 537.54 | 1075.08 | 146.84 | 293.67 | 196.65 | 11799.1 | 16.02 | 10415.49 | 1631.71 | 11290.51 | 22581.02 | 3.13 | 31319.22 | 79115 |
| 扶持资金 | 150 | 300 | 33 | 66 | 41 | 2460 | 2.5 | 1625 | 200 | 1430 | 2860 | 0 | 0 | 7511 |
| 其中:上级扶持 | 100 | 200 | 20 | 40 | 25 | 1500 | 2 | 1300 | 100 | 930 | 1860 | 0 | 0 | 5000 |
| 地方扶持 | 50 | 100 | 13 | 26 | 16 | 960 | 0.5 | 325 | 100 | 500 | 1000 | 0 | 0 | 2511 |
| 银行贷款 | 100 | 200 | 50 | 100 | 60 | 3600 | 3 | 1950 | 500 | 3000 | 6000 | 0 | 0 | 12350 |
| 业主自筹 | 287.54 | 575.08 | 63.84 | 127.67 | 95.65 | 5739.1 | 10.52 | 6840.49 | 931.71 | 6860.51 | 13721.02 | 3.13 | 31319.22 | 59254 |
| 银行贷款占总投资的比率% | 18.60 | 18.60 | 34.05 | 34.05 | 30.51 | 30.51 | 18.73 | 18.72 | 30.64 | 26.57 | 26.57 | 0.00 | 0.00 | 15.61 |

| 表11-3 二期项目投资估算及资金筹措表 |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |
| 建设内容 | 种猪扩繁场 | 养殖小区 | 200头规模养殖户 | 万头养殖大场 | 50头规模养猪户 | 合计投资 |
|  | 1个 | 10个 | 1个 | 60个 | 1户 | 1200户 | 1个 | 1个 | 1万个 |  |
| 土建投资 | 284.1 | 2841 | 116.88 | 7012.53 | 7.91 | 9489.6 | 704.66 | 0.18 | 1831.25 | 21879 |
| 设备投资 | 59.51 | 595.1 | 35.59 | 2135.45 | 3.12 | 3742.2 | 112.16 | 1.17 | 11717 | 18302 |
| 预备费 | 6.87 | 68.72 | 3.05 | 182.96 | 0.22 | 264.64 | 16.34 | 0.03 | 270.97 | 804 |
| 基建利息 | 7.56 | 75.6 | 4.54 | 272.16 | 0.23 | 272.16 | 37.8 | 0 | 0 | 658 |
| 基建投资合计 | 358.04 | 3580.42 | 160.06 | 9603.1 | 11.48 | 13768.6 | 870.96 | 1.38 | 13819.22 | 41642 |
| 引种费 | 109.5 | 1095 | 28.6 | 1716 | 2.55 | 3060 | 260.75 | 0.75 | 7500 | 13632 |
| 铺底流动资金 | 70 | 700 | 8 | 480 | 2 | 2400 | 500 | 1 | 10000 | 14080 |
| 合 计 | 537.54 | 5375.42 | 196.66 | 11799.1 | 16.03 | 19228.6 | 1631.71 | 3.13 | 31319.22 | 69354 |
| 资金筹措 | 537.54 | 5375.42 | 196.65 | 11799.1 | 16.02 | 19228.6 | 1631.71 | 3.13 | 31319.22 | 69354 |
| 扶持资金 | 150 | 1500 | 41 | 2460 | 2.5 | 3000 | 200 | 0 | 0 | 7160 |
| 其中:上级扶持 | 100 | 1000 | 25 | 1500 | 2 | 2400 | 100 | 0 | 0 | 5000 |
| 地方扶持 | 50 | 500 | 16 | 960 | 0.5 | 600 | 100 | 0 | 0 | 2160 |
| 银行贷款 | 100 | 1000 | 60 | 3600 | 3 | 3600 | 500 | 0 | 0 | 8700 |
| 业主自筹 | 287.54 | 2875.42 | 95.65 | 5739.1 | 10.52 | 12628.6 | 931.71 | 3.13 | 31319.22 | 53494 |
| 银行贷款占总投资的比率% | 18.60 | 18.60 | 30.51 | 30.51 | 18.73 | 18.72 | 30.64 | 0.00 | 0.00 | 12.54 |
| 表11-4 三期项目投资估算及资金筹措表 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |  |
| 建设内容 | 种猪扩繁场 | 养殖小区 | 200头规模养殖户 | 50头规模养猪户 | 合计投资 |  |
|  | 1个 | 11个 | 1个 | 60个 | 1户 | 1200户 | 1个 | 1万个 |  |  |
| 土建投资 | 284.1 | 3125.09 | 116.88 | 7012.53 | 7.91 | 9489.6 | 0.18 | 1831.25 | 21458 |  |
| 设备投资 | 59.51 | 654.61 | 35.59 | 2135.45 | 3.12 | 3742.2 | 1.17 | 11717 | 18249 |  |
| 预备费 | 6.87 | 75.59 | 3.05 | 182.96 | 0.22 | 264.64 | 0.03 | 270.97 | 794 |  |
| 基建利息 | 7.56 | 83.16 | 4.54 | 272.16 | 0.23 | 272.16 | 0 | 0 | 627 |  |
| 基建投资合计 | 358.04 | 3938.45 | 160.06 | 9603.1 | 11.48 | 13768.6 | 1.38 | 13819.22 | 41129 |  |
| 引种费 | 109.5 | 1204.5 | 28.6 | 1716 | 2.55 | 3060 | 0.75 | 7500 | 13481 |  |
| 铺底流动资金 | 70 | 770 | 8 | 480 | 2 | 2400 | 1 | 10000 | 13650 |  |
| 合 计 | 537.54 | 5912.95 | 196.66 | 11799.1 | 16.03 | 19228.6 | 3.13 | 31319.22 | 68260 |  |
| 资金筹措 | 537.54 | 5912.96 | 196.65 | 11799.1 | 16.02 | 19228.6 | 3.13 | 31319.22 | 68260 |  |
| 扶持资金 | 150 | 1650 | 41 | 2460 | 2.5 | 3000 | 0 | 0 | 7110 |  |
| 其中:上级扶持 | 100 | 1100 | 25 | 1500 | 2 | 2400 | 0 | 0 | 5000 |  |
| 地方扶持 | 50 | 550 | 16 | 960 | 0.5 | 600 | 0 | 0 | 2110 |  |
| 银行贷款 | 100 | 1100 | 60 | 3600 | 3 | 3600 | 0 | 0 | 8300 |  |
| 业主自筹 | 287.54 | 3162.96 | 95.65 | 5739.1 | 10.52 | 12628.6 | 3.13 | 31319.22 | 52850 |  |
| 银行贷款占总投资的比率% | 18.6 | 18.6 | 30.5 | 30.5 | 18.7 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 12.2 |  |

| 表11-5 种猪扩繁场投资估算明细表 |
| --- |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 投 资 项 目 | 幢、间数 | 建筑面积 （平米） | 单价 （元/平米） | 投资额 |
| （一） 基建投资 |  |  |  |  |
| 公猪舍 | 1 | 172.25 | 500 | 8.61 |
| 待配舍 | 2 | 397.50 | 500 | 19.88 |
| 妊娠舍 | 3 | 585.00 | 500 | 29.25 |
| 分娩哺乳舍 | 2 | 616.96 | 500 | 30.85 |
| 保育舍 | 2 | 801.28 | 500 | 40.06 |
| 生长育肥舍 | 10 | 2600.00 | 500 | 130.00 |
| 待售猪观察室 | 1 | 60.00 | 500 | 3.00 |
| 办公室 | 1 | 30.00 | 500 | 1.50 |
| 生活用房 | 1 | 80.00 | 500 | 4.00 |
| 饲料加工间 | 1 | 100.00 | 500 | 5.00 |
| 变配电室 | 1 | 30.00 | 500 | 1.50 |
| 水泵房 | 1 | 15.00 | 500 | 0.75 |
| 锅炉房 | 1 | 10.00 | 500 | 0.50 |
| 仓库 | 1 | 30.00 | 500 | 1.50 |
| 更衣、淋浴消毒室 | 1 | 20.00 | 500 | 1.00 |
| 兽医、化验室 | 1 | 30.00 | 500 | 1.50 |
| 维修间 | 1 | 10.00 | 500 | 0.50 |
| 门卫值班室 | 1 | 10.00 | 500 | 0.50 |
| 小计 |  | 5597.99 |  | 279.90 |
| 粪便及污水处理池(立方米) | 1 | 200 | 50 | 1.00 |
| 围墙(米) |  | 500 | 50 | 2.50 |
| 水井(眼) |  | 1 | 2000 | 0.20 |
| 水塔（100吨） |  | 1 | 5000 | 0.50 |
| 小计 |  |  |  | 4.20 |
| 合计 |  |  |  | 284.10 |

| （二）设备投资 | 单位 | 数量 | 单价 | 投资额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公猪栏（带料槽） | 组 | 12 | 300 | 0.36 |
| 待配母猪栏（带料槽） | 组 | 28 | 300 | 0.84 |
| 妊娠母猪栏（带料槽） | 组 | 45 | 400 | 1.80 |
| 产仔栏 | 组 | 80 | 1200 | 9.60 |
| 仔猪保温箱 | 组 | 80 | 300 | 2.40 |
| 仔猪培育栏 | 组 | 92 | 1400 | 12.88 |
| 生长育肥栏（带料槽） | 组 | 220 | 400 | 8.80 |
| 鸭咀式饮水器 | 组 | 577 | 8.5 | 0.49 |
| 料车 | 只 | 22 | 300 | 0.66 |
| 粪车 | 台 | 22 | 300 | 0.66 |
| 仔猪转运车 | 台 | 4 | 300 | 0.12 |
| 高压冲洗机 | 台 | 1 | 3000 | 0.30 |
| 喷雾消毒装置 | 台 | 1 | 5000 | 0.50 |
| 磅秤 | 套 | 3 | 2000 | 0.60 |
| 电热淋浴器 | 台 | 1 | 2000 | 0.20 |
| 维修工具 | 台 | 1 | 2000 | 0.20 |
| 办公设备 | 台 | 1 | 5000 | 0.50 |
| 污水泵 | 套 | 2 | 2000 | 0.40 |
| 变配电设备 | 台 | 1 | 120000 | 12.00 |
| 茶浴炉 | 套 | 1 | 20000 | 2.00 |
| 洗衣机、烘干机 | 台 | 1 | 4000 | 0.40 |
| 供水设备 | 套 | 1 | 20000 | 2.00 |
| 饲料加工设备 | 套 | 1 | 18000 | 1.80 |
| 合计 |  |  |  | 59.51 |
| （三）引种猪 | 单位 | 数量 | 单价（元/头） | 投资额 |
| 种母猪 | 头 | 300 | 3500 | 105.00 |
| 种公猪 | 头 | 10 | 4500 | 4.50 |
| 合计 |  | 310 |  | 109.50 |
| 总 计 |  |  |  | 453.11 |

| 表11-6 人工授精站投资估算明细表 |
| --- |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 投 资 项 目 | 幢、间数 | 建筑面积 （平米） | 单价 （元/平米） | 投资额 |
| （一）基建投资 |  |  |  |  |
| 配种舍 | 5 | 993.75 | 500 | 49.69 |
| 采精室 | 1 | 6.90 | 500 | 0.35 |
| 精液处理室 | 1 | 50.00 | 500 | 2.50 |
| 办公室 | 1 | 10.00 | 500 | 0.50 |
| 生活用房 | 1 | 5.00 | 500 | 0.25 |
| 饲料加工间 | 1 | 100.00 | 500 | 5.00 |
| 变配电室 | 1 | 5.00 | 500 | 0.25 |
| 水泵房 | 1 | 5.00 | 500 | 0.25 |
| 锅炉房 | 1 | 5.00 | 500 | 0.25 |
| 仓库 | 1 | 20.00 | 500 | 1.00 |
| 更衣、淋浴消毒室 | 1 | 5.00 | 500 | 0.25 |
| 兽医、化验室 | 1 | 6.00 | 500 | 0.30 |
| 维修间 | 1 | 6.00 | 500 | 0.30 |
| 门卫值班室 | 1 | 6.00 | 500 | 0.30 |
| 小计 |  | 1223.65 |  | 61.18 |
| 粪便及污水处理池（立方米） |  | 100 | 200 | 2.00 |
| 围 墙（M） |  | 150 | 50 | 0.75 |
| 水井（眼） |  | 1 | 2000 | 0.20 |
| 水塔（30吨）（座） |  | 1 | 5000 | 0.50 |
| 小计 |  |  |  | 3.45 |
| 合计 |  |  |  | 64.63 |

| （二）设备投资 | 单位 | 数量 | 单价 | 投资额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 种公猪栏（带料槽） | 组 | 75 | 800 | 6.00 |
| 鸭咀式饮水器 | 只 | 75 | 8.5 | 0.06 |
| 料车 | 台 | 5 | 300 | 0.15 |
| 粪车 | 台 | 5 | 300 | 0.15 |
| 高压冲洗机 | 台 | 1 | 3000 | 0.30 |
| 喷雾消毒装置 | 套 | 1 | 5000 | 0.50 |
| 磅秤 | 台 | 1 | 2000 | 0.20 |
| 电热淋浴器 | 台 | 1 | 3000 | 0.30 |
| 维修工具 | 台 | 1 | 2000 | 0.20 |
| 办公设备 | 套 | 1 | 5000 | 0.50 |
| 污水泵 | 台 | 1 | 2500 | 0.25 |
| 变配电设备 | 套 | 1 | 120000 | 12.00 |
| 茶浴炉 | 台 | 1 | 20000 | 2.00 |
| 洗衣机、烘干机 | 套 | 1 | 4000 | 0.40 |
| 供水设备 | 套 | 1 | 20000 | 2.00 |
| 饲料加工设备 | 套 | 1 | 18000 | 1.80 |
| 药物冰箱 | 台 | 1 | 2000 | 0.20 |
| 显微镜 | 台 | 1 | 5400 | 0.54 |
| 精液包装机 | 台 | 1 | 18900 | 1.89 |
| 高温消毒设备 | 套 | 1 | 1500 | 0.15 |
| 精液贮存箱 | 台 | 1 | 9590 | 0.96 |
| 假猪台 | 台 | 1 | 500 | 0.05 |
| 采精设备 | 套 | 1 | 5000 | 0.50 |
| 精液稀释设备 | 套 | 1 | 3000 | 0.30 |
| 精液运输车 | 台 | 1 | 50000 | 5.00 |
| 合计 |  |  |  | 36.40 |
| （三）引种猪 | 单位 | 数量 | 单价（元/头） | 投资额 |
| 种公猪 | 头 | 75 | 4000 | 30.00 |
| 合计 |  | 75 |  | 30.00 |
| 总 计 |  |  |  | 131.04 |

| 表11-7 示范养殖小区投资估算明细表 |
| --- |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 投资项目 | 幢、间数 | 建筑面积 （平米） | 单价 （元/平米） | 投资额 |
| (一)基建投资 |  |  |  |  |
| 配种舍 | 1 | 198.75 | 500 | 9.94 |
| 妊娠舍 | 2 | 208.00 | 500 | 10.40 |
| 分娩哺乳舍 | 1 | 189.00 | 500 | 9.45 |
| 保育舍 | 1 | 228.76 | 500 | 11.44 |
| 生长育肥舍 | 6 | 1170.00 | 500 | 58.50 |
| 待售猪观察室 | 10 | 30.00 | 500 | 1.50 |
| 装卸猪斜台 | 1 | 9.00 | 500 | 0.45 |
| 办公室 | 1 | 20.00 | 500 | 1.00 |
| 生活用房 | 1 | 50.00 | 500 | 2.50 |
| 饲料加工间 | 1 | 70.00 | 500 | 3.50 |
| 变配电室 | 1 | 10.00 | 500 | 0.50 |
| 水泵房 | 1 | 5.00 | 500 | 0.25 |
| 锅炉房 | 1 | 10.00 | 500 | 0.50 |
| 仓库 | 1 | 20.00 | 500 | 1.00 |
| 更衣、淋浴消毒室 | 1 | 10.00 | 500 | 0.50 |
| 兽医、化验室 | 1 | 15.00 | 500 | 0.75 |
| 维修间 | 1 | 10.00 | 500 | 0.50 |
| 门卫值班室 | 1 | 10.00 | 500 | 0.50 |
| 小计 |  | 2263.51 |  | 113.18 |
| 粪便及污水处理池（立方米） | 1 | 100 | 200 | 2.00 |
| 围 墙(米) |  | 200 | 50 | 1.00 |
| 水井(眼) | 1 | 1 | 2000 | 0.20 |
| 水塔（50吨） | 1 | 1 | 5000 | 0.50 |
| 小计 |  |  |  | 3.70 |
| 合计 |  |  |  | 116.88 |

| (二)设备投资 | 单位 | 数量 | 单价 | 投资额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 配种舍栏（带料槽） | 组 | 15 | 300 | 0.45 |
| 妊娠母猪栏（带料槽） | 组 | 16 | 400 | 0.64 |
| 产仔栏 | 组 | 28 | 1200 | 3.36 |
| 仔猪保温箱 | 组 | 28 | 300 | 0.84 |
| 仔猪培育栏 | 组 | 34 | 1400 | 4.76 |
| 生长育肥栏（带料槽） | 组 | 80 | 400 | 3.20 |
| 鸭咀式饮水器 | 只 | 201 | 8.5 | 0.17 |
| 料车 | 台 | 10 | 300 | 0.30 |
| 粪车 | 台 | 10 | 300 | 0.30 |
| 仔猪转运车 | 台 | 2 | 300 | 0.06 |
| 高压冲洗机 | 台 | 1 | 3000 | 0.30 |
| 喷雾消毒装置 | 套 | 1 | 5000 | 0.50 |
| 磅秤 | 台 | 2 | 2000 | 0.40 |
| 电热淋浴器 | 台 | 1 | 2000 | 0.20 |
| 维修工具 | 台 | 1 | 2000 | 0.20 |
| 办公设备 | 套 | 1 | 5000 | 0.50 |
| 污水泵 | 台 | 1 | 2500 | 0.25 |
| 变配电设备 | 套 | 1 | 120000 | 12.00 |
| 锅炉及供暖设备 | 台 | 1 | 50000 | 5.00 |
| 供水设备 | 套 | 1 | 20000 | 2.00 |
| 饲料加工设备 | 套 | 1 | 1600 | 0.16 |
| 合计 |  |  |  | 35.59 |
| (三)引种猪 | 单位 | 数量 | 单价(元/头) | 投资额 |
| 种母猪 | 头 | 120 | 2300 | 27.60 |
| 种公猪 | 头 | 4 | 2500 | 1.00 |
| 合计 |  | 124 |  | 28.60 |
| 总计 |  |  |  | 181.07 |

| 表11-8 规模养殖户投资估算明细表 |
| --- |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 投资项目 | 幢、间数 | 建筑面积 （平米） | 单价 （元/平米） | 投资额 |
| (一)基建投资 |  |  |  |  |
| 配种舍 | 1 | 25.60 | 300 | 0.77 |
| 妊娠舍 | 1 | 25.60 | 300 | 0.77 |
| 分娩哺乳舍 | 1 | 25.60 | 300 | 0.77 |
| 保育舍 | 1 | 25.60 | 300 | 0.77 |
| 生长育肥舍 | 2 | 51.20 | 300 | 1.54 |
| 生活用房 | 1 | 30.00 | 300 | 0.90 |
| 饲料加工间 | 1 | 20.00 | 300 | 0.60 |
| 小计 |  | 203.60 |  | 6.11 |
| 粪便及污水处理池（立方米） | 1 | 30 | 200 | 0.60 |
| 围 墙(米) |  | 100 | 50 | 1.00 |
| 水井(眼) | 1 | 1 | 2000 | 0.20 |
| 小计 |  |  |  | 1.80 |
| 合计 |  |  |  | 7.91 |
| (二)设备投资 | 单位 | 数量 | 单价 | 投资额 |
| 配种舍栏（带料槽） | 组 | 3 | 300 | 0.09 |
| 妊娠母猪栏（带料槽） | 组 | 2 | 400 | 0.08 |
| 产仔栏 | 组 | 3 | 1200 | 0.36 |
| 仔猪保温箱 | 组 | 4 | 300 | 0.12 |
| 仔猪培育栏 | 组 | 4 | 1400 | 0.56 |
| 生长育肥栏（带料槽） | 组 | 4 | 400 | 0.16 |
| 鸭咀式饮水器 | 只 | 10 | 8.5 | 0.01 |
| 料车 | 台 | 1 | 300 | 0.03 |
| 粪车 | 台 | 1 | 300 | 0.03 |
| 仔猪转运车 | 台 | 1 | 300 | 0.03 |
| 高压冲洗机 | 台 | 1 | 3000 | 0.30 |
| 喷雾消毒装置 | 套 | 1 | 5000 | 0.50 |
| 磅秤 | 台 | 1 | 2000 | 0.20 |
| 维修工具 | 台 | 1 | 2000 | 0.20 |
| 污水泵 | 台 | 1 | 2500 | 0.25 |
| 饲料加工设备 | 套 | 1 | 2000 | 0.20 |
| 合计 |  |  |  | 3.12 |
| (三)引种猪 | 单位 | 数量 | 单价(元/头) | 投资额 |
| 种母猪 | 头 | 10 | 2300 | 2.30 |
| 种公猪 | 头 | 1 | 2500 | 0.25 |
| 合计 |  | 11 |  | 2.55 |
| 总 计 |  |  |  | 13.58 |

| 表11-9 万头养殖大场投资估算明细表 |
| --- |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 投 资 项 目 | 幢、间数 | 建筑面积 （平米） | 单价 （元/平米） | 投资额 |
| （一） 基建投资 |  |  |  |  |
| 公猪舍 | 3 | 596.25 | 500 | 29.81 |
| 待配舍 | 5 | 993.75 | 500 | 49.69 |
| 妊娠舍 | 7 | 1391.25 | 500 | 69.56 |
| 分娩哺乳舍 | 4 | 1369.60 | 500 | 68.48 |
| 保育舍 | 5 | 1632.00 | 500 | 81.60 |
| 生长育肥舍 | 26 | 7303.40 | 500 | 365.17 |
| 待售猪观察室 | 2 | 120.00 | 500 | 6.00 |
| 装卸猪斜台 | 2 | 18.00 | 500 | 0.90 |
| 办公室 | 1 | 30.00 | 500 | 1.50 |
| 生活用房 | 1 | 80.00 | 500 | 4.00 |
| 饲料加工间 | 1 | 200.00 | 500 | 10.00 |
| 变配电室 | 1 | 30.00 | 500 | 1.50 |
| 水泵房 | 1 | 15.00 | 500 | 0.75 |
| 锅炉房 | 1 | 10.00 | 500 | 0.50 |
| 仓库 | 1 | 70.00 | 500 | 3.50 |
| 更衣、淋浴消毒室 | 1 | 20.00 | 500 | 1.00 |
| 兽医、化验室 | 1 | 30.00 | 500 | 1.50 |
| 维修间 | 1 | 10.00 | 500 | 0.50 |
| 门卫值班室 | 1 | 10.00 | 500 | 0.50 |
| 小计 |  | 13929.25 |  | 696.46 |
| 粪便及污水处理池(立方米) |  | 500 | 50 | 2.50 |
| 围墙(米) |  | 1000 | 50 | 5.00 |
| 水井(眼) |  | 1 | 2000 | 0.20 |
| 水塔（100吨） |  | 1 | 5000 | 0.50 |
| 小计 |  |  |  | 8.20 |
| 合计 |  |  |  | 704.66 |

| （二）设备投资 | 单位 | 数量 | 单价 | 投资额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公猪栏（带料槽） | 组 | 42 | 300 | 1.26 |
| 待配母猪栏（带料槽） | 组 | 70 | 300 | 2.10 |
| 妊娠母猪栏（带料槽） | 组 | 98 | 400 | 3.92 |
| 产仔栏 | 组 | 180 | 1200 | 21.60 |
| 仔猪保温箱 | 组 | 180 | 300 | 5.40 |
| 仔猪培育栏 | 组 | 215 | 1400 | 30.10 |
| 生长育肥栏（带料槽） | 组 | 520 | 400 | 20.80 |
| 鸭咀式饮水器 | 组 | 1347 | 8.5 | 1.14 |
| 料车 | 只 | 54 | 300 | 1.62 |
| 粪车 | 台 | 54 | 300 | 1.62 |
| 仔猪转运车 | 台 | 10 | 300 | 0.30 |
| 高压冲洗机 | 台 | 2 | 3000 | 0.60 |
| 喷雾消毒装置 | 台 | 2 | 5000 | 1.00 |
| 磅秤 | 套 | 3 | 2000 | 0.60 |
| 电热淋浴器 | 台 | 2 | 2000 | 0.40 |
| 维修工具 | 台 | 1 | 2000 | 0.20 |
| 办公设备 | 台 | 1 | 5000 | 0.50 |
| 污水泵 | 套 | 4 | 2000 | 0.80 |
| 变配电设备 | 台 | 1 | 120000 | 12.00 |
| 茶浴炉 | 套 | 1 | 20000 | 2.00 |
| 洗衣机、烘干机 | 台 | 1 | 4000 | 0.40 |
| 供水设备 | 套 | 1 | 20000 | 2.00 |
| 饲料加工设备 | 套 | 1 | 18000 | 1.80 |
| 合计 |  |  |  | 112.16 |
| （三）引种猪 | 单位 | 数量 | 单价（元/头） | 投资额 |
| 种母猪 | 头 | 700 | 3500 | 245.00 |
| 种公猪 | 头 | 35 | 4500 | 15.75 |
| 合计 |  | 735 |  | 260.75 |
| 总 计 |  |  |  | 1077.58 |

| 表11-10 10万头养殖大场投资估算明细表 |
| --- |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 投资项目 | 幢、间数 | 建筑面积 （平米） | 单价 （元/平米） | 投资额 |
| （一） 基建投资 |  |  |  |  |
| 公猪舍 | 18 | 3100.50 | 500 | 155.03 |
| 待配舍 | 36 | 7155.00 | 500 | 357.75 |
| 妊娠舍 | 54 | 10530.00 | 500 | 526.50 |
| 分娩哺乳舍 | 36 | 11105.28 | 500 | 555.26 |
| 保育舍 | 36 | 14423.04 | 500 | 721.15 |
| 生长育肥舍 | 180 | 46800.00 | 500 | 2340.00 |
| 待售猪观察室 | 18 | 1080.00 | 500 | 54.00 |
| 装卸猪斜台 | 5 | 45.00 | 500 | 2.25 |
| 办公室 | 1 | 100.00 | 500 | 5.00 |
| 生活用房 | 1 | 400.00 | 500 | 20 |
| 饲料加工间 | 1 | 1800.00 | 500 | 90.00 |
| 变配电室 | 1 | 30.00 | 500 | 1.50 |
| 水泵房 | 1 | 20.00 | 500 | 1.00 |
| 锅炉房 | 1 | 20.00 | 500 | 1.00 |
| 仓库 | 1 | 540.00 | 500 | 27.00 |
| 更衣、淋浴消毒室 | 1 | 100.00 | 500 | 5.00 |
| 兽医、化验室 | 1 | 100.00 | 500 | 5.00 |
| 维修间 | 1 | 50.00 | 500 | 2.50 |
| 门卫值班室 | 1 | 20.00 | 500 | 1.00 |
| 小计 |  | 97418.82 |  | 4870.94 |
| 粪便及污水处理池(立方米) | 1 | 3000 | 50 | 15.00 |
| 围墙(米) | 8500 |  | 50 | 42.50 |
| 水井(眼) | 1 |  | 2000 | 0.20 |
| 水塔（100吨/座） | 1 |  | 5000 | 0.50 |
| 小计 |  |  |  | 58.20 |
| 合计 |  |  |  | 4929.14 |

| （二） 设备投资 | 单位 | 数量 | 单价 | 投资额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公猪栏（带料槽） | 组 | 216 | 300 | 6.48 |
| 待配母猪栏（带料槽） | 组 | 504 | 300 | 15.12 |
| 妊娠母猪栏（带料槽） | 组 | 810 | 400 | 32.40 |
| 产仔栏 | 组 | 1440 | 1200 | 172.80 |
| 仔猪保温箱 | 组 | 1440 | 300 | 43.2 |
| 仔猪培育栏 | 组 | 1656 | 1400 | 231.84 |
| 生长育肥栏（带料槽） | 组 | 3960 | 400 | 158.4 |
| 鸭咀式饮水器 | 组 | 10386 | 8.5 | 8.83 |
| 料车 | 只 | 396 | 300 | 11.88 |
| 粪车 | 台 | 396 | 300 | 11.88 |
| 仔猪转运车 | 台 | 72 | 300 | 2.16 |
| 高压冲洗机 | 台 | 18 | 3000 | 5.4 |
| 喷雾消毒装置 | 台 | 18 | 5000 | 9.00 |
| 磅秤 | 套 | 5 | 2000 | 1.00 |
| 电热淋浴器 | 台 | 10 | 2000 | 2.00 |
| 维修工具 | 台 | 5 | 2000 | 1.00 |
| 办公设备 | 台 | 18 | 5000 | 9.00 |
| 污水泵 | 套 | 36 | 2000 | 7.20 |
| 变配电设备 | 台 | 1 | 120000 | 12.00 |
| 茶浴炉 | 套 | 1 | 20000 | 2.00 |
| 洗衣机、烘干机 | 台 | 2 | 4000 | 0.80 |
| 供水设备 | 套 | 1 | 20000 | 2.00 |
| 饲料加工设备 | 套 | 2 | 18000 | 3.60 |
| 合计 |  |  |  | 749.99 |
| （三）引种猪 | 单位 | 数量 | 单价（元/头） | 投资额 |
| 种母猪 | 头 | 5400 | 3500 | 1890.00 |
| 种公猪 | 头 | 180 | 4500 | 81.00 |
| 合计 |  | 5580 |  | 1971.00 |
| 总 计 |  |  |  | 7650.13 |

| 表11-11 50头规模养猪户投资估算表 |
| --- |
|  |  |  | 单位:万元 |
| 投 资 项 目 | 幢、间数 | 建筑面积 （平米） | 单价 （元/平米） | 投资额 |
| （一） 基建投资 |  |  |  |  |
| 生长育肥舍 | 1 | 27.13 | 50 | 0.14 |
| 饲料加工间 | 1 | 5 | 50 | 0.03 |
| 小计 |  | 32.13 |  | 0.16 |
| 粪便及污水处理池(立方米) |  | 7.5 | 30 | 0.02 |
| 合计 |  |  |  | 0.18 |
| （二） 设备投资 | 单位 | 数量 | 单价 | 投资额 |
| 生长育肥栏（带料槽） | 组 | 2 | 200 | 0.04 |
| 鸭咀式饮水器 | 只 | 2 | 8.5 | 0 |
| 料车 | 台 | 1 | 300 | 0.03 |
| 粪车 | 台 | 1 | 300 | 0.03 |
| 高压冲洗机 | 台 | 1 | 1700 | 0.17 |
| 喷雾消毒装置 | 套 | 1 | 5000 | 0.5 |
| 磅秤 | 台 | 1 | 2000 | 0.2 |
| 饲料加工设备 | 套 | 1 | 2000 | 0.2 |
| 合计 |  |  |  | 1.17 |
| （三）引种猪 | 单位 | 数量 | 单价（元/头） | 投资额 |
| 种母猪 | 头 | 3 | 2500 | 0.75 |
| 总计 |  |  |  | 2.1 |

| 表12-1 总项目达产年产品产量、销售收入估算表 |
| --- |
| 产品名称 | 单个产量 | 单价（元） | 单个收入 （万元） | 总产量 | 总收入 （万元） |
| 一、种猪扩繁场（23） |  |  | 1109.94 |  | 25528.62 |
| 1、二元母猪（头） | 2386 | 2500 | 596.5 | 54878 | 13719.5 |
| 2、商品育肥猪（头） | 3163 | 1600 | 506.08 | 72749 | 11639.84 |
| 3、粪肥（吨） | 1472.01 | 50 | 7.36 | 33856 | 169.28 |
| 二、人工授精站（2） |  |  | 100.28 |  | 200.57 |
| 1、精液（份） | 50000 | 20 | 100 | 100000 | 200 |
| 2、粪肥（吨） | 56.58 | 50 | 0.28 | 113.16 | 0.57 |
| 三、养殖小区（180） |  |  | 325.2621 |  | 58547.18 |
| 1、商品育肥猪（头） | 2016 | 1600 | 322.56 | 362880 | 58060.80 |
| 2、粪肥（吨） | 540.42 | 50 | 2.70 | 97275.6 | 486.38 |
| 四、规模养殖户(3050) |  |  | 32.27 |  | 98422.13 |
| 1、商品育肥猪（头） | 200 | 1600 | 32 | 610000 | 97600.00 |
| 2、粪肥（吨） | 53.91 | 50 | 0.27 | 164425.5 | 822.13 |
| 五、1万头养殖大场（2) |  |  | 2589.76 |  | 5179.52 |
| 1、二元母猪（头） | 5567 | 2500 | 1391.75 | 11134 | 2783.50 |
| 2、商品育肥猪（头） | 7380 | 1600 | 1180.8 | 14760 | 2361.60 |
| 3、粪肥（吨） | 3441.77 | 50 | 17.21 | 6884 | 34.42 |
| 六、10万头养殖大场（2） |  |  | 19978.92 |  | 39957.84 |
| 1、二元母猪（头） | 42948 | 2500 | 10737 | 85896 | 21474.00 |
| 2、商品育肥猪（头） | 56934 | 1600 | 9109.44 | 113868 | 18218.88 |
| 3、粪肥（吨） | 26496.15 | 50 | 132.48 | 52992.3 | 264.96 |
| 七、50头规模养猪户(3万户) |  |  | 8.07 |  | 242022.00 |
| 1、商品育肥猪（头） | 50 | 1600 | 8.00 | 1500000 | 240000.00 |
| 2、粪肥（吨） | 13.48 | 50 | 0.07 | 404400 | 2022.00 |
| 八、合 计 |  |  |  |  | 469857.85 |
| 1、二元母猪（头） |  | 2500 |  | 151908 | 37977.00 |
| 2、商品育肥猪（头） |  | 1600 |  | 2674257 | 427881.12 |
| 3、精液（份） |  | 15 |  | 100000 | 200.00 |
| 4、粪肥（吨） |  | 50 |  | 759946 | 3799.73 |
| 表12-2 一期项目达产年产品产量、销售收入估算表 |
| 产品名称 | 单个产量 | 单价（元） | 单个收入 （万元） | 总产量 | 总收入 （万元） |
| 一、种猪扩繁场（2） |  |  | 1109.94 |  | 2219.88 |
| 1、二元母猪（头） | 2386 | 2500 | 596.5 | 4772 | 1193.00 |
| 2、商品育肥猪（头） | 3163 | 1600 | 506.08 | 6326 | 1012.16 |
| 3、粪肥（吨） | 1472.01 | 50 | 7.360 | 2944 | 14.72 |
| 二、人工授精站（2） |  |  | 100.28 |  | 200.57 |
| 1、精液（份） | 50000 | 20 | 100.00 | 100000.00 | 200.00 |
| 2、粪肥（吨） | 56.58 | 50 | 0.28 | 113.16 | 0.57 |
| 三、养殖小区（60） |  |  | 325.26 |  | 19515.73 |
| 1、商品育肥猪（头） | 2016 | 1600 | 322.56 | 120960 | 19353.60 |
| 2、粪肥（吨） | 540.42 | 50 | 2.70 | 32425.2 | 162.13 |
| 四、200头规模养殖户(650) |  |  | 32.27 |  | 20975.21 |
| 1、商品育肥猪（头） | 200 | 1600 | 32.00 | 130000 | 20800.00 |
| 2、粪肥（吨） | 53.91 | 50 | 0.27 | 35041.5 | 175.21 |
| 五、1万头养殖大场 |  |  | 2589.76 |  | 2589.76 |
| 1、二元母猪（头） | 5567 | 2500 | 1391.75 | 5567 | 1391.75 |
| 2、商品育肥猪（头） | 7380 | 1600 | 1180.80 | 7380 | 1180.80 |
| 3、粪肥（吨） | 3441.77 | 50 | 17.21 | 3441.77 | 17.21 |
| 六、10万头养殖大场（2） |  |  | 19978.92 |  | 39957.84 |
| 1、二元母猪（头） | 42948 | 2500 | 10737.00 | 85896 | 21474.00 |
| 2、商品育肥猪（头） | 56934 | 1600 | 9109.44 | 113868 | 18218.88 |
| 3、粪肥（吨） | 26496.15 | 50 | 132.48 | 52992.3 | 264.96 |
| 七、50头规模养猪户（1万户） |  |  | 8.07 |  | 80674.00 |
| 1、商品育肥猪（头） | 50 | 1600 | 8.00 | 500000 | 80000.00 |
| 2、粪肥（吨） | 13.48 | 50 | 0.07 | 134800 | 674.00 |
| 八、合 计 |  |  |  |  | 166132.98 |
| 1、二元母猪（头） |  | 2500 |  | 96235 | 24058.75 |
| 2、商品育肥猪（头） |  | 1600 |  | 878534 | 140565.44 |
| 3、精液（份） |  | 15 |  | 100000.00 | 200.00 |
| 4、粪肥（吨） |  | 50 |  | 261758 | 1309 |
| 表12-3 二期项目达产年产品产量、销售收入估算表 |
| 产品名称 | 单个产量 | 单价（元） | 单个收入 （万元） | 总产量 | 总收入 （万元） |
| 一、种猪扩繁场（10） |  |  | 1109.94 |  | 11099.40 |
| 1、二元母猪（头） | 2386 | 2500 | 596.50 | 23860 | 5965.00 |
| 2、商品育肥猪（头） | 3163 | 1600 | 506.08 | 31630 | 5060.80 |
| 3、粪肥（吨） | 1472.01 | 50 | 7.36 | 14720 | 73.60 |
| 二、养殖小区（60） |  |  | 325.26 |  | 19515.73 |
| 1、商品育肥猪（头） | 2016 | 1600 | 322.56 | 120960 | 19353.60 |
| 2、粪肥（吨） | 540.42 | 50 | 2.70 | 32425.2 | 162.13 |
| 三、200头规模养殖户(1200) |  |  | 32.27 |  | 38723.46 |
| 1、商品育肥猪（头） | 200 | 1600 | 32.00 | 240000 | 38400.00 |
| 2、粪肥（吨） | 53.91 | 50 | 0.27 | 64692 | 323.46 |
| 四、1万头养殖大场 |  |  | 2589.76 |  | 2589.76 |
| 1、二元母猪（头） | 5567 | 2500 | 1391.75 | 5567 | 1391.75 |
| 2、商品育肥猪（头） | 7380 | 1600 | 1180.80 | 7380 | 1180.80 |
| 3、粪肥（吨） | 3441.77 | 50 | 17.21 | 3442 | 17.21 |
| 五、50头规模养猪户（1万户） |  |  | 8.07 |  | 80674.00 |
| 1、商品育肥猪（头） | 50 | 1600 | 8.00 | 500000 | 80000.00 |
| 2、粪肥（吨） | 13.48 | 50 | 0.07 | 134800 | 674.00 |
| 六、合 计 |  |  |  |  | 152602.35 |
| 1、二元母猪（头） |  | 2500 |  | 29427 | 7356.75 |
| 2、商品育肥猪（头） |  | 1600 |  | 899970 | 143995.2 |
| 3、粪肥（吨） |  | 50 |  | 250079 | 1250 |

| 表12-4 三期项目达产年产品产量、销售收入估算表 |
| --- |
| 产品名称 | 单个产量 | 单价（元） | 单个收入 （万元） | 总产量 | 总收入 （万元） |
| 一、种猪扩繁场（11） |  |  | 1109.94 |  | 12209.34 |
| 1、二元母猪（头） | 2386 | 2500 | 596.50 | 26246 | 6561.50 |
| 2、商品育肥猪（头） | 3163 | 1600 | 506.08 | 34793 | 5566.88 |
| 3、粪肥（吨） | 1472.01 | 50 | 7.36 | 16192 | 80.96 |
| 二、养殖小区（60） |  |  | 325.26 |  | 19515.73 |
| 1、商品育肥猪（头） | 2016 | 1600 | 322.56 | 120960 | 19353.60 |
| 2、粪肥（吨） | 540.42 | 50 | 2.70 | 32425 | 162.13 |
| 三、200头规模养殖户(1200) |  |  | 32.27 |  | 38723.46 |
| 1、商品育肥猪（头） | 200 | 1600 | 32.00 | 240000 | 38400.00 |
| 2、粪肥（吨） | 53.91 | 50 | 0.27 | 64692 | 323.46 |
| 四、50头规模养猪户（1万户） |  |  | 8.07 |  | 80674.00 |
| 1、商品育肥猪（头） | 50 | 1600 | 8.00 | 500000 | 80000.00 |
| 2、粪肥（吨） | 13.48 | 50 | 0.07 | 134800.0 | 674.00 |
| 五、合 计 |  |  |  |  | 151122.53 |
| 1、二元母猪（头） |  | 2500 |  | 26246 | 6561.50 |
| 2、商品育肥猪（头） |  | 1600 |  | 895753 | 143320.48 |
| 3、粪肥（吨） |  | 50 |  | 248109 | 1241 |

| 表12-5 1个种猪扩繁场达产年总成本和单位成本估算表 |
| --- |
| 项 目 | 费用标准 | 金额（万元） |
| 饲料 | 95公斤/头×3.5公斤/公斤×2.5元/公斤×3163头+65公斤/头×3.5公斤/公斤×2.5元/公斤×2386头 | 398.63 |
| 兽药 | 25元/头×5549头 | 13.87 |
| 人员工资 | 20人×800元/月×12月 | 19.2 |
| 燃料动力费 |  | 13 |
| 运输费 | 200元/月×12月 | 0.24 |
| 电话费 | 100元/月×12月 | 0.12 |
| 办公费 | 50元/月×12月 | 0.06 |
| 低值易耗 | 50元/月×12月 | 0.06 |
| 修理费 | 50元/月×12月 | 0.06 |
| 人工授精耗材 | 2400元×2批次 | 0.48 |
| 财务费用 | 100万元×7.56% | 7.56 |
| 变动费用合计 |  | 453.28 |
| 种猪摊销 | (3500元/头*300头+4500元/头*10头)/3年 | 36.5 |
| 折旧费 | 15年 | 22.91 |
| 固定费用合计 |  | 59.41 |
| 费用总计 |  | 512.69 |
| 单位成本(元/头) | 5549头 | 924 |
| 表12-6 1个人工授精站达产年总成本和单位成本估算表 |
| 项 目 | 费 用 标 准 | 金额（万元） |
| 饲料 | 56575公斤×2.5元/公斤 | 14.14 |
| 兽药 | 100元/头×75头 | 0.75 |
| 人员工资 | 10人×800元/人×12月 | 9.60 |
| 燃料动力费 |  | 5.00 |
| 运输费 | 2000元/月×12月 | 2.40 |
| 电话费 | 200元/月×12月 | 0.24 |
| 办公费 | 30元/月×12月 | 0.04 |
| 低值易耗 | 30元/月×12月 | 0.04 |
| 修理费 | 20元/月×12月 | 0.02 |
| 人工授精耗材 | 2元/份×5万份 | 10.00 |
| 财务费用 | 50万元×7.56% | 3.78 |
| 变动费用合计 |  | 46.01 |
| 种猪摊销 | 4000元/头*75头/3年 | 10 |
| 折旧费 | 15年 | 6.74 |
| 固定费用合计 |  | 16.74 |
| 费用总计 |  | 62.75 |
| 单位成本（元/份） | 50000份 | 12.55 |
| 表12-7 1个养殖小区达产年总成本和单位成本估算表 |
| 项 目 | 费用标准 | 金额（万元） |
| 饲料 | 95公斤/头×3.5公斤/公斤×2.5元/公斤×2016头 | 167.58 |
| 兽药 | 2016头×25元/头 | 5.04 |
| 人员工资 | 10人×800元/人×12月 | 9.6 |
| 燃料动力费 |  | 3 |
| 运输费 | 15元/月×12月 | 0.018 |
| 电话费 | 10元/月×12月 | 0.012 |
| 办公费 | 10元/月×12月 | 0.012 |
| 低值易耗 | 15元/月×12月 | 0.018 |
| 修理费 | 10元/月×12月 | 0.012 |
| 人工授精耗材 |  | 0 |
| 财务费用 | 60万元×7.56% | 4.54 |
| 变动费用合计 |  | 189.83 |
| 种猪摊销 | (2300元/头*120头+2500元/头*4头)/3年 | 9.53 |
| 折旧费 | 15年 | 10.16 |
| 固定费用合计 |  | 19.7 |
| 费用总计 |  | 209.53 |
| 单位成本（元/头） | 2016头 | 1039 |
| 表12-8 1个规模养殖户达产年总成本和单位成本估算表 |
| 项 目 | 费用标准 | 金额（万元） |
| 饲料 | 95公斤/头×3.5公斤/公斤×2.5元/公斤×200头 | 16.63 |
| 兽药 | 200头×25元/头 | 0.5 |
| 人员工资 | 2人×800元/人/月×12月 | 1.92 |
| 燃料动力费 |  | 0.6 |
| 运输费 | 10元/月×12月 | 0.012 |
| 电话费 | 10元/月×12月 | 0.012 |
| 办公费 |  |  |
| 低值易耗 | 10元/月×12月 | 0.012 |
| 修理费 | 10元/月×12月 | 0.012 |
| 人工授精耗材 |  |  |
| 财务费用 | 3万元*7.56% | 0.23 |
| 变动费用合计 |  | 19.93 |
| 种猪摊销 | (2300元/头*10头+2500元/头*1头)/3年 | 0.85 |
| 折旧费 | 15年 | 0.74 |
| 固定费用合计 |  | 1.59 |
| 费用总计 |  | 21.52 |
| 单位成本（元/头） | 200头 | 1076 |
| 表12-9 万头养殖大场达产年总成本和单位成本估算表 |
| 项 目 | 费用标准 | 金额(万元) |
| 饲料 | 95公斤/头×3.5公斤/公斤×2.5元/公斤×7380头+95公斤/头×3.5公斤/公斤×2.5元/公斤×5567头 | 1076.22 |
| 兽药 | 25元/头×12947头 | 32.37 |
| 人员工资、福利 | 50人×800元/月×12月 | 48 |
| 燃料动力费 |  | 30 |
| 运输费 | 1000元/月×12月 | 1.2 |
| 办公费 | 1000元/月×12月 | 1.2 |
| 电话费 | 300元/月×12月 | 0.36 |
| 低值易耗 | 300元/月×12月 | 0.36 |
| 修理费 | 300元/月×12月 | 0.36 |
| 财务费用 | 500万元×7.56% | 37.8 |
| 变动费用合计 |  | 1227.87 |
| 种猪摊销 | (3500元/头*700头+4500元/头*35头)/3年 | 86.92 |
| 折旧费 | 15年 | 54.46 |
| 固定费用合计 |  | 141.37 |
| 费用总计 |  | 1369.24 |
| 单位成本(元/头) | 12947头 | 1058 |
| 表12-10 1个 10万头养殖大场达产年总成本和单位成本估算表 |
| 项 目 | 费用标准 | 金额（万元） |
| 饲料 | 95公斤/头×3.5公斤/公斤×2.5元/公斤×56934头+65公斤/头×3.5公斤/公斤×2.5元/公斤×42948头 | 7175.31 |
| 兽药 | 25元/头×99882头 | 249.71 |
| 人员工资 | 360人×800元/月×12月 | 345.6 |
| 燃料动力费 |  | 234 |
| 运输费 | 3600元/月×12月 | 4.32 |
| 电话费 | 1800元/月×12月 | 2.16 |
| 办公费 | 900元/月×12月 | 1.08 |
| 低值易耗 | 900元/月×12月 | 1.08 |
| 修理费 | 900元/月×12月 | 1.08 |
| 人工授精耗材 | 43200元×2批次 | 8.64 |
| 财务费用 | 3000万元×7.56% | 226.8 |
| 变动费用合计 |  | 8249.78 |
| 种猪摊销 | (3500元/头*5400头+4500元/头*180头)/3年 | 657 |
| 折旧费 | 15年 | 378.61 |
| 固定费用合计 |  | 1035.61 |
| 费用总计 |  | 9285.39 |
| 单位成本(元/头) | 99882头 | 930 |
| 表12-11 1个50头规模养猪户总成本和单位成本估算表 |
| 项 目 | 费用标准 | 金额（万元） |
| 饲料 | 95公斤/头×3.5公斤/公斤×2.2元/公斤×50头 | 3.66 |
| 兽药 | 25元/头×50头 | 0.13 |
| 人员工资 | 1人×800元/人/月×12月 | 0.96 |
| 低值易耗 | 10元/月×12月 | 0.012 |
| 人工授精耗材 | 3头*2*30元 | 0.018 |
| 变动费用合计 |  | 4.78 |
| 种猪摊销 | (2500元/头*3头)/3年 | 0.25 |
| 折旧费 | 15年 | 0.09 |
| 固定费用合计 |  | 0.34 |
| 费用总计 |  | 5.12 |
| 单位成本（元/头） | 50头 | 1024 |

| 表12-12 总项目收入估算表 |
| --- |
| 项 目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 合计 |
| 生产负荷 | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| 销售总量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 销售种猪（头） | 48118 | 110949 | 138785 | 151908 | 151908 | 151908 | 151908 | 151908 | 151908 | 151908 | 151908 | 151908 | 151908 | 151908 | 1968840 |
| 销售肥猪（头） | 439267 | 1328519 | 2226381 | 2674257 | 2674257 | 2674257 | 2674257 | 2674257 | 2674257 | 2674257 | 2674257 | 2674257 | 2674257 | 2674257 | 33410994 |
| 销售精液量(份) | 50000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 1350000 |
| 销售粪肥(吨) | 130879 | 386774 | 635845 | 759876 | 759876 | 759876 | 759876 | 759876 | 759876 | 759876 | 759876 | 759876 | 759876 | 759876 | 9512134 |
| 销售单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 种猪单价(元/头) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |  |
| 肥猪单价(元/头) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |  |
| 精液单价(元/份) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| 粪肥单价(元/吨) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| 总销售收入(万元) | 83067 | 242434 | 394296 | 469858 | 469858 | 469858 | 469858 | 469858 | 469858 | 469858 | 469858 | 469858 | 469858 | 469858 | 5888230 |
| 种猪销售收入 | 12030 | 27737 | 34696 | 37977 | 37977 | 37977 | 37977 | 37977 | 37977 | 37977 | 37977 | 37977 | 37977 | 37977 | 492210 |
| 肥猪销售收入 | 70283 | 212563 | 356221 | 427881 | 427881 | 427881 | 427881 | 427881 | 427881 | 427881 | 427881 | 427881 | 427881 | 427881 | 5345759 |
| 猪精液收入 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2700 |
| 粪肥收入 | 654 | 1934 | 3179 | 3799 | 3799 | 3799 | 3799 | 3799 | 3799 | 3799 | 3799 | 3799 | 3799 | 3799 | 47561 |

表12-13   总项目成本、收入、利润估算表

| 项 目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产负荷 | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| 购仔猪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 饲料 | 36858.3 | 109553.3 | 180887.9 | 216386 | 216386 | 216386 | 216386 | 216386 | 216386 | 216386 | 216386 | 216386 | 216386 | 216386 | 2707543 |
| 兽药 | 1244.2 | 3675.2 | 6039.4 | 7217 | 7217 | 7217 | 7217 | 7217 | 7217 | 7217 | 7217 | 7217 | 7217 | 7217 | 90344 |
| 人员工资 | 6110.4 | 18580.8 | 31286.4 | 37632 | 37632 | 37632 | 37632 | 37632 | 37632 | 37632 | 37632 | 37632 | 37632 | 37632 | 469930 |
| 燃料动力费 | 552.0 | 1634.0 | 2685.5 | 3207 | 3207 | 3207 | 3207 | 3207 | 3207 | 3207 | 3207 | 3207 | 3207 | 3207 | 40149 |
| 运输费 | 12.0 | 33.5 | 52.1 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 771 |
| 电话费 | 7.4 | 23.5 | 40.5 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 607 |
| 办公费 | 1.7 | 4.3 | 5.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 83 |
| 低值易耗 | 65.8 | 199.8 | 336.1 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 5048 |
| 修理费 | 5.6 | 19.2 | 35.2 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 534 |
| 人工授精耗材 | 109.1 | 310.6 | 495.7 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588.32 | 7387 |
| 财务费用 | 934.0 | 1498.0 | 1966.0 | 1744.0 | 1523 | 1301 | 1079 | 857 | 635 | 413 | 191 | 63 |  |  | 12204 |
| 种猪摊销 | 5118.2 | 9661.9 | 14155.2 | 14155.2 | 14155 | 14155 | 14155 | 14155 | 14155 | 14155 | 14155 | 14155 | 14155 | 14155 | 184643 |
| 折旧费 | 2861.6 | 5542.7 | 8192.4 | 8192.4 | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 | 106713 |
| 成本费用合计 | 53880 | 150737 | 246178 | 289685 | 289464 | 289242 | 289020 | 288798 | 288576 | 288354 | 288132 | 288004 | 287941 | 287941 | 3625954 |
| 经营成本 | 44967 | 134034 | 221865 | 265594 | 265594 | 265594 | 265594 | 265594 | 265594 | 265594 | 265594 | 265594 | 265594 | 265594 | 3322395 |
| 固定成本 | 14090 | 33785 | 53634 | 59980 | 59980 | 59980 | 59980 | 59980 | 59980 | 59980 | 59980 | 59980 | 59980 | 59980 | 761285 |
| 可变成本 | 39790 | 116952 | 192544 | 229706 | 229485 | 229263 | 229041 | 228819 | 228597 | 228375 | 228153 | 228025 | 227962 | 227962 | 2864669 |
| 收入合计 | 83067 | 242434 | 394296 | 469858 | 469858 | 469858 | 469858 | 469858 | 469858 | 469858 | 469858 | 469858 | 469858 | 469858 | 5888230 |
| 利润合计 | 29186 | 91697 | 148118 | 180172 | 180393 | 180615 | 180837 | 181059 | 181281 | 181503 | 181725 | 181853 | 181916 | 181916 | 2262275 |
| 提取盈余公积金和公益金(15%) | 4378 | 13755 | 22218 | 27026 | 27059 | 27092 | 27126 | 27159 | 27192 | 27226 | 27259 | 27278 | 27287 | 27287 | 339341 |
| 未分配利润 | 24808 | 77943 | 125901 | 153146 | 153334 | 153523 | 153712 | 153900 | 154089 | 154278 | 154467 | 154575 | 154629 | 154629 | 1922934 |
| 表12-14 现金流量表（全部投资） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |
| 项 目 | 建设期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 合计 |
| 生产负荷 |  | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| 一、现金流入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.销售收入 |  | 83067 | 242434 | 394296 | 469858 | 469858 | 469858 | 469858 | 469858 | 469858 | 469858 | 469858 | 469858 | 469858 | 469858 | 5888230 |
| 2.回收固定资产余值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16161 | 16161 |
| 3.回收流动资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46770 | 46770 |
| 小 计 | 0 | 83067 | 242434 | 394296 | 469858 | 469858 | 469858 | 469858 | 469858 | 469858 | 469858 | 469858 | 469858 | 469858 | 532789 | 5951161 |
| 二、.现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.建设投资 | 60075 | 55274 | 54610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169959 |
| 2.流动资金 |  | 19040 | 14080 | 13650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46770 |
| 3.销售税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.所得税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5.经营成本 |  | 44967 | 134034 | 221865 | 265594 | 265594 | 265594 | 265594 | 265594 | 265594 | 265594 | 265594 | 265594 | 265594 | 265594 | 3322395 |
| 小 计 | 60075 | 119281 | 202724 | 235515 | 265594 | 265594 | 265594 | 265594 | 265594 | 265594 | 265594 | 265594 | 265594 | 265594 | 265594 | 3539124 |
| 三、净现金流量 | -60075 | -36214 | 39710 | 158782 | 204264 | 204264 | 204264 | 204264 | 204264 | 204264 | 204264 | 204264 | 204264 | 204264 | 267195 | 2412037 |
| 四、累计净现金流量 | -60075 | -96289 | -56579 | 102203 | 306467 | 510731 | 714995 | 919258 | 1123522 | 1327786 | 1532050 | 1736314 | 1940578 | 2144842 | 2412037 |  |
| 五、税前净现金流量 | -60075 | -36214 | 39710 | 158782 | 204264 | 204264 | 204264 | 204264 | 204264 | 204264 | 204264 | 204264 | 204264 | 204264 | 267195 | 2412037 |
| 六、税前折现净现金流量 | -54614 | -29929 | 29835 | 108450 | 126832 | 115302 | 104820 | 95291 | 86628 | 78753 | 71593 | 65085 | 59168 | 53789 | 63964 | 974966 |
| 七、累计税前折现净现金流量 | -54614 | -84543 | -54708 | 53742 | 180574 | 295876 | 400695 | 495986 | 582614 | 661366 | 732960 | 798045 | 857212 | 911002 | 974966 |  |
| 注:本行业属于免交所得税行业. |  |  |  |  |  |  |
| 评价指标: 内部收益率 | 82% |  |  | 投资回收期(静态) | 3.36 | 年 |
| 财务净现值 (I=10%) | 974966 | 万元 |  | 投资回收期(动态) | 3.50 | 年 |
| 表12-15 一期工程银行贷款、还款计划表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位:万元 |  |  |
| 年 度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 合计 |
| 还款资金来源 | 建设期 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 |  |
| 1.未分配利润 |  | 13727.04 | 32219.88 | 32299.24 | 32378.60 | 32457.97 | 32537.33 | 32616.69 | 32696.05 | 32775.41 | 32854.77 | 306562.98 |
| 2.折旧 |  | 1961.58 | 1961.58 | 1961.58 | 1961.58 | 1961.58 | 1961.58 | 1961.58 | 1961.58 | 1961.58 | 1961.58 | 19615.80 |
| 还款资金合计 |  | 15688.62 | 34181.46 | 34260.82 | 34340.18 | 34419.55 | 34498.91 | 34578.27 | 34657.63 | 34736.99 | 34816.35 | 326178.78 |
| 2个种猪扩繁场未分配利润 |  | 450.74 | 1016.61 | 1017.90 | 1019.18 | 1020.47 | 1021.75 | 1023.04 | 1024.32 | 1025.61 | 1026.89 | 9646.50 |
| 2个种猪扩繁场折旧 |  | 45.82 | 45.82 | 45.82 | 45.82 | 45.82 | 45.82 | 45.82 | 45.82 | 45.82 | 45.82 | 458.20 |
| 种猪扩繁场还款资金合计 |  | 496.56 | 1062.43 | 1063.72 | 1065.00 | 1066.29 | 1067.57 | 1068.86 | 1070.14 | 1071.43 | 1072.71 | 10104.70 |
| 2个人工授精站未分配利润 |  | 14.46 | 64.46 | 65.10 | 65.74 | 66.38 | 67.03 | 67.67 | 68.31 | 68.95 | 69.60 | 617.70 |
| 2个人工授精站折旧 |  | 13.48 | 13.48 | 13.48 | 13.48 | 13.48 | 13.48 | 13.48 | 13.48 | 13.48 | 13.48 | 134.80 |
| 人工授精站还款资金合计 |  | 27.94 | 77.94 | 78.58 | 79.22 | 79.86 | 80.51 | 81.15 | 81.79 | 82.43 | 83.08 | 752.50 |
| 60个养殖小区未分配利润 |  | 2333.71 | 5926.08 | 5949.22 | 5972.35 | 5995.48 | 6018.62 | 6041.75 | 6064.88 | 6088.02 | 6111.15 | 56501.27 |
| 60个养殖小区折旧 |  | 609.60 | 609.60 | 609.60 | 609.60 | 609.60 | 609.60 | 609.60 | 609.60 | 609.60 | 609.60 | 6096.00 |
| 养殖小区还款资金合计 |  | 2943.31 | 6535.68 | 6558.82 | 6581.95 | 6605.08 | 6628.22 | 6651.35 | 6674.48 | 6697.62 | 6720.75 | 62597.27 |
| 650个规模养殖户未分配利润 |  | 2469.11 | 5954.53 | 5967.06 | 5979.59 | 5992.12 | 6004.65 | 6017.18 | 6029.71 | 6042.24 | 6054.78 | 56510.98 |
| 650个规模养殖户折旧 |  | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 4810.00 |
| 规模养殖户还款资金合计 |  | 2950.11 | 6435.53 | 6448.06 | 6460.59 | 6473.12 | 6485.65 | 6498.18 | 6510.71 | 6523.24 | 6535.78 | 61320.98 |
| 1个万头养殖大场未分配利润 |  | 442.56 | 1040.65 | 1043.86 | 1047.07 | 1050.28 | 1053.50 | 1056.71 | 1059.92 | 1063.14 | 1066.35 | 9924.04 |
| 1个万头养殖大场折旧 |  | 54.46 | 54.46 | 54.46 | 54.46 | 54.46 | 54.46 | 54.46 | 54.46 | 54.46 | 54.46 | 544.60 |
| 1个万头大场还款资金合计 |  | 497.02 | 1095.11 | 1098.32 | 1101.53 | 1104.74 | 1107.96 | 1111.17 | 1114.38 | 1117.60 | 1120.81 | 10468.64 |
| 2个10万头养殖大场未分配利润 |  | 8016.45 | 18217.56 | 18256.11 | 18294.67 | 18333.23 | 18371.78 | 18410.34 | 18448.89 | 18487.45 | 18526.01 | 173362.49 |
| 2个10万头养殖大场折旧 |  | 757.22 | 757.22 | 757.22 | 757.22 | 757.22 | 757.22 | 757.22 | 757.22 | 757.22 | 757.22 | 7572.20 |
| 10万头养殖大场还款资金合计 |  | 8773.67 | 18974.78 | 19013.33 | 19051.89 | 19090.45 | 19129.00 | 19167.56 | 19206.11 | 19244.67 | 19283.23 | 180934.69 |

| 表12-15 一期工程银行贷款、还款计划表（续） |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位:万元 |  |  |
| 年 度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 合计 |
|  | 建设期 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 |  |
| 年初贷款总额 | 12350 | 12350 | 11115 | 9880 | 8645 | 7410 | 6175 | 4940 | 3705 | 2470 | 1235 |  |
| 其中:2个种猪扩繁场 | 200 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 |  |
| 2个人工授精站 | 100 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |  |
| 60个养殖小区 | 3600 | 3600 | 3240 | 2880 | 2520 | 2160 | 1800 | 1440 | 1080 | 720 | 360 |  |
| 650个规模养殖户 | 1950 | 1950 | 1755 | 1560 | 1365 | 1170 | 975 | 780 | 585 | 390 | 195 |  |
| 1个万头养殖大场 | 500 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 | 50 |  |
| 2个10万头养殖大场 | 6000 | 6000 | 5400 | 4800 | 4200 | 3600 | 3000 | 2400 | 1800 | 1200 | 600 |  |
| 每年归还本金 |  | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 12350 |
| 其中:2个种猪扩繁场 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200 |
| 2个人工授精站 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |
| 60个养殖小区 |  | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 3600 |
| 650个规模养殖户 |  | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 1950 |
| 1个 万头养殖大场 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 500 |
| 2个10万头养殖大场 |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 6000 |
| 年初贷款总额 | 12350 | 12350 | 11115 | 9880 | 8645 | 7410 | 6175 | 4940 | 3705 | 2470 | 1235 |  |

| 表12-16 二期工程银行贷款、还款计划表 |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位:万元 |  |  |
| 年 度 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 合计 |
| 还款资金来源 | 建设期 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 |  |
| 1.未分配利润 |  | 9588.32 | 23042.76 | 23098.66 | 23154.57 | 23210.48 | 23266.38 | 23322.29 | 23378.20 | 23434.10 | 23490.01 | 218985.77 |
| 2.折旧 |  | 1781.16 | 1781.16 | 1781.16 | 1781.16 | 1781.16 | 1781.16 | 1781.16 | 1781.16 | 1781.16 | 1781.16 | 17811.60 |
| 还款资金合计 |  | 11369.48 | 24823.92 | 24879.82 | 24935.73 | 24991.64 | 25047.54 | 25103.45 | 25159.36 | 25215.26 | 25271.17 | 236797.37 |
| 10个种猪扩繁场未分配利润 |  | 2253.69 | 5083.05 | 5089.48 | 5095.90 | 5102.33 | 5108.76 | 5115.18 | 5121.61 | 5128.03 | 5134.46 | 48232.49 |
| 10个种猪扩繁场折旧 |  | 229.10 | 229.10 | 229.10 | 229.10 | 229.10 | 229.10 | 229.10 | 229.10 | 229.10 | 229.10 | 2291.00 |
| 种猪扩繁场还款资金合计 |  | 2482.79 | 5312.15 | 5318.58 | 5325.00 | 5331.43 | 5337.86 | 5344.28 | 5350.71 | 5357.13 | 5363.56 | 50523.49 |
| 60个养殖小区未分配利润 |  | 2333.71 | 5926.08 | 5949.22 | 5972.35 | 5995.48 | 6018.62 | 6041.75 | 6064.88 | 6088.02 | 6111.15 | 56501.27 |
| 60个养殖小区折旧 |  | 609.60 | 609.60 | 609.60 | 609.60 | 609.60 | 609.60 | 609.60 | 609.60 | 609.60 | 609.60 | 6096.00 |
| 养殖小区还款资金合计 |  | 2943.31 | 6535.68 | 6558.82 | 6581.95 | 6605.08 | 6628.22 | 6651.35 | 6674.48 | 6697.62 | 6720.75 | 62597.27 |
| 1200个规模养殖户未分配利润 |  | 4558.35 | 10992.98 | 11016.11 | 11039.25 | 11062.38 | 11085.51 | 11108.65 | 11131.78 | 11154.91 | 11178.05 | 104327.97 |
| 1200个规模养殖户折旧 |  | 888.00 | 888.00 | 888.00 | 888.00 | 888.00 | 888.00 | 888.00 | 888.00 | 888.00 | 888.00 | 8880.00 |
| 规模养殖户还款资金合计 |  | 5446.35 | 11880.98 | 11904.11 | 11927.25 | 11950.38 | 11973.51 | 11996.65 | 12019.78 | 12042.91 | 12066.05 | 113207.97 |
| 1个万头养殖大场未分配利润 |  | 442.56 | 1040.65 | 1043.86 | 1047.07 | 1050.28 | 1053.50 | 1056.71 | 1059.92 | 1063.14 | 1066.35 | 9924.04 |
| 1个万头养殖大场折旧 |  | 54.46 | 54.46 | 54.46 | 54.46 | 54.46 | 54.46 | 54.46 | 54.46 | 54.46 | 54.46 | 544.60 |
| 万头养殖大场还款资金合计 |  | 497.02 | 1095.11 | 1098.32 | 1101.53 | 1104.74 | 1107.96 | 1111.17 | 1114.38 | 1117.60 | 1120.81 | 10468.64 |

| 表12-16 二期工程银行贷款、还款计划表（续） |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位:万元 |  |  |
| 年 度 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 合计 |
|  | 建设期 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 |  |
| 年初贷款总额 | 8700 | 8700 | 7830 | 6960 | 6090 | 5220 | 4350 | 3480 | 2610 | 1740 | 870 |  |
| 其中：10个种猪扩繁场 | 1000 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 |  |
| 60个养殖小区 | 3600 | 3600 | 3240 | 2880 | 2520 | 2160 | 1800 | 1440 | 1080 | 720 | 360 |  |
| 1200个规模养殖户 | 3600 | 3600 | 3240 | 2880 | 2520 | 2160 | 1800 | 1440 | 1080 | 720 | 360 |  |
| 1个万头养殖大场 | 500 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 | 50 |  |
| 每年归还本金 |  | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 8700 |
| 其中：10个种猪扩繁场 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 |
| 60个养殖小区 |  | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 3600 |
| 1200个规模养殖户 |  | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 3600 |
| 1个万头养殖大场 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 500 |

附件1

中共扎赉特旗委员会  扎赉特旗人民政府

关于大力发展生猪产业的决定

(2006年4月7日)

为进一步推进全旗农牧业产业化进程，坚持“精养、优质、高产、高效”和持续稳定发展的原则，做大做强生猪主导产业，建设全区最大的生猪产业化生产基地，变资源优势为经济优势，实现农业增长方式的根本转变，促进农民收入的快速增长，特作如下决定：

1、扩充生猪饲养总量，夯实生产基础。实施养猪小区示范带动、适度规模、大群体、千家万户相结合的科学饲养模式，统一规划，合理布局，适度推进规模化、集约化进程。举全旗之力，集中力量重点培育和发展养猪专业大场大户和建设环保型标准化养猪小区。实现全旗2006年100万口、2007年200万口、2008年300万口生猪饲养量三年战略目标。实施“124示范工程”，即全旗建年出栏100口、200口、400口的规模养猪场。2006年出栏100-200口、200-400口、400口以上的养猪大场、大户分别发展到500个、260、100个；2007年出栏100-200口、200-400口、400口以上的养猪大场、大户分别发展到1000个、700个和300个；2008年出栏100-200口、200-400口、400口以上的养猪大场、大户分别发展到1500个、1000个和500个。通过标准化养猪小区和大场大户的示范作用，引导全旗养猪业由分散户养、庭院饲养向集约化经营、标准化生产、科学化管理和生态化模式方向发展，提高生猪产品质量和生产效益。

2、强化基础母猪和良种猪群建设，加快繁育改良速度。大力推广“10+1”自繁自育模式， 2006年全旗可繁母猪存栏量达到5万口、2007年达到7万口、2008年达到10万口。三年内基本实现旗域内商品仔猪自给。扩大好力保种猪场的繁育规模，引进北京小店种猪选育场在扎旗建设规模种猪繁育场。计委、财政、开发办、产业化办、扶贫办、科技局、农机局、农业局、畜牧局等部门项目资金要重点向种猪场建设倾斜。2006年每个苏木、乡镇、工作部都要力争建成一处种猪繁育场。积极从外埠市场引进优良种猪，2006年引进5000口，2007年引进1万口，2008年引进2万口。

3、拓宽融资渠道，加大资金投入。建立生猪产业发展专项基金，重点用于良种繁育、防疫灭病、服务体系、技术推广等基础性、公益性的设施建设。财政各项支农资金和农业良种补贴、农机补贴要向养猪业倾斜，金融部门要根据养猪业发展的实际需要加大投入力度，积极申请专项资金用于扶持养猪产业生产和项目开发，并适当放宽限制条件，延长还款年限。鼓励机关事业单位干部出资入股带头领办、创办养猪场；鼓励工商资本、私营资本进入养猪业领域；鼓励和引导城镇闲散资金投资养猪业；积极引进和吸引其它项目资金和外资到我旗发展养猪业。

4、强化服务体系建设，增强服务功能。旗畜牧部门成立“110”生猪技术服务热线，为广大养猪户提供饲养管理、繁育改良、疫病防治、市场销售等产前、产中、产后系列化服务；开办生猪产业专刊，定期刊发生猪饲养管理、典型经验介绍、市场销售信息等内容，旗电视台开辟生猪产业专栏，定期讲授养猪专业知识。通过对大中专毕业生或在职优秀畜牧兽医专业技术人员考试、聘用配齐旗、乡畜牧综合服务站工作人员。各苏木、乡镇要加强畜牧兽医综合服务体系的基础设施建设，增加投入，逐步改善办公条件，完善服务设施，增强服务功能。建设嘎查村畜牧兽医服务室，实现防疫治疗、品种改良、技术指导、饲料配比一般“四不出村”。积极创办经营服务型实体，不断增强苏木、乡镇畜牧综合服务站的经济实力，更好地发挥其职能作用。要加强畜牧兽医技术人员的业务培训，优化人员结构，保证专业技术人员比例在80%以上，不断提高业务能力和服务水平。

5、强化防疫体系建设，保障养猪产业健康发展。认真贯彻《动物防疫法》，实施依法治疫、强制免疫。旗畜牧部门要结合全旗生猪生产实际，制定具有扎旗模式的生猪饲养管理、疫病防治技术操作规程。加强种猪引进管理，严格执行报批报检制度。按照《内蒙古自治区重大动物疫情应急预案》要求，建立防疫基金和扑杀基金，重点用于疫病防治体系建设。全面提高旗、乡、村三级动物防疫监督机构对生猪疫病监测预防、控制、扑灭的综合管理能力。使我旗防疫体系、防疫队伍、防疫水平达到区内一流标准，确保生猪产品质量安全。每村配备１名防疫员，防疫费用按国家物价局、财政部（1992）452号文件收费标准实行有偿服务。

6、制定优惠政策，创造宽松的发展环境。

（1）鼓励和支持养猪户向规模化、集约化方向发展。各苏木乡镇（场）、工作部每年都要规划建设1个规模不少于2000口以上的养殖小区（南部地区为重点）。旗委、政府对建设标准化养猪小区和达到一定规模的养猪大场大户给予补贴和奖励。

（2）利用荒山、荒坡、荒地等废弃地从事养猪业可免收承包费。兴办养猪场，属于大农业用地，在不改变土地用途的视为农业用地，简化审批手续，减收各种行政事业性费用。建设猪舍所需木材，林业部门优先批给采伐指标。建设部门减免有关费用。电业部门免收增容费，并享受2006乡镇、场(工作部)兴办工业电价待遇。城乡闲置厂房、校舍及办公用房优先优惠出售给养猪大场、大户。

（3）养猪户兴办糖化饲料厂、饲料加工厂、米面加工厂等，实行定税制，并减免各种行政收费。

（4）外地来我旗规模养猪存栏100口以上投资者，给其办理本旗户口，子女就近上学，与本旗学生享受同等待遇。各苏木、乡镇（场）、工作部优先提供猪舍建设用地。享受全旗招商引资有关优惠政策。养殖５千口以上大户，除享受以上各项政策以外，可一事一议给予更加宽松的政策支持。

（5）支持、鼓励旗直党政机关、事业单位、苏木、乡镇（场）、工作部干部职工带薪离岗兴办规模的养猪场。饲养规模达到存栏100口以上的职工干部与在岗职工同等待遇。对创办、领办养猪场规模达到可繁母猪年饲养30口以上，存栏育肥猪500口以上的可以离职，工资照发，职级待遇不变。对创办、领办养猪场规模达到年饲养可繁殖母猪100口以上，存栏育肥猪1500口以上的一般干部可享受副科级工资待遇，副科级干部可享受正科级工资待遇。对从事生猪产业规模较大，贡献突出的同等条件下可优先推荐为旗人大代表或政协委员。

支持、鼓励旗内龙头企业发挥“饲料加工、生猪养殖、屠宰加工”一体化作用，经旗生猪养殖基地建设领导小组认定，可将龙头企业作为“限上大户”对待，与龙头企业合作的外驻单位所享受的奖励、补贴资金可通过龙头企业与生猪产业办联合发放。

支持、鼓励东部劳改分局各监狱、图牧吉劳教所、全旗行政区域内农牧场、工商企业和个体私营企业兴办规模养猪场。并享受《扎赉特旗发展生猪产业优惠政策》，宣传和鼓励周边地区市、县、乡镇职工干部及农民发展养猪产业。

嘎查、村年饲养可繁殖母猪达到2000口，出栏育肥猪3万口以上的党支部书记可享受苏木、乡镇（场），工作部党政副职工资待遇。

鼓励苏木、乡镇（场）、工作部分流人员、企业职工、城镇下岗职工、个体工商户和城镇居民兴办养猪场。

（6）保险公司开办生猪保险业务，降低养猪户的风险。

（7）公安、交通等部门除必要检查外，对出入境的运猪车辆不查、不卡、不罚。

7、建立信息网络管理系统。利用现有扎赉特旗农业信息网络平台，积极争取项目和资金，研制开发信息管理软件。建立一套集生猪饲养管理、繁育改良，疫病防治、饲料兽药、市场信息、技术咨询等为主要内容的信息传播网络系统，各乡镇、工作部畜牧综合服务站都要有终端设备，形成完善的各种信息发布制度，为养猪户提供准确、及时、有效的市场信息，正确引导生猪生产和流通。进一步推动全旗生猪产业化基地建设快速发展。

8、强化市场流通体系建设。各乡镇都要以畜牧综合服务站为依托，吸收养猪大户和经纪人参加组建1个养猪协会。2006年全旗发展经纪人200人，由旗供销联社发放经纪人证书。积极培育养猪业合作经济组织，支持以屠宰加工企业为主体，以农户为基础，根据自愿互助的原则，自上而下建立民间养猪协会、合作社、联合体等经济实体，切实维护和保障行业内农民和企业的合法权益。各乡镇都要建立生猪交易市场，工商部门免收市场管理费。

9、强化领导，成立专项推进组织。旗委成立由旗委书记为组长、旗长、主管副书记、副旗长为副组长，相关部门为成员的生猪产业化基地建设专项推进领导小组，领导全旗生猪产业化基地建设工作。领导小组下设办公室，抽调相关业务部门人员专抓生猪产业工作。各苏木、乡镇（场）工作部、嘎查村也要成立相应领导组织，苏木、乡镇（场）党委书记（工作部主任）、嘎查村党支部书记是第一责任人，苏木达、乡镇长和分管领导是直接责任人。乡村两级都要指定一名班子成员专项负责生猪产业化基地建设工作。建立起统一领导，协调有力的组织领导体系。养猪产业各项指标层层细化分解，落实到部门、人头。切实形成一级抓一级，一级对一级负责的工作格局。乡、村领导干部都要加强业务知识的学习，成为指导生猪生产的行家里手，并带头发展养猪业，成为科学养猪、规模养猪的带头人和领路人。旗农牧业产业化办公室、生猪产业化办公室、畜牧部门要搞好综合协调，给旗委、旗政府当好参谋。各有关部门要各司其职，与苏木、乡镇、嘎查村密切配合，积极为养猪产业发展献计出力。旗直各部门在抓好农区畜牧业包扶工作的同时重点抓好生猪产业发展。帮助所包扶嘎查、村科学制定规划，筹措发展资金，落实工作措施，切实把生猪产业化基地建设工作抓实、抓好、抓出成效。

10、完善激励约束机制、加大考核奖惩的力度。年初，由旗委、旗政府下达生猪生产任务指标，由相关部门定期督促检查，对生猪产业发展工作业绩突出的单位、个人和包村业绩突出的部门，旗委、旗政府给予表彰奖励。年度要评选出养猪“十大状元”、“十大带头养猪模范干部”和经销生猪“十佳经纪人”，并给予表彰奖励。对完不成任务指标的苏木、乡镇（场）、工作部，排在后三名的，对其党政正职和分管领导不予评定优秀。

中共扎赉特旗委员会

扎赉特旗人民政府

主题词：发展  生猪产业  决定

发至：各乡镇苏木党委、政府，各工作部，种畜场，旗直各部门，各群众团体

中共扎赉特旗委员会办公室      2006年4月7日印发

(共印100份)

附件2

关于印发扎赉特旗2006 — 2010年

生猪产业化基地建设发展规划的通知

各苏木、乡、镇人民政府，种畜场，各工作部，旗直各部门：

根据《扎赉特旗国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》制定《扎赉特旗2006—2010年生猪产业化基地建设发展规划》，并已经扎赉特旗第十二届人民代表大会第三次全体会议审议通过，现印发给你们。各地在制定生猪产业发展规划时，要结合实际，以本《规划》为指导，做到有机衔接，并认真贯彻执行。

附件：扎赉特旗2006—2010年生猪产业化基地建设发展规划

（此页无正文）

二00六年六月十六日

主题词：生猪产业  基地建设 规划 通知

抄报：盟行署

抄送：盟发改委、农牧业产业化办公室，旗委、人大、政协、纪检委、人武部，旗委各部门、法院、检察院，自治区监狱管

理局东部分局及各监狱、图牧吉劳教所、各国营农牧场。

扎赉特旗人民政府办公室               2006年6月16日印发

共印100份

兴安盟扎赉特旗2006—2010年

生猪产业化基地建设发展规划

根据旗委、政府大力发展生猪产业的决定，为进一步加快扎赉特旗生猪产业化基地建设步伐，切实推进生猪产业持续、快速、健康发展，充分发挥扎赉特旗耕地多、粮多、交通便利的资源与地域优势，全面发展以生猪为重点的农区畜牧业，推进生猪产业化进程，从而做大做强扎赉特旗生猪产业。推进养猪业实现区域化布局，标准化生产，规模化经营，在充分调研论证生猪发展市场前景的基础上结合我旗农村实际，按照扎赉特旗国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要的目标要求，特制定“兴安盟扎赉特旗2006—2010年生猪产业化基地建设发展规划”。

一、基本情况

扎赉特旗隶属于兴安盟。东与黑龙江省泰来县江桥镇接壤，南与吉林省镇赉县为邻，西连本盟科右前旗，北靠呼伦贝尔市的扎兰屯，现有耕地289万亩，粮食总产10亿公斤左右。扎赉特旗生猪产业化生产基地位于扎赉特旗的玉米主产区，南起图牧吉镇，北至新林镇，西起巴彦高勒镇，东至努文木仁工作部。

二、指导思想

坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照科学发展观的要求，以市场需求为导向、以农民增收为核心、以增强畜产品市场竞争力为目的，积极推进农业结构战略性调整，全面加快农牧业产业化建设，全方位扩大对外开放，加强农区畜牧业基础设施和生态环境建设，实现农村经济全面、协调和可持续发展。

三、生猪产业化基地建设原则：

1、把增加农民收入作为基地建设的根本出发点和落脚点；

2、把基地建设作为农村经济结构战略性调整的中心任务来抓；

3、坚持以人为本和科学的发展观；

4、坚持经济建设与生态环保有机结合，以科技为动力，以基地为载体，实现可持续发展。

四、生猪产业化基地建设发展目标和规划布局

(一)发展目标

1、2006年，生猪存栏35万口，人均达到3口，户均达到11口；生猪出栏65万口；新建养猪小区30处,每个小区2000平方米，养猪小区面积扩建到6万平方米；全部实现良种化。种猪品种有：英系大约克夏（大白猪）、比利时长白（长白猪）、台湾杜洛克。基础母猪的品种有：英系大约克夏（大白猪）、比利时长白（长白猪）、PIC等。

2、2007年，生猪存栏70万口，人均达到5口，户均达到22口；生猪出栏总数达到130万口；新建养猪小区60处，小区总数达到90处，养猪小区面积扩建到18万平方米；300头基础母猪规模的种猪扩繁场6处，50头种公猪规模的人工授精站2处，建设10万头规模的原种猪场1处。

3、2008年，生猪存栏总数达到105万口，人均达到6口，户均达到27口；生猪出栏总数达到195万口；新建养猪小区30处，小区总数达到120处，养猪小区面积扩建到24万平方米；建设300头基础母猪规模的种猪扩繁场5处，总数达到10处。建设10万头规模的原种猪场2处，其中南京雨润集团建设一处。

4、2009年，生猪存栏总数达到140万口，人均达到7口，户均达到31口；生猪出栏总数达到260万口；新建养猪小区30处，小区总数达到150处，养猪小区面积扩建到30万平方米；建设300头基础母猪规模的种猪扩繁场5处，总数达到15处。建设10万头规模的原种猪场2处。

5、2010年，生猪存栏总数达到175万口，人均达到8口，户均达到34口；生猪出栏总数达到325万口；新建养猪小区30处，小区总数达到180处，养猪小区面积扩建到36万平方米。

6、生猪屠宰加工企业：确保2007年乌塔其永胜屠宰厂、广益定点屠宰厂生猪屠宰加工能力达到40万头。2008年建成源龙源60万口生猪屠宰加工生产线和15万吨饲料加工厂。2009年引进雨润集团在我旗建成300万头大型生猪屠宰加工龙头企业。

7、生猪养殖效益：到2007年底，全旗实现生猪销售产值10.4亿元，促进农牧民人均增收640元。

（二）规划布局

生猪产业化基地重点建在13个乡镇、工作部，分别为：好力保乡，音德尔、图牧吉、巴彦高勒、新林镇，努文木仁、巴岱、五家户、小城子、二龙山、罕达罕、巴彦扎拉嘎、绰勒工作部。

生猪产业化基地试验示范7个苏木镇工作部（场），分别为：巴彦乌兰苏木，巴达尔胡、阿尔本格勒、胡尔勒、阿拉达尔吐、宝力根花工作部，种畜场。

基地农民人均养猪纯收入从2006年到2010年分别达到750元、1230元、1840元、2180元、2320元。

五、主要措施

(一)切实加强组织领导。各乡镇苏木场、工作部要健全发展生猪产业的专项推进组织，负责生猪产业政策的落实、目标任务的下达、重大问题的协调解决等项工作。东南、西南乡镇、工作部调整干部时，要增加农业、畜牧业、兽医专业干部的比例，加大重点发展生猪产业乡镇的领导力量。同时，要增加对生猪产业化工作的考核分值，为生猪产业发展提供有力的组织保障。

(二)强化种猪扩繁改良工作。依托国家“种子工程”项目，积极支持现有种猪场实施改造和扩建，加大良种猪繁育和扩繁体系建设。严把种猪引进关，引进种猪必须经过旗畜牧兽医部门隔离检疫，诊断无疫病后，出具《生猪健康合格证》，确认生猪健康后方可转入正常饲养，并报旗畜牧专业部门、生猪产业化办公室备档。

(三)灵活制定生猪饲养模式。依托资源优势，结合当地实际，实行规模养殖与千家万户普养相结合，走“小农户大基地、小规模大群体”的产业发展模式，逐步扩大养殖规模，引导动员千家万户走专业规模养殖和集约化经营的发展路子，形成优势产业带。同时，抓好招商引资工作，利用春节期间回乡探亲、出访的机会，大力宣传扎赉特旗发展生猪产业的优惠政策，吸引不同所有制、不同形式的企业、个体工商业主、农牧民、干部职工、下岗分流人员到扎旗投资建厂发展养猪业，与本旗公民享受同等待遇。

(四)培育壮大生猪加工龙头企业。培育和引进农畜产品加工龙头企业，重点扶持源龙源科技发展有限公司发展生猪产业，继续扶持壮大乌塔其永胜屠宰厂、广益畜禽定点屠宰厂等旗内畜产品加工龙头企业，在财税、金融、政策等方面予以大力倾斜扶持，千方百计促使其扩大规模，提高加工屠宰能力，保证企业满负荷生产。引导企业采取“公司+基地+农户”、“订单收购”的方式，实现龙头企业与市场的有效对接。

(五)加大发展生猪产业的投入力度。旗委、政府积极争取金融部门中长期贷款，并将信用社支农贷款向农区畜牧业倾斜，重点支持发展生猪产业化项目。积极争取人民银行贷款3000万元，自治区开发银行2000万元，自治区农业发展银行3620万元，信用联社贷款2000万元。旗发改委、财政局、农牧业产业化办要进一步争取生猪产业扶持资金，确保争取额度不低于2006年的资金数额。多渠道增加生猪产业的扶持资金，促进生猪产业快速发展。

(六)积极落实各项优惠政策。全面落实《扎赉特旗关于发展生猪产业优惠政策和奖励办法》，同时根据过去一年的实践，进一步完善和严密生猪产业发展的工作措施。全旗各相关部门，如土地、建设、环保、农业、林业、电力、交通、金融等，要优先安排人力、经费，最大限度地减免各项手续和收费，并积极协调上级部门，努力争取在资金、项目等方面的支持，进一步优化全旗生猪产业的发展环境。

(七)加强生猪防疫体系建设。坚持预防为主的方针，组织建设好防疫队伍，切实做好重大疫病防治、种猪场疫病净化、生猪计划免疫等动物疫病防治工作。各地防疫队伍的新增力量要用改革的方式，实行公开招聘，考试合格人员发放上岗证书，采取民办公助的方式，通过接受养猪业主的聘请，使其获得部分劳动收入，同时，旗财政为受聘人员予以适当补贴。通过创新用人机制健全生猪体系，确保全旗生猪产业的健康发展。

(八)加强社会化服务体系建设。充分发挥农村牧区合作经济组织作用，围绕发展壮大生猪产业，积极扶持发展各种形式的养猪专业合作组织，支持农村基层干部、技术人员、养殖大户领办、创办专业合作组织，为农民解决资金、技术、信息方面的问题。继续强化技术服务和科技推广，组织开展多种形式的宣传、教育和技术普及活动，组织科技人员对养猪户开展多形式、多层次、多方位的技术培训，切实提高养猪科技水平。

(九)发挥典型示范带动效应。各乡镇苏木场、工作部要有计划的扶持一批养猪专业村和专业户，并善于发现典型、培育典型，要大力宣传和推广先进经验、典型做法，通过典型示范带动作用，引导农户发展生猪养殖，促进生猪产业持续、快速、健康发展。

(十)严格执行目标管理。旗委、政府要加大对生猪产业发展进度的督促、检查和考核力度。继续把发展生猪产业工作纳入旗委、政府考核乡镇的重要指标，纳入到年终目标考核责任状中。

六、加强对生猪产业化基地建设的领导。

生猪产业化基地建设，关系到千家万户，涉及到方方面面多个部门，为此，旗政府成立由相关部门组成的生猪产业化基地建设专项推进组，协调各方面关系，为基地顺利发展提供组织保证。

兴安盟扎赉特旗2006—2010年生猪产业化基地建设发展规划表

单位：个、万、口

|  | 村、嘎 查 数 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小区 个数 | 存栏 出栏 合计 | 存 栏 数 | 出 栏 数 | 小区 个数 | 存栏 出栏 合计 | 存 栏 数 | 出 栏 数 | 小区 个数 | 存栏 出栏 合计 | 存 栏 数 | 出 栏 数 | 小区 个数 | 存栏 出栏 合计 | 存 栏 数 | 出 栏 数 | 小区 个数 | 存栏 出栏 合计 | 存 栏 数 | 出 栏 数 |
| 合 计 | 198 | 30 | 100 | 35 | 65 | 60 | 200 | 70 | 130 | 30 | 300 | 105 | 195 | 30 | 400 | 140 | 260 | 30 | 500 | 175 | 325 |
| 好力保 | 9 | 14 | 25 | 8.75 | 16.25 | 5 | 50 | 17.5 | 32.5 | 4 | 75 | 26.25 | 48.75 | 3 | 100 | 35 | 65 | 3 | 125 | 43.75 | 81.25 |
| 五家户 | 11 | 2 | 7 | 2.45 | 4.55 | 5 | 14 | 4.9 | 9.1 | 2 | 21 | 7.35 | 13.65 | 2 | 28 | 9.8 | 18.2 | 2 | 25 | 12.25 | 22.75 |
| 努文木仁 | 9 | 1 | 4 | 1.4 | 2.6 | 4 | 8 | 2.8 | 5.2 | 2 | 12 | 4.2 | 7.8 | 3 | 16 | 5.6 | 10.4 | 3 | 20 | 7 | 13 |
| 巴 岱 | 9 | 4 | 8 | 2.8 | 5.2 | 6 | 16 | 5.6 | 10.4 | 2 | 24 | 8.4 | 15.6 | 3 | 32 | 11.2 | 20.8 | 2 | 40 | 14 | 26 |
| 音德尔 | 7 | 1 | 5 | 1.75 | 3.25 | 3 | 10 | 3.5 | 6.5 | 3 | 15 | 5.25 | 9.75 | 2 | 20 | 7 | 13 | 3 | 25 | 8.75 | 16.25 |
| 小城子 | 10 | 2 | 5 | 1.75 | 3.25 | 7 | 10 | 3.5 | 6.5 | 2 | 15 | 5.25 | 9.75 | 2 | 20 | 7 | 13 | 3 | 25 | 8.75 | 16.25 |
| 图牧吉 | 7 |  | 4 | 1.4 | 2.6 | 2 | 8 | 2.8 | 5.2 | 2 | 12 | 4.2 | 7.8 | 2 | 16 | 5.6 | 10.4 | 2 | 20 | 7 | 13 |
| 巴彦高勒 | 14 | 1 | 5 | 1.75 | 3.25 | 3 | 10 | 3.5 | 6.5 | 3 | 15 | 5.25 | 9.75 | 2 | 20 | 7 | 13 | 2 | 25 | 8.75 | 16.25 |
| 二龙山 | 11 | 2 | 5 | 1.75 | 3.25 | 4 | 10 | 3.5 | 6.5 | 3 | 15 | 5.25 | 9.75 | 2 | 20 | 7 | 13 | 2 | 25 | 8.75 | 16.25 |
| 新 林 | 9 | 1 | 3.5 | 1.225 | 2.275 | 3 | 7 | 2.45 | 4.55 | 2 | 10.5 | 3.675 | 6.825 | 2 | 14 | 4.9 | 9.1 | 3 | 17.5 | 6.125 | 11.375 |
| 罕达罕 | 8 |  | 4.5 | 1.575 | 2.925 | 4 | 9 | 3.15 | 5.85 | 2 | 13.5 | 4.725 | 8.775 | 3 | 18 | 6.3 | 11.7 | 2 | 22.5 | 7.875 | 14.625 |
| 巴彦扎拉嘎 | 11 |  | 5.5 | 1.925 | 3.575 | 4 | 11 | 3.85 | 7.15 | 2 | 16.5 | 5.75 | 10.725 | 2 | 22 | 7.7 | 14.3 | 2 | 27.5 | 9.625 | 17.875 |
| 绰 勒 | 14 |  | 4 | 1.4 | 2.6 | 7 | 8 | 2.8 | 5.2 | 1 | 12 | 4.2 | 7.8 | 2 | 16 | 5.6 | 10.4 | 1 | 20 | 7 | 13 |
| 阿尔本格勒 | 11 |  | 3 | 1.05 | 1.95 | 2 | 6 | 2.1 | 3.9 |  | 9 | 3.15 | 5.85 |  | 12 | 4.2 | 7.8 |  | 15 | 5.25 | 9.75 |
| 胡尔勒 | 10 |  | 3 | 1.05 | 1.95 |  | 6 | 2.1 | 3.9 |  | 9 | 3.15 | 5.85 |  | 12 | 4.2 | 7.8 |  | 15 | 5.25 | 9.75 |
| 巴达尔胡 | 14 |  | 3 | 1.05 | 1.95 |  | 6 | 2.1 | 3.9 |  | 9 | 3.15 | 5.85 |  | 12 | 4.2 | 7.8 |  | 15 | 5.25 | 9.75 |
| 巴彦乌兰 | 11 | 1 | 2 | 0.7 | 1.3 |  | 4 | 1.4 | 2.6 |  | 6 | 2.1 | 3.9 |  | 8 | 2.8 | 5.2 |  | 10 | 3.5 | 6.5 |
| 宝力根花 | 12 | 1 | 2 | 0.7 | 1.3 |  | 4 | 1.4 | 2.6 |  | 6 | 2.1 | 3.9 |  | 8 | 2.8 | 5.2 |  | 10 | 3.5 | 6.5 |
| 阿拉达尔吐 | 8 |  | 1 | 0.35 | 0.65 | 1 | 2 | 0.7 | 1.3 |  | 3 | 1.05 | 1.95 |  | 4 | 1.4 | 2.6 |  | 5 | 1.75 | 3.25 |
| 种畜场 | 3 |  | 0.5 | 0.175 | 0.325 |  | 1 | 0.35 | 0.65 |  | 1.5 | 0.525 | 0.975 |  | 2 | 0.7 | 1.3 |  | 2.5 | 0.875 | 1.625 |

兴安盟扎赉特旗2007—2009年生猪产业化种猪扩繁基地建设发展规划表

单位：个

|  | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 300头基础母猪扩繁场 | 10万头规模原种猪场 | 300头基础母猪扩繁场 | 10万头规模原种猪场 | 300头基础母猪扩繁场 | 10万头规模原种猪场 |
| 好 力 保 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |
| 五 家 户 | 1 |  |  |  |  |  |
| 努文木仁 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |
| 巴 岱 |  |  | 1 |  |  |  |
| 音 德 尔 |  |  | 2 |  |  |  |
| 小 城 子 |  |  | 1 |  |  |  |
| 图 牧 吉 |  |  | 1 |  |  |  |
| 巴彦高勒 |  |  |  |  | 1 |  |
| 二 龙 山 | 2 |  |  |  |  |  |
| 新 林 |  |  |  |  | 1 |  |
| 罕 达 罕 |  |  |  |  | 1 |  |
| 巴彦扎拉嘎 |  |  |  |  | 1 |  |
| 绰 勒 |  |  |  |  | 1 |  |
| 胡 尔 勒 |  |  |  |  |  | 1 |
| 合 计 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 |

附件3

扎党发〔2008〕5号

中共扎赉特旗委员会　人民政府关于

印发《2008年扎赉特旗发展生猪产业优惠政策及

奖励办法》的通知

各乡镇苏木党委、政府，种畜场，各工作部，旗直各部门，各垂直管理单位，各人民团体：

现将《扎赉特旗2008年发展生猪产业优惠政策及奖励办法》印发给你们，请认真贯彻执行。

中共扎赉特旗委员会

扎赉特旗人民政府

2008年2月15日

扎赉特旗2008年发展生猪产业

优惠政策及奖励办法

为进一步加快全旗生猪产业化基地建设，扩大生猪养殖规模，做大做强生猪产业，实现2008年生猪饲养量达到300万头的规划目标，根据旗委、政府《关于大力发展生猪产业的决定》，特制定此优惠政策及奖励办法：

一、优惠政策

（1）对新建标准化养猪小区和具有一定规模（猪舍建筑面积200平方米以上）的养猪大场大户给予补贴和奖励。

（2）信贷资金投放重点向养猪产业倾斜。旗政府进一步协调金融部门对具有一定饲养规模并符合贷款条件的养猪户给予贷款支持。

（3）畜牧部门对生猪生产的重点苏木乡镇（场）、工作部的重点养殖户优先安排良种补贴，年存栏50头以上养猪户购买小型粉碎机由旗农机局和农牧业产业化办公室给予30%的补贴，贫困户养猪由扶贫办给予贷款贴息。

（4）发改委、财政、开发、扶贫、农牧业产业化、农机、科技、畜牧、农业、林业、水利、交通等部门项目资金向生猪产业倾斜。

（5）鼓励和支持旗乡两级干部带头创办、领办养猪场和种猪场。职工干部养猪规模达到年饲养可繁母猪30头以上、出栏商品育肥猪500头以上的可以离职，办场期间身份不变、工资不变、职级待遇不变，不办场时继续到原岗位工作。创办、领办养猪场规模达到年饲养可繁母猪100头以上、出栏商品猪1500头以上，经考核认定，办场期间一般干部可享受副科级工资待遇，副科级干部可享受正科级工资待遇。

（6）嘎查、村年饲养可繁母猪达到10000头、出栏育肥猪2万头以上(不含养殖小区和招商引资户），经验收、公示无疑异的，对嘎查村书记、主任奖励10000元。

（7）外地来我旗规模养猪的投资者，给其办理本旗户口，子女就近上学，与本旗学生享受同等待遇。各苏木乡镇（场）、工作部提供猪舍建设用地。享受旗内招商引资优惠政策，对新建养殖5000头以上规模的养猪大场、大户，除享受以上各项政策外，可采取一事一议的办法给予更加宽松的政策。

（8）依法开展动物强制免疫，按规定征收动物防检费。规模养殖大场、大户的防疫疫苗由兽医部门按成本体格提供，由聘任的畜牧兽医技术人员进行技术指导和服务。

（9）鼓励和支持养猪户向规模化、集约化方向发展。对新建1000平方米以上的大场大户，由苏木乡镇(场)、工作部统一规划安排建设用地，养猪大户在建舍用地上，可按农业三项用地审批。规划、土地、建设、环保、畜牧、林业、水利等部门协助办理相关审批手续，各项收费，旗内部分免收，盟级以上（含盟级）部分由旗相关主管部门负责向上争取减、缓、免。电业部门为养猪小区、大场安装动力电工程费用按现行市场价格最低标准收取，并享受2008年苏木乡镇（场）、工作部居民生活用电价格。建设猪舍所需木材由林业部门优先安排采伐指标并给予优惠。

（10）对生猪产业化基地建设有带动作用的重点加工企业实现所得税的地方留成部分即征即退。

（11）税务部门对新建屠宰加工企业的所得税免三减二。

（12）对生猪养殖大场大户开展保险业务,享受国家政策性保险费补贴。

二、补贴奖励标准

（1）新建标准化养殖小区面积为1000平方米，引进50头以上可繁母猪（8月龄以上）、年出栏商品育肥猪1000头以上，达到验收标准，全封闭猪舍按建筑面积每平方米补贴80元，半封闭猪舍每平方米补贴50元。

（2）新建200平方米以上猪舍，一次性引进10头以上可繁母猪（8月龄以上），达到验收标准，按猪舍建筑面积全封闭每平方米补贴30元，半封闭每平方米补贴20元。

（3）对新建5000平方米以上、一次性引进300头基础母猪（祖代）的种猪扩繁场，达到验收标准，猪舍按建筑面积每平方米补贴80元，种猪每头补贴500元。

（4）对新建1300平方米以上、一次性引进50头原种公猪的猪人工授精站，达到验收标准 ，猪舍按建筑面积每平方米补贴80元，种猪每头补贴500元。

（5）对完成饲养量、扶持养猪大户和可繁母猪存栏（引进种猪）任务的苏木乡镇（场）、工作部，经考核验收合格，给予表彰奖励。

（6）对采取股份合作制形式建设的小区、大场、200平方米以上规模养殖户给予奖励。

（7）对生猪产业化基地建设有带动作用的重点加工企业给予奖励。

（8）旗生猪产业化工作专项推进领导小组对各苏木乡镇（场）、工作部的生猪产业发展情况及旗直有关部门的服务情况实行严格的督查与考核，对为生猪产业发展作出突出贡献的旗直部门、乡镇苏木、村嘎查、个人，年终给予奖励。
    本优惠政策和奖励办法自颁布之日起施行，有效期至2008年12月31日，由旗农牧业产业化办公室、生猪产业化办公室负责解释。

主题词：生猪产业　优惠政策　奖励办法　通知

抄送：旗各大班子领导

中共扎赉特旗委员会办公室　　　 　2008年2月15日印发

(共印100份)

附件4

扎党发〔2008〕4号

中共扎赉特旗委员会 人民政府关于

调整全旗生猪产业化工作专项推进领导小组的通知

各乡镇苏木党委、政府，种畜场，各工作部，旗直各部门，各垂直管理单位，各人民团体：

根据工作需要，现将全旗生猪产业化工作专项推进领导小组调整如下：

组　长：刘振财　旗委书记

副组长：王旺盛　旗委副书记、政府旗长

王森林　旗委副书记

高崇文　旗委常委、宣传部部长

图布新　旗委常委、政府副旗长

额尔敦　旗委常委、组织部部长

李春志　旗政府副旗长

李振林　旗政府副旗长

申成仁　旗政协副主席、财政局局长

孙　伟　旗国土资源局党组书记

李　炜　旗政府旗长助理、发改委主任

倪　光　旗政府旗长助理

王　祺　旗政府旗长助理、经济委主任

孙明利　旗政府旗长助理、地税局局长

成　员：于长江　旗委办公室副主任

徐卫奇　旗政府办公室副主任

杨连宝　旗农业局局长

吴德新　旗畜牧业局局长

郑连文　旗农业局副局长、农牧业产业化办主任孙柏会　旗委办公室副主任、生猪产业化办主任

全　胜　旗扶贫办主任

贾忠双　旗财政局副局长、开发办主任

纪学文　旗农机局局长

高双江　旗林业局局长

韩广才　旗水务局局长

斯琴巴特尔　旗科技局局长

师英兰　旗环保局局长

胡德才　旗建设局局长

李学忠　旗城乡规划局局长

王贤光　旗商务局局长

王志刚　旗交通局局长

曹德仁　旗统计局局长

李长申　旗供销联社主任

赵秋艳　旗财政局副局长、金融办主任

霍志义　旗工商局局长

朱鹤飞　旗国税局局长

额尔敦图　旗人民银行行长

李树林　旗农业银行行长

胡大伟　旗农业发展银行行长

张　德　旗信用联社理事长

奚　贵　旗安华保险公司经理

高德臣　旗财险公司经理

运志明　旗电力公司经理

王　振　旗广播电视台台长

领导小组下设办公室，办公室主任：孙柏会（兼）；副主任：祝桂霞、鄂长斌、刘新辉；工作人员：李连军、史向丽、白雪松

中共扎赉特旗委员会

扎赉特旗人民政府

2008年2月15日

主题词：生猪产业　专项推进　领导小组　通知

抄送：旗各大班子领导

中共扎赉特旗委员会办公室　　　 　2008年2月15日印发

(共印100份)

中共扎赉特旗委办公室　政府办公室

关于调整全旗生猪产业专项推进工作组的通知

各乡镇苏木党委、政府，种畜场，各工作部，旗直各部门，各垂直管理单位，各人民团体：

为进一步加大我旗生猪产业专项推进工作力度，经旗委、政府研究决定，对全旗生猪产业专项推进工作组及其工作职责目标进行如下调整：

一、 生猪生产经营管理组

1、组织机构

组  长：李振林（旗政府副旗长）

副组长：吴德新（旗畜牧业局局长）					　成	员：高德臣（旗财险公司经理）								 奚　贵（旗安华保险公司经理）							 李长军（旗畜牧业局副局长）

吴明海（旗畜牧业局兽医站站长）

张玉祥（旗畜牧业局业务股股长）

彭秀军（旗畜牧业局改良站站长）

2、工作职责

负责种猪引进、检疫、防疫、培训、生猪生产管理、技术指导及保险工作。

3、工作目标

（1）制定免疫程序，引进二元种猪12540头、原种猪350头，全旗可繁母猪达到15万头。

（2）举办全旗生猪养殖技术培训班，每年不少于10期。

（3）制定完善猪场各项管理制度和生猪饲养管理技术操作规范。

（4）能繁母猪参保率达100%，争取商品猪保险业务。

二、猪场建设管理组

1、组织机构

组  长：倪	光	（旗长助理）

副组长：孙柏会（旗生猪产业化办公室主任）

成	员：贾玉清（旗国土资源局副局长）

唐树文（旗城乡规划局副局长）

王雪峰（旗建设局副局长）

鄂长彬（旗生猪产业化办公室副主任）

刘新辉（旗生猪产业化办公室副主任）

刘福成（旗环保局局长助理）

万　军（旗建设局质检站站长）

刘景宝（旗国土资源局土地利用股股长）

白雪松（旗生猪产业化办公室工作人员）

2、工作职责

负责全旗猪场建设规划、选址、设计、施工、管理、验收工作，办理猪场相关审批手续。

3、工作目标

（1）2008年新建1000平方米标准化养殖小区120个，300头基础母猪规模的种猪扩繁场1个，50头种公猪规模的猪人工授精站1个，发展200平方米以上猪舍的规模养猪户达654户。

（2）每月对全旗猪场建设进展情况进行一次督查通报。

三、项目组

1、组织机构

组  长：王森林（旗委副书记）

副组长：申成仁（旗政协副主席、财政局局长）

李　炜（旗长助理、发改委主任）						  　吴德新（旗畜牧业局局长）

王贤光（旗商务局局长）

郑连文（旗农业局副局长、农牧业产业化主任，负责常务工作）

斯琴巴特尔（旗科技局局长）

成	员：于东华（旗发改委副主任）

苏凤祥（旗财政局纪检监察室主任、农财股股长）

赵文艳（旗农牧业产业化办公室主任助理）

姜宏伟（旗农牧业产业化办公室工作人员）

高颖丽（巴彦高勒镇政府秘书）

2、工作职责

（1）负责编制全旗生猪产业化项目可研，项目评审论证、申报立项及协调争取项目资金工作。

（2）研究并争取国家、自治区在发展生猪产业方面的优惠政策。

3、工作目标

（1）完成自治区开行5000万元贷款项目的编制、评审、论证工作。

（2）完成自治区农业银行6000万元贷款项目的编制、评审、论证工作。

（3）完成盟人民银行8000万元再贷款项目的编制、评审、论证工作。

（4）协调完成江苏雨润集团10万头生猪养殖项目和200万头生猪屠宰加工项目的可研报告编制、立项。

（5）继续加大协调争取自治区财政、发改委、农牧业产业化等部门的生猪产业扶持资金。

（6）争取全国生猪养殖重点县、全国生猪养猪小区示范县和国家活体猪储备基地项目。

四、生猪市场营销服务组

1、组织机构

组  长：李春志（旗政府副旗长）						　副组长：李长申（旗供销联社主任，负责常务工作）

李长军（旗畜牧业局副局长）

成  员：潘　搏（旗经济委副主任）

宝　力（旗商务局副局长）

张永辉（旗供销联社主任助理）

谷  力（旗供销联社业务股长）

史向丽（旗生猪产业化办公室工作人员）

2、工作职责

（1）成立全旗生猪养殖协会总会，指导完善各苏木乡镇（场）、工作部生猪协会建设；培养经纪人队伍，做好饲料、兽药及商品猪营销等工作。

（2）负责对旗内生猪屠宰加工企业增产达效实行监督、指导和服务工作。

3、工作目标

（1）6月底前完成全旗生猪养殖协会总会的组建，指导组织各苏木乡镇（场）、工作部养猪协会达到正常运作状态。

（2）6月底前统一各养猪场饲料、兽药的采购渠道，引进正规大型饲料和兽药销售企业进驻我旗布点销售。

（3）发展生猪产业的重点苏木乡镇、工作部每年培养生猪营销经纪人10－20名。

五、生猪产业化项目资金管理组

1、组织机构

组	长：	倪	 光（旗长助理）

副组长：	赵秋艳（旗财政局副局长、金融办主任）

张凤林（巴岱工作部副主任，负责常务工作）

李树林（旗农业银行行长）

张  丹（旗财政局副局长）

成	员：	祝桂霞（旗生猪产业化办公室副主任）

苏凤祥（旗财政局纪检监察室主任、农财股股长）

张蒙清（旗农业银行客服部经理）

吕　娟（旗金融办工作人员）

2、工作职责

（1）负责全旗生猪产业化项目贷款、财政补贴资金的协调、管理、监督和使用工作。

（2）对全旗所有小区、大场建设实行跟踪问效。

3、工作目标

（1）完成2007年自治区开发银行5000万元生猪产业化基地建设项目贷款的发放工作，并对其进行监督和管理。

（2）对2006年自治区开发银行1000万元生猪产业化基地建设项目贷款进行监督和管理。

（3）完成2008年生猪产业化项目补贴资金的核算及审定工作。

六、统计督查组

1、组织机构

组　长：李春志（旗政府副旗长）

副组长：曹德仁（旗统计局局长，负责常务工作）

郭志艳（旗纪委常委、监察室主任）

成	员：王常宝（旗统计局副局长）

李文焕	(旗委组织部干部三组组长)

鄂长斌（旗生猪产业化办公室副主任）

付元芳（旗畜牧局业务统计员）

史向丽（旗生猪产业化办公室工作人员）

2、工作职责

负责生猪产业各项数据统计、报表工作;随时对全旗小区、大场的生猪存栏、出栏量进行核查。

3、工作目标

（1）建立健全旗、乡、村三级生猪养殖台帐。

（2）负责全旗生猪产业报表的统计、上报工作。

（3）每月对各苏木乡镇（场）、工作部生猪养殖进展情况进行一次抽查。

（4）每季度对全旗生猪产业发展情况进行一次通报。

七、宣传报道组

1、组织机构

组　长：高崇文（旗委常委、宣传部部长）

副组长：刘奉玉（旗委宣传部副部长，负责常务工作）

王　振（旗广播电视台台长）

成　员：尹铁钰（旗委宣传部新闻文化组组长）

刘海涛（旗广播电视台新闻部主任）

李连军（旗生猪产业化办公室秘书）

2、工作职责

负责全旗生猪产业化发展情况的宣传报道工作。

3、工作目标

根据全旗生猪产业发展动态，每月在新闻媒体上刊登或播出生猪产业信息不少于3次，每月向盟7个驻寨招商组发布生猪产业信息。盟级以上新闻媒体每月至少上1篇生猪产业发展方面的稿件，年内至少制作两期发展生猪产业专题片。

八、考核组

1、组织机构

组	长：额尔敦（旗委常委、组织部部长）

副组长：胡德祥（旗委组织部副部长，负责常务工作）

孙柏会（旗生猪产业化办工室主任）

成　员：李文焕（旗委组织部干部三组组长）

毛志坤（旗委组织部工作人员）

李  毅（旗委组织部工作人员）

2、工作职责

（1）负责对全旗生猪产业化工作的各项指标完成情况进行考核。

（2）按照旗委的要求，严格执行生猪产业化工作“一票否决”制。

以上8个专项推进组在全旗生猪产业化工作专项推进领导小组统一领导下开展工作。

中共扎赉特旗委员会办公室

扎赉特旗人民政府办公室

2008年2月15日

主题词：生猪产业　专项推进　领导小组　通知

抄送：旗各大班子领导

中共扎赉特旗委员会办公室　　　 　2008年2月15日印发

(共印100份)

# Text boxes

配种

成年公猪

引种

后备公猪

后备母猪

空怀母猪

妊娠母猪

分娩

断奶

下网床

出栏

哺乳母猪

保育仔猪

生长猪

哺乳仔猪

育肥猪

肉猪

二元母猪

引种

乡镇畜牧兽医站

种猪调运中心

技术服务中心

基地建设办公室

办公室

财务室

养猪生产部

饲料供应部

技术服务部

180个养殖小区

3050个规模养殖户

2个人工授精站

23个种猪扩繁场

子场

2个万头养殖大场

2个10万头养殖大场

3万户50头养猪户

项

目

单

位

项

目

单

位